АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2014                                                                                                              № 487

О внесении изменений в постановление от 26.03.2014 № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка территории, обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Указом президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», решением Думы Октябрьского городского поселения от 06 ноября 2012 № 387 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского городского поселения от 26.03.2014 № 124 «Об утверждении муниципальной программы  «Подготовка территории, обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям на 2014-2016 годы» следующие изменения:

«Раздел 4 .Мероприятия, размеры  и источники ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции:

«4. Мероприятия, размеры и источники ресурсного обеспечения.

В рамках данной Целевой программы будет оказана поддержка многодетным семьям Октябрьского городского поселения по подготовке земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства.

Реализация Целевой программы направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, осуществляемого многодетным семьям на территории Октябрьского городского поселения, и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем многодетных семей.

За период реализации программы будут обустроены объекты инфраструктуры на земельных участках многодетным семьям в следующем объеме:

- автомобильная дорога – 1 840,0 м.

- водопровод – 2 140,0 м.

- трансформаторные подстанции - 2 ед.

Таким образом, инженерная и дорожная инфраструктура, построенная на основе реализации Целевой программы «Подготовка территории, обеспечение инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям на 2014-2016 годы» будет направлена для улучшения жилищных условий 54 многодетным семьям.

Конкретные мероприятия реализации Целевой программы приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование мероприятий, мощность или объем | Сроки выполнения работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подготовка территории для предоставления земельных участков многодетным семьям 1.1. Подготовка территории для предоставления земельных участков многодетным семьям в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул.Родниковая, ул.Уютная) 2014 г. 790,7 - 594,5 196,2 1.2. Подготовка территории для предоставления земельных участков многодетным семьям в юго-западной части пос. Октябрьский (ул. Весенняя, ул.Светлая) 2014 г. 951,6 - 715,5 236,1 Итого 1 742,3 - 1 310,0 432,3 2.Выбор земельных участков |
| 2.1 | Выбор земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул. Родниковая, ул. Уютная) | 2014 г. |  |  |  |  |
| 2.2 | Выбор земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2014 г. |  |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания земельного участка в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул. Родниковая, ул. Уютная) | 2014 г. | 14,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| 2.4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания земельного участка в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2014 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Итого | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 |
| 3.Разработка ПСД |
| 3.1 | Разработка ПСД на объект «Комплекс работ по строитель инженерной инфраструктуры на земельном участке в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул. Родниковая, ул. Уютная) | 2015 г. | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 |
| 3.2 | Разработка ПСД на объект «Комплекс работ по строитель инженерной инфраструктуры на земельном участке в юго-западной части пос. Октябрьский (ул. Весенняя, ул. Светлая): | 2015 г. | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 |
| 3.3 | Инженерно-геологические изыскания на объект «Комплекс работ по строитель инженерной инфраструктуры на земельном участке в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул. Родниковая, ул. Уютная) | 2015 г. | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 3.4 | Инженерно-геологические изыскания на объект «Комплекс работ по строитель инженерной инфраструктуры на земельном участке в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2015 г. | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| Итого | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |  | 96,93 |
| 4.Обеспечение дорожной инфраструктуры |
| 4.1 | Строительство автомобильной дороги (1 этап) на земельном участке в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул.Родниковая, ул.Уютная) | 2015 год | 945,3 | 0 | 0 | 945,3 |
| 4.2 | Строительство автомобильной дороги (2 этап) на земельном участке в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул.Родниковая, ул.Уютная) | 2015г. | 2 292,7 | 0 | 0 | 2 292,7 |
| 4.3 | Строительство автомобильной дороги (1 этап) на земельном участке в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2015 год | 772,1 | 0 | 0 | 0772,1 |
| 4.4 | Строительство автомобильной дороги (2 этап) на земельном участке в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2015 г. | 1 832,1 | 0 | 0 | 1 832,1 |
| Итого | 5 842,2 | 0 | 0 | 5 842,2 |
| 5.Обеспечение водопроводными сетями |
| 5.1 | Строительство водопровода на земельном участке в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул. Родниковая, ул. Уютная) | 2016 г. | 1 025,9 | 0 | 0 | 1 025,9 |
| 5.2 | Строительство водопровода на земельном участке в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2016г. | 823,2 | 0 | 0 | 832,2 |
| Итого | 1 849,1 | 0 | 0 | 1 849,1 |
| 6.Обеспечение электрической энергией |
| 6.1 | Строительство трансформаторной подстанции с ВЛ-0,4 кВ на земельном участке в северо-западной части пос. Октябрьский (ул. Крайняя, ул.Родниковая, ул.Уютная) | 2016 гг. | 3 643,0 | 0 | 0 | 3 643,0 |
| 6.2 | Строительство трансформаторной подстанции с ВЛ-0,4 кВ на земельном участке в юго-западной части пос. Октябрьский (ул.Весенняя, ул.Светлая) | 2016гг. | 3 643,0 | 0 | 0 | 3 643,0 |
| Итого | 7 286,0 | 0 | 0 | 7 286,0 |
| Всего затрат по всем мероприятиям | 17 344,1 | 0 | 1 310,0 | 16 034,1 |

3. Постановление вступает в силу после его обнародования его в установленном порядке.

Глава городского поселения-

глава администрации Октябрьского

городского поселения                                                                          И.Ф.Селезнев