# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района

# 1.04.2013 г.                                                                                                                  №  27

Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Благоустройство»

«Озеленение территории детской спортивной

площадки в д.Атнягузи, ул.Трактовая;

приобретение и установка детской спортивной

площадки в д.Атнягузи, ул.Трактовая»  в

рамках приоритетного регионального

проекта «Благоустройство»

Во исполнение Закона Пермского края от 24.12.2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 года № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство», Решением Совета депутатов Атнягузинского сельского поселения от 14.02.2013 № 213 «О бюджете Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить приоритетный муниципальный проект  «Благоустройство» «Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (Приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» «Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (Приложение 2).

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения –

председатель Совета депутатов

Атнягузинского поселения                                                            К.А. Гасимов

Приложение 1

к постановлению администрации

Атнягузинского сельского поселения

от 1.04.2013 г. № 27

Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство»

«Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая»в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» «Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Атнягузинского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Атнягузинского сельского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Создание комфортных условий для проживания на территории д. Атнягузи. Проведение мероприятий по организации досуга детей |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация по утверждению правил благоустройства территории |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Повышение физического здоровья детей |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 316,7 |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | 2013 год |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление сметной документации | Локально-сметный расчет | Готов |
| 2. Монтажные работы | Соответствие нормам и требованиям правил благоустройства территории Атнягузинского сельского поселения |  |

- Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс.руб. | В том числе источники, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего, из них: | 316,7 | 237,5 | 79,2 |
| Этап I Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая | 48,8 | 36,6 | 12,2 |
| Этап II Приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая | 267,9 | 200,9 | 67 |

- Сведения о стройке

| 4.1. | Адрес | Пермский край, Октябрьский район, д. Атнягузи, ул. Трактовая |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая площадью 4731 м2 |
| 4.3. | Характер строительства | Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая |
| 4.4. | Сроки строительства | 2 квартал 2013 |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Атнягузинского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется проведением котировки |

- Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» «Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

(план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая | 48,8 | 2 квартал 2013 | 2 квартал 2013 |
| 2 | Приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая | 267,9 | 2 квартал 2013 | 2 квартал 2013 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Атнягузинского сельского поселения

от 1.04.2013 г. № 27

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство»

«Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая; приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая»  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Озеленение территории детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая | 48,8 | 36,6 | 12,2 |  |
| 2 | 2 | Приобретение и установка детской спортивной площадки в д. Атнягузи, ул.Трактовая | 267,9 | 200,9 | 67,0 |  |
| Итого | 316,7 | 237,5 | 79,2 | - |