ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения;

- создание условий по обеспечению состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения;

- создание условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения услугами жилищного и коммунального хозяйства;

- создание условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения.

Для достижения целей необходимо реализовать ряд ключевых задач:

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования предупреждения аварий на газопроводе и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности;

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение санитарного состояния мест захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными

в соответствии с действующим законодательством;

- создание условий для развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Анализ выполненных мероприятий показал - муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2015 году ожидаемыми результатами.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | нет |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт, км | 0,12 | 0,12 | нет |  |
| 3 | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, % | 100,0 | 100,0 | нет |  |
| 4 | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт, км | 0,382 | 0,382 | нет |  |
| 5 | Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании, км | 31,74 | 31,74 | нет |  |
| 6 | Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании, шт | 3,0 | 3,0 | нет |  |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края Пермского края, т | 120,0 | 120,0 | нет |  |
| 8 | Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы, м2 | 1083,5 | 212,5 | -871,0 | Реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения по этапу 2015 года, планируется в 2016 году |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ исполнения мероприятий муниципальной программы в 2015 г. в целом показал положительный эффект. Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме по расселяемой площади, так как заключенные в 2015 году муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения граждан, со сроком исполнения до 01 июля 2016 года.

Остальные целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме и в установленный срок.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| 1 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 8347,2 | 7905,7 | 94,7 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3537,5 | 207,0 | 5,9 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 15792,1 | 11955,1 | 75,7 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 27676,8 | 20067,8 | 72,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожной деятельности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 1178,9 | 1178,9 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 1178,9 | 1178,9 | 100,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 1066,0 | 1066,0 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 1066,0 | 1066,0 | 100,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 112,9 | 112,9 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 112,9 | 112,9 | 100,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 2 "Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 2126,2 | 2104,5 | 99,0 |  |
| Бюджет Октябрьского муниципального района (тыс. руб.) | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 3126,2 | 3104,5 | 99,3 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 62,5 | 42,4 | 67,8 | Экономия бюджетных средств |
| Итого (тыс. руб.) | 62,5 | 42,4 | 67,8 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 2063,7 | 2062,1 | 99,9 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 2063,7 | 2062,1 | 99,9 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |
| 9 | Подпрограмма 3 "Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 1705,5 | 1661,0 | 97,4 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 207,0 | 207,0 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 1912,5 | 1868,0 | 97,7 |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1. Уличное освещение | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 1085,3 | 1063,7 | 98,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 1085,3 | 1063,7 | 98,0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2. Организация и содержание мест захоронения | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 121,0 | 120,4 | 99,5 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 121,0 | 120,4 | 99,5 |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 499,2 | 476,9 | 95,5 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 499,2 | 476,9 | 95,5 |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.4.  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 207,0 | 207,0 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 207,0 | 207,0 | 100,0 |  |
| 14 | Подпрограмма 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 2336,6 | 1961,3 | 83,9 | Реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения по этапу 2015 года, планируется в 2016 году (МК от 22.06.2015г. № 14; МК от 22.06.2015г. № 15) |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3330,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 15792,1 | 11955,1 | 75,7 |
| Итого (тыс. руб.) | 21459,2 | 13916,4 | 64,9 |
| 15 | Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 2336,6 | 1961,3 | 83,9 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3330,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого (тыс. руб.) | 5667,1 | 1961,3 | 34,6 |
| 16 | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 15792,1 | 11955,1 | 75,7 |
| Итого (тыс. руб.) | 15792,1 | 11955,1 | 75,7 |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования и механизмов реализации мероприятий, а также приведение в соответствие с Законами о бюджете Пермского края:

1) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 28 января 2015 г. № 12;

2) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 11 февраля 2015 г. № 23;

3) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 11 февраля 2015 г. № 24;

4) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 февраля 2015 г. № 32;

5) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 мая 2015 г. № 111;

6) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 21 мая 2015 г. № 118;

7) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 29 июня 2015 г. № 152;

8) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 июля 2015 г. № 162;

9) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 31 июля 2015 г. № 185;

10) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 13 августа 2015 г. № 210;

11) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 сентября 2015 г. № 250;

12) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 ноября 2015 г. № 313;

13) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 320;

14) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 334;

15) постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 декабря 2015 г. № 343.