

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1080-266-01-05

27.12.2022

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района   
от 17.12.2019 № 1048-266-01-05

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Октябрьского городско го округа Пермского края от 28 января 2020 г. № 140 «О положении о бюджетном процессе в Октябрьском городском округе», Уставом Октябрьского городского округа Пермского края, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 11 ноября 2019 г. № 926-266-01-05 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края», согласно Перечня муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края, утвержденного распоряжением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 ноября 2019 № 603-266-01-06,

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2019 № 1048-266-01-05 (в ред. от 07.02.2020 г. № 112-266-01-05, от 21.02.2020 г. № 186-266-01-05, от 23.03.2020 № 291-266-01-05, от 06.04.2020 № 335-266-01-05, от 13.04.2020 № 360-266-01-05, от 27.05.2020 № 466-266-01-05, от 10.07.2020 № 543-266-01-05, от 04.08.2020 № 606-266-01-05, от 28.08.2020 № 670-266-01-05, от 02.09.2020 № 680-266-01-05, от 09.10.2020 № 80-266-01-05, от 29.10.2020 № 150-266-01-05, от 12.11.2020 № 192-266-01-05, от 25.11.2020 № 236-266-01-05, от 16.12.2020 № 318-266-01-05, от 18.12.2020 № 339-266-01-05, от 14.01.2021 № 20-266-01-05, от 08.02.2021 № 82-266-01-05, от 24.02.2021 № 124-266-01-05, от 10.03.2021 № 158-266-01-05, от 12.04.2021 № 281-266-01-05, от 13.04.2021 № 302-266-01-05, от 03.06.2021 № 446-266-01-05, от 17.06.2021 № 503-266-01-05, от 24.06.2021 № 523-266-01-05, от 26.07.2021 № 621-266-01-05, от 12.08.2021 № 669-266-01-05, от 02.11.2021 № 901-266-01-05, от 18.11.2021 № 948-266-01-05, от 07.12.2021 № 1012-266-01-05, от 13.12.2021 № 1043-266-01-05, от 17.12.2021 № 1068-266-01-05, от 22.12.2021 № 1086-266-01-05, от 27.12.2021 № 1104-266-01-05, от 29.12.2021 № 1146-266-01-05, от 18.02.2022 № 123-266-01-05, от 17.03.2022 № 225-266-01-05, от 06.04.2022 № 295-266-01-05, от 20.05.2022 № 412-266-01-05, от 27.05.2022 № 435-266-01-05, от 03.06.2022 № 461-266-01-05, от 09.06.2022 № 482-266-01-05, от 29.06.2022 № 527-266-01-05, от 22.07.2022 № 616-266-01-05, от 10.08.2022 № 706-266-01-05, от 02.09.2022 № 764-266-01-05, от 09.09.2022 № 796-266-01-05, от 10.10.2022 № 866-266-01-05, от 09.11.2022 № 944-266-01-05, от 24.11.2022 № 981-266-01-05, от 16.12.2022 № 1058-266-01-05) изменения, утвердив ее в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, но не ранее 01 января 2023 года, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского городского округа Пермского края и применяется при формировании бюджета Октябрьского городского округа Пермского края на 2023 г. и плановый период 2024 – 2025 гг.

Глава городского округа –

глава администрации Октябрьского

городского округа Г.В. Поезжаев

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края   
от 27.12.2022 № 1080-266-01-05

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края;  Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края;  МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края;  МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края;  Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения»  Подпрограмма 2. «Развитие систем теплоснабжения»  Подпрограмма 3. «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»  Подпрограмма 4. «Развитие систем газоснабжения»  Подпрограмма 5. «Развитие системы электроснабжения»  Подпрограмма 6. «Благоустройство территории»  Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | 1) Развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Октябрьского городского округа (далее – Округ), обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  2) Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере теплоснабжения;  3) Создания комфортной среды проживания на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере водоснабжения и водоотведения;  4) Создания комфортной среды проживания на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере газоснабжения;  5) Создания комфортной среды проживания на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере электроснабжения;  6) Создания комфортной среды проживания на территории Октябрьского городского округа Пермского края в части благоустройства территории;  7) Совершенствование развития инфраструктуры, благоустройства ЖКХ в Октябрьском городском округе. |
| Задачи программы | 1) Поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, соответствующим нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;  2) Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта;  3) Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;  4) Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;  5) Ликвидация дефицита потребления тепловой энергии, снижение теплопотерь и затрат на производство тепловой энергии и горячей воды;  6) Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;  7) Снижение задолженности теплоснабжающих организаций;  8) Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;  9) Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;  10) Обеспечение условий для повышения качества предоставления услуг;  11) Развитие газовых сетей на территории Октябрьского городского округа;  12) Повышение устойчивости и надежности функционирования системы электроснабжения;  13) Развитие благоустройства территории Октябрьского городского округа;  14) Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды;  15) Повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Округа к концу 2025 года позволит:  1. Довести долю автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании, до 100%;  2. Увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, до 60 %;  3. Осуществить ремонт 8 автомобильных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа;  4. Отремонтировать 157,512 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа;  5. Приобрести 0 бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  6. Проведение диагностики 157,512 км после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выдачей заключения;  7. Обеспечить услугами транспорта общего пользования количество 89,6 % населения Округа;  8. Снизить количество ДТП с пострадавшими на 4,3 %, в сравнении с 2019 годом;  9. Снизить количество лиц, пострадавших в ДТП на 6,7 %, в сравнении с 2019 годом;  10. Снизить количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети на 50 %, в сравнении с 2019 годом;  11. Организовать и привести систему теплоснабжения в соответствии со стандартами качества, до 100%;  12. Снизить теплопотери, до 100 %;  13. Снизить задолженность теплоснабжающих организаций, на 15 % ежегодно;  14. Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, до 30 %;  15. Снижение количества аварий на водопроводных сетях, до 50 %;  16. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, до 100 %;  17. Поддержание существующих сетей газоснабжения в нормативном состоянии, до 100 %;  18. Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам, до 88 %;  19. Снижение уровня изношенности объектов электроснабжения, до 30 %;  20. Снижение количества аварий на электрических сетях, до 50 %;  21. Обеспечение населения уличным освещением, до 100%;  21. Повышение уровня благоустройства, до 70 %;  22. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды, до 100 %;  23. Повысить эффективность деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %; МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %;  24. Исполнить гарантированные трудовые законодательством и законодательством о муниципальной службе обязательства перед работниками Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | | | 2025 г. |
|  | 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 |
|  | 2. | Доля автомобильных дорог местного значения,  соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа | % | 58 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | 60 |
|  | 3. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа | км | 0 | | 33,355 | | 34,08 | | 21,864 | | 8,213 | | 30,0 | | | 30,0 | |
|  | 4. | Отремонтировано мостов местного значения Октябрьского городского округа | шт. | 1 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 5. | Удельный вес населения, обеспеченного услугами транспорта общего пользования | % | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | | 89,6 | |
|  | 6. | Количество ДТП с пострадавшими | шт. | 23 | | 23 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | | 22 | |
|  | 7. | Количество лиц, пострадавших в ДТП | чел. | 30 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | | 28 | |
|  | 8. | Количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети | шт. | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | |
|  | 9. | Приведение систем теплоснабжения в соответствии со стандартами качества | % | 0 | | 40 | | 60 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
|  | 10. | Количество проектной сметной документации по объекту «Реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа» | шт. | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 11. | Снижение задолженности теплоснабжающих организаций | % | 0 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | |
|  | 12. | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых проведен текущий ремонт | км | 2,1 | | 18,6 | | 29,28 | | 3,4 | | 2,4 | | 0 | | | 0 | |
|  | 13. | Водопроводные башни, водозаборные скважины, приведенные в нормативное состояние | шт. | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 14. | Протяженность канализационных сетей, в отношении которых проведен текущий ремонт | км | 0 | | 1,45 | | 0,12 | | 0,99 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 15. | КНС, приведенные в нормативное состояние | шт. | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 16. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения | км | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 17. | Количество разработанной проектной документации | шт. | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 18. | Оказание услуг по обеспечению питьевой водой население и объекты инфраструктуры | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
|  | 19. | Газопроводные сети, находящиеся в муниципальной собственности и приведенные в нормативное состояние | % | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | 20. | Протяженность вновь построенных сетей газоснабжения | км | 0 | | 0 | | 0,358 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | 21. | Количество ГРПШ, введенных в эксплуатацию | шт. | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | 22. | Ремонт и обслуживание уличного освещения, находящегося в муниципальной собственности | шт. | 323 | | 560 | | 600 | | 0 | | 162 | | 0 | | 0 | | |
|  | 23. | Протяженность электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых произведено техническое обслуживание | км | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | | |
|  | 24. | Количество трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых произведено техническое обслуживание | шт. | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
|  | 25. | Количество обустроенных площадок ТКО | шт. | 27 | | 67 | | 19 | | 2 | | 13 | | 0 | | 0 | | |
|  | 26. | Содержание и поддержание в нормативном состоянии мест захоронения | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | 27. | Оказание услуг по содержанию общественной территории | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | 28 | Уровень благоустройства | % | 50 | | 60 | | 65 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | |
|  | 29. | Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газеты "Вперед" | кв.см. | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
|  | 30 | Обеспечение деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | % | не менее 90 | | не менее 90 | | не  менее  90 | | не менее 90 | | не  менее  90 | | не  менее  90 | | не менее 90 | | |
|  | 31. | Обеспечение деятельности МКУ «УКС», МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа | % | не менее 90 | | не менее 90 | | не  менее  90 | | не менее 90 | | не  менее  90 | | не  менее  90 | | не менее 90 | | |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | Итого | | | |
| Всего, в том числе: | | 297 757,6 | | 405 403,0 | | 339 892,5 | | 216 496,6 | | 209 041,6 | | 219 692,0 | | 1 688 283,3 | | | |
| краевой бюджет | | 119 660,1 | | 131 594,7 | | 143 326,7 | | 49 694,4 | | 34 739,6 | | 34 684,2 | | 513 699,7 | | | |
| федеральный бюджет | | 7 431,7 | | 49 688,6 | | 529,9 | | 1 499,5 | | 5 373,0 | | 7 591,8 | | 72 114,5 | | | |
| местный бюджет | | 169 919,4 | | 222 618,6 | | 194 885,3 | | 164 359,8 | | 167 973,1 | | 176 449,0 | | 1 096 205,2 | | | |
| внебюджетные источники | | 746,4 | | 1 501,1 | | 1 150,6 | | 942,9 | | 955,9 | | 967,0 | | 6 263,9 | | | |

**I. Характеристика текущего состояния, основные показатели**

**и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков**

**реализации программы**

1. Основополагающими условиями развития Округа является комплексное развитие систем жизнеобеспечения:

1.1. Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения, которое является одним из его приоритетных направлений.

На балансе Октябрьского городского округа находится 548 автомобильных дорог общего пользования местного значения и 53 автомобильных моста (включая пешеходные), на данных автодорогах регулярно согласно план-графика, проводятся работы по содержанию муниципальных дорог в весенне-летний и осенне-зимний период. Эксплуатируются автомобильные дороги общего пользования местного значения Округа круглогодично.

Разрешение проблем обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач в Округе. Проблема аварийности на транспорте очень остро стоит в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

1.2. Развитие систем теплоснабжения, которое в настоящий момент осуществляется по смешанной схеме: централизовано от котельных и децентрализовано от индивидуальных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение представляет собой систему, состоящую из теплового источника, трубопроводов и потребителей теплоты. Тепловой источник снабжает теплом группу

Децентрализованное теплоснабжение - получение энергии от автономных и внутридомовых источников тепла, работающих на газе, угле и дровах.

р.п. Октябрьский. Источником тепловой энергии в р.п. Октябрьский служат три котельные с общей установленной мощностью 35,745 Гкал/час.

Дополнительно имеются три котельные, являющиеся индивидуальными источниками тепла:

1. Котельная № 6 по адресу р.п. Октябрьский, мкрн. Чкалова, 5, нагрузка 0,072 Гкал/ч;

2. Котельная № 7 по адресу ул. с. Снежное, ул. Карьер, 32, нагрузка 0,034 Гкал/ч.

3. Котельная № 9 по адресу ул. с. Снежное, ул. Речная, д.22в, нагрузка 0,043 Гкал/ч.

Все котельные имеют моральный и физический износ оборудования, в связи с чем повышенный расход природного газа на котельных.

Тепловые сети:

Практически все тепловые сети эксплуатируются более 25 лет. На текущий период износ тепловых сетей, с учетом того, что в 2022 году производились работы по их ремонту, составляет около 80%. Амортизационный срок эксплуатации по тепловым сетям исчерпал себя. Являясь линейным объектом, реконструкция тепловых сетей требует получения разрешений на строительство, выдающееся по Градостроительному кодексу РФ.

Потребители:

Потребителями тепла от котельных обследуемых являются многоквартирные дома, административные здания и объекты соцкультбыта. Крупные промышленные потребители отсутствуют.

р.п. Сарс. Источником тепловой энергии в р.п. Сарс является 4 модульные котельные:

- котельная № 1 (мощность 4,0 МВт, кол – во котлов - 3)

- котельная № 2 (мощность 6,0 МВт, кол – во котлов -3)

- котельная № 3 (мощность 0,2 МВт, кол -во котлов -2)

- котельная № 4 (мощностью 0,4 МВт, кол – во котлов -2)

1.3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения установленных законодательством полномочий, все имущество передано в пользование муниципальным предприятиям МУП «Терра», МКУ «ХЭС».

Централизованная система водоотведения на территории Октябрьского городского округа образована только в границах р.п. Октябрьский и р.п. Сарс.

В настоящее время коммунальная инфраструктура Октябрьского городского округа требует проведения серьезных мероприятий по ее приведению в соответствии со стандартами качества. Изношенность объектов водоснабжения и водоотведения, с учетом большого объема работ по их ремонту за период 2020 – 2022 гг., составляет около 65 %.

1.4. Развитие системы газоснабжения.

Территорию Округа пересекает коридор магистральных газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсковск, Ямбург-Поволжье, Срто-Урал. Этот коридор проходит на удалении от населенных пунктов в восточной зоне округа в меридиональном направлении и достаточно близко от границ р.п. Октябрьский.

По состоянию на 01.01.2019 года уровень газификации природным газом на территории Октябрьского городского округа составляет 54 %.

1.5. Развитие системы электроснабжения.

В настоящее время коммунальная инфраструктура Октябрьского городского округа требует проведения серьезных мероприятий по ее приведению в соответствие со стандартами качества. Изношенность объектов электроснабжения составляет около 60 %, в связи, с чем планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам. В связи с этим, увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение жителей Октябрьского городского округа Пермского края.

Подпрограмма включает в себя комплекс программных мероприятий, повышающих надежность функционирования системы электросетевого хозяйства Октябрьского городского округа Пермского края, а также мероприятия в части энергосбережения.

1.6. Благоустройство территории.

В последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустройство на территории Октябрьского городского округа, но проблема благоустройства городской среды остается одной из важных и насущных, требующих внимания и эффективного решения.

Планировка территории населенных пунктов, благоустройство пешеходных зон, застройка жилых кварталов в основном производилась в 70-80 годы. В неудовлетворительном состоянии находятся и многие внутридворовые территории. При проведении аварийных работ на инженерных сетях, проходящих через жилые застройки, внутридворовая территория практически не восстанавливается. Имеющиеся детские площадки не соответствуют реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых детских площадок, ремонту и обустройству пешеходных зон.

В достаточной мере не проводится работа по озеленению территории, окашиванию территорий, в том числе для уничтожения сорной растительности - борщевика.

1.7. Перед органами местного самоуправления Октябрьского городского округа стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на эффективное решение вопросов местного значения, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления городских округов. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Качество предоставления муниципальных услуг, эффективность деятельности органов местного самоуправления и, в конечном итоге, уровень социально-экономического развития муниципальных образований зависят и от профессиональной подготовки муниципальных служащих, финансового обеспечения органов местного самоуправления.

**II. Цели и задачи программы**

2.1. Основные цели Программы:

2.1.1. развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Округа, обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

2.1.2. создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края;

2.1.3. совершенствование развития инфраструктуры, благоустройства и ЖКХ в Октябрьском городском округе.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

2.2.1. поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, соответствующим нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

2.2.2. создание условий для обеспечения населения услугами транспорта;

2.2.3. предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;

2.2.4. совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

2.2.5. ликвидация дефицита потребления тепловой энергии, снижение теплопотерь и затрат на производство тепловой энергии и горячей воды;

2.2.6. повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

2.2.7. снижение задолженности теплоснабжающих организаций;

2.2.8. повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

2.2.9. обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;

2.2.10. обеспечение условий для повышения качества предоставления услуг;

2.2.11. развитие газовых сетей на территории Октябрьского городского округа;

2.2.12. повышение устойчивости и надежности функционирования системы электроснабжения;

2.2.13. развитие благоустройства на территории Октябрьского городского округа;

2.2.14. улучшение санитарно-эпидемеологического состояния;

2.2.15. повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления.

**III. Прогноз конечных результатов программы**

3.1. Реализация планируемых мероприятий программы к концу 2025 года позволит достичь следующих показателей:

- довести долю автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании, до 100%;

- увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, до 60 %;

- осуществить ремонт 8 автомобильных мостов местного значения Октябрьского городского округа;

- отремонтировать 157,512 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа;

- приобрести 0 бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогамтранспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- проведение диагностики 157,512 км после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выдачей заключения;

- обеспечить услугами транспорта общего пользования количество 89,6 % населения Округа;

- снизить количество ДТП с пострадавшими на 4,3 %, в сравнении с 2019 годом;

- приведение систем теплоснабжения в соответствии со стандартами качества, до 100 % к концу 2022 года;

- снизить задолженность теплоснабжающих организаций на 15 %, ежегодно до 2025 года;

- снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, до 30 %;

- снижение количества аварий на водопроводных сетях, до 50 %;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, до 100 %;

- поддержание существующих сетей газоснабжения в нормативном состоянии, до 100 %;

- повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам, до 88 %;

- снижение уровня изношенности объектов электроснабжения, до 30 %;

- снижение количества аварий на электрических сетях, до 50 %;

- обеспечение населения уличным освещением, до 100%;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды, до 100 %.

- повышение уровня благоустройства, до 70 %;

- повысить эффективность деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа, не менее 90 %,МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %;

- исполнить гарантированные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе обязательства перед работниками Управления развития инфраструктуры, и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа, не менее 90 %, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %.

**IV. Сроки и этапы реализации программы**

Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.

**V. Перечень основных мероприятий программы**

5.1. Все разделы Программы предусматривают комплексный подход к решению важнейших задач развития систем жизнеобеспечения в Округе.

5.2. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\ОБЩАЯ%20ПРОГРАММА%20ПАСПОРТ.doc#Par475) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к Программе.

**VI. Основные меры правового регулирования, направленные**

**на достижение целей и конечных результатов Программы**

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих разделах Подпрограмм настоящей Программы.

**VII. Перечень и краткое описание подпрограмм**

7. Программа включает 7 Подпрограмм, которые отражены в приложениях к Программе.

7.1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения», в которой отражается комплекс мероприятий, направленных на развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Округа, обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

7.2. Подпрограмма 2 "Развитие систем теплоснабжения", в которой отражаются мероприятия направленные на развитие и поддержания системы теплоснабжения.

7.3. Подпрограмма 3 "Развитие систем водоснабжения и водоотведения", в которой отражаются мероприятия направленные на развитие и поддержания систем водоснабжения и водоотведения.

7.4. Подпрограмма 4 «Развитие системы газоснабжения», в которой отражаются мероприятия направленные на развитие, поддержание в нормативном состоянии и обслуживание систем газоснабжения;

7.5. Подпрограмма 5 «Развитие системы электроснабжения», в которой отражаются мероприятия направленные на развитие, обслуживание системы электроснабжения, включая уличное освещение;

7.6. Подпрограмма 6 «Благоустройство территории», в которой отражаются мероприятия в части благоустройства Октябрьского городского округа;

7.7. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы», которая направлена на повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления.

**VIII. Перечень целевых показателей программы**

Для оценки реализации Программы сформирована система целевых показателей.

Значения целевых показателей, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями реализации приведены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\ОБЩАЯ%20ПРОГРАММА%20ПАСПОРТ.doc#Par1388) к Программе.

**IX. Информация по ресурсному обеспечению программы**

Финансирование Программы планируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Объем финансирования реализации Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\ОБЩАЯ%20ПРОГРАММА%20ПАСПОРТ.doc#Par1525) 14 к Программе.

**X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей программы**

10.1. Реализация мероприятий Программы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

**XI. Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением [8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\ОБЩАЯ%20ПРОГРАММА%20ПАСПОРТ.doc#Par1388) к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования Программы.

Оценка эффективности осуществляется путем обследования (анализа) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов.

Приложение 1

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения»**

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа;  Управление образования администрации Октябрьского городского округа;  МКУ «УКС и благоустройства» Октябрьского городского округа;  Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты Программы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Октябрьского городского округа (далее – Округа), обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, соответствующим нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;  2. Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта;  3. Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;  4. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Округа к концу 2024 года позволит:  1. Довести долю автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании, до 100%;  2. Увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, до 60 %;  3. Осуществить ремонт 8 автомобильных моста на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского городского округа;  4. Отремонтировать 157,512 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа;  5. Приобрести 0 бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогамтранспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  6. Проведение диагностики 157,512 км после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выдачей заключения;  7. Обеспечить услугами транспорта общего пользования количество 89,6 % населения Округа;  8. Снизить количество ДТП с пострадавшими на 4,3 %, в сравнении с 2019 годом;  9. Снизить количество лиц, пострадавших в ДТП на 6,7 %, в сравнении с 2019 годом;  10. Снизить количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети на 50 %, в сравнении с 2019 годом. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | | 2025 г. | |
|  | 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
|  | 2. | Доля автомобильных дорог местного значения,  соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа | % | 58 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60,0 | | |
|  | 3. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа | км | 0 | 33,355 | | 34,08 | | 21,864 | | 8,213 | | 30,0 | | 30,0 | | |
|  | 4. | Отремонтировано мостов местного значения Октябрьского городского округа | шт | 1 | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | 5. | Удельный вес населения, обеспеченного услугами транспорта общего пользования | % | 89,6 | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | 89,6 | | |
|  | 6. | Количество ДТП с пострадавшими | шт | 23 | 23 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | |
|  | 7. | Количество лиц, пострадавших в ДТП | чел | 30 | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | |
|  | 8. | Количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети | шт | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | Итого: | | | |
| Всего, в том числе: | | 157 340,4 | 159 514,3 | | 153 152,1 | | 104 794,1 | | 117 012,1 | | 122 561,1 | | 814 374,1 | | | |
| краевой бюджет | | 79 165,0 | 71 439,5 | | 66 140,0 | | 23 856,1 | | 34 456,8 | | 34 284,6 | | 309 342,0 | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 78 175,4 | 88 044,8 | | 86 912,1 | | 80 938,0 | | 82 555,3 | | 88 276,5 | | 504 902,1 | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 30,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 130,0 | | | |

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 1**

1.1. Основополагающими условиями развития Округа является комплексное развитие систем жизнеобеспечения, в том числе развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения.

1.2. Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения является также одним из приоритетных направлений в развитии систем жизнеобеспечения в Округе.

1.2.1. Развитие дорожной деятельности:

на балансе Октябрьского городского округа находится 548 автомобильных дорог общего пользования местного значения и 53 автомобильных моста (включая пешеходные), на данных автодорогах регулярно согласно план-графика, проводятся работы по содержанию муниципальных дорог в весенне-летний и осенне-зимний период. Эксплуатируются автомобильные дороги общего пользования местного значения Округа круглогодично.

Ежегодный объем финансирования на содержание автомобильных дорог определяется на основании утвержденных нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа.

Общая сумма затрат бюджета Октябрьского городского округа на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается согласно видам работ, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Ежегодно проводится процедура муниципальных закупок по определению подрядчиков, обеспечивающих содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Округа.

1.2.2. Развитие транспортного обслуживания:

Исполнитель по осуществлению перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.3. Разрешение проблем обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач в Округе. Проблема аварийности на транспорте очень остро стоит в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сохраняется тенденция по количеству пострадавших среди детей, связано это в первую очередь из-за участившихся случаев ДТП с детьми-пешеходами и детьми-водителями. В основном травмам на дороге подвергаются дети-пешеходы школьного возраста (11-17 лет), а значит, основной упор в обучении детей правилам поведения на дороге должен быть сделан на данную категорию детей и их родителей.

Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма: перевозка пассажиров с нарушением требований по перевозке детей в авто-мото-транспортных средствах, превышение скорости водителями ТС, не предоставление преимущества ТС, переход проезжей части в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом, передвижение вдоль проезжей части по правой обочине, игра на проезжей части, выезд на велосипеде на дороги общего пользования, управление мотоциклом и мопедом детьми, не достигшими 16 летнего возраста, не имеющими права управления, вина родителей в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних.

Проблема аварийности за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах Октябрьского округа и низкими темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

1.2.4. Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к ухудшению технического состояния дорог и дорожных сооружений, к снижению инвестиционной привлекательности Округа, миграции населения в другие, более развитые дорожной инфраструктурой территории.

Указанные выше проблемы следует решать путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы. Программа нацелена на решение задач по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Округа, транспортного обслуживания населения, повышение безопасности дорожного движения в Округа.

**II. Цели и задачи подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Округа, обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Для достижения поставленной цели подпрограммы 1 необходимо решение следующих задач:

1. поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, соответствующим нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

2. создание условий для обеспечения населения услугами транспорта;

3. предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;

4. совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

**III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1**

За период реализации подпрограммы 1 предполагается достичь следующих показателей:

- довести долю автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании, до 100%;

- увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, до 60 %;

- осуществить ремонт 8 автомобильных моста местного значения Октябрьского городского округа;

- отремонтировать 157,512 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа;

- приобрести 0 бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогамтранспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- проведение диагностики 157,512 км после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выдачей заключения;

- обеспечить услугами транспорта общего пользования количество 89,6 % населения Округа;

- снизить количество ДТП с пострадавшими на 4,3 %;

- снизить количество ДТП с пострадавшими на 4,3 %;

- снизить количество лиц, пострадавших в ДТП на 6,7 %;

- снизить количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети на 50 %.

1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Подпрограмма 1 реализуется с 2020-2025 год.

Выделение этапов подпрограммы 1 не предусмотрено.

**V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1**

5.1. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%201.doc#Par475) мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к программе.

**VI. Основные меры правового регулирования**

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для реализации основных мероприятий подпрограммы 1 планируется принятие нормативного правового акта, направленного на определение порядка расходования бюджетных средств.

**VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 1**

Для оценки реализации подпрограммы 1 сформирована система целевых показателей.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 1 изложены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%201.doc#Par1388) к программе.

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1**

Финансирование подпрограммы 1 планируется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Объем финансирования реализации подпрограммы 1 определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении 1](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%201.doc#Par1525)4 к программе.

**IX. Основные меры муниципального регулирования**

**и управления рисками в сфере реализации Подпрограммы 1**

Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками изложены в Х разделе Программы.

**X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1**

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение 2  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» | |
| **ПАСПОРТ**  **Подпрограммы 2 «Развитие систем теплоснабжения»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | Участники Подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края;  МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края;  Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели подпрограммы | Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи Подпрограммы 2 | 1. Ликвидация дефицита потребления тепловой энергии, снижение тепло потерь и затрат на производство тепловой энергии и горячей воды;  2. Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.  3. Снижение задолженности теплоснабжающих организаций; | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы 2 на территории Округа к концу 2025 года позволит:  1. Организовать и привести систему теплоснабжения в соответствии со стандартами качества, до 100%;  2. Снизить теплопотери, до 100 %;  3. Снизить задолженность теплоснабжающих организаций, на 15 % ежегодно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2020 по 2025 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели Подпрограммы 2 | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | |  | 1. | Приведение систем теплоснабжения в соответствии со стандартами качества | % | 0 | | 40 | | 60 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  | 2. | Количество проектной сметной документации по объекту "Реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа" | шт. | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | 3. | Снижение задолженности теплоснабжающих организаций | % | 0 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | | Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Источники финансирования | | Расходы тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г | | Итого: | | | | Всего, в том числе: | | 23 870,1 | | 52 264,5 | | 38 044,6 | | 11 792,5 | | 11 500,0 | | 2 500,0 | | 139 971,7 | | | | краевой бюджет | | 14 850,0 | | 11 326,7 | | 14 687,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 40 863,8 | | | | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | бюджет ОМСУ | | 9 020,1 | | 40 937,8 | | 23 357,5 | | 11 792,5 | | 11 500,0 | | 2 500,0 | | 99 107,9 | | | | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |   **I. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 2**  1.1. Основополагающими условиями развития Округа является развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе развитие системы теплоснабжения.  1.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Округе.  1.2.1. Развитие систем теплоснабжения:  Тепловая энергия на территории Октябрьского городского округа требуется для работы отопления и централизованного горячего водоснабжения зданий.  Теплоснабжение в Округе осуществляется по смешанной схеме: централизовано от котельных и децентрализовано от индивидуальных источников тепла.  Централизованное теплоснабжение представляет собой систему, состоящую из теплового источника, трубопроводов и потребителей теплоты. Тепловой источник снабжает теплом группу домов, административные здания, а также объекты социальной сферы.  Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 127 931,5 кв. м.  Общая отапливаемая площадь объектов социальной сферы составляет 34 315,0 кв. м.  Децентрализованное теплоснабжение - получение энергии от автономных и внутридомовых источников тепла, работающих на газе, угле и дровах.  р.п. Октябрьский:  Источником тепловой энергии в р.п. Октябрьский служат три котельные с общей установленной мощностью 35,745 Гкал/час. Подключенная нагрузка на котельные составляет не более 6,0 Гкал/ч (данные предоставлены эксплуатирующей организацией).  Основное теплогенерирующее оборудование котельных № 4,5 – водогрейные водожаротрубные котлы. Основное теплогенерирующее оборудование котельной № 1 – паровые котлы ДКВР 6,5/13 (3 шт.). Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Температурный график выдаваемого теплоносителя – 95/70°С.  Тепловая мощность источников теплоснабжения   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Котельная | Марки котлов | Год ввода в экспл. | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | %загрузки оборудования | | 1 | Котельная № 1 | ДКВР6,5/13 – 2 шт. | 1987 | 9,945 | 3,153 | 31% | | 2 | Котельная № 4 | TLK-TF-10 – 4 шт. | 1992 | 17,2 | 1,328 | 7,7 % | | 3 | Котельная № 5 | ВКГМ 2,5 – 4 шт. | 1988 | 8,6 | 1,462 | 17 % |   Дополнительно имеются три котельные, являющиеся индивидуальными источниками тепла:  1. Котельная № 6 по адресу п. Октябрьский, мкрн. Чкалова, 5, нагрузка 0,072 Гкал/ч;  2. Котельная № 7 по адресу ул. с. Снежное, ул. Карьер, 32, нагрузка 0,034 Гкал/ч.  3. Котельная № 9 по адресу ул. с. Снежное, ул. Речная, д.22в, нагрузка 0,043 Гкал/ч.  Все котельные имеют моральный и физический износ оборудования, в связи с чем повышенный расход природного газа на котельных.  Тепловые сети:  Практически все тепловые сети эксплуатируются более 25 лет. На текущий период износ тепловых сетей, с учетом того, что в 2022 году производились работы по их ремонту, составляет около 80%. Амортизационный срок эксплуатации по тепловым сетям исчерпал себя. Являясь линейным объектом, реконструкция тепловых сетей требует получения разрешений на строительство, выдающееся по Градостроительному кодексу РФ.  Потребители:  Потребителями тепла от котельных обследуемых являются многоквартирные дома, административные здания и объекты соцкультбыта. Крупные промышленные потребители отсутствуют.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения:  Естественное снижение населения связано с отсутствием перспектив развития территории. Исходя из этого, можно предположить, что существенного прироста жилого фонда в ближайшей перспективе не предвидится. Возможный ввод нового жилья окажет незначительный рост нагрузки на коммунальную инфраструктуру. Это связано с тем, что новое строительство в муниципальном образовании ведется в минимальном размере и для вновь вводимого жилого фонда хватит уже имеющихся резервов по коммунальной инфраструктуре.  р.п. Сарс:  Источником тепловой энергии в р.п. Сарс является 4 модульные котельные:  - котельная № 1 (мощность 4,0 МВт, кол – во котлов - 3)  - котельная № 2 (мощность 6,0 МВт, кол – во котлов -3)  - котельная № 3 (мощность 0,2 МВт, кол -во котлов -2)  - котельная № 4 (мощностью 0,4 МВт, кол – во котлов -2)  Тепловые сети:  Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 6,658 км. Тепловые сети эксплуатируются более 37 лет. На текущий период износ тепловых сетей составляет более 85%. Амортизационный срок эксплуатации по тепловым сетям исчерпал себя. Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения тепловых потерь при транспортировке необходима реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов в зонах с избыточной пропускной способностью.  Потребителями тепла котельной являются в большей части многоквартирные дома, объекты соцкультбыта. Крупные промышленные потребители отсутствуют.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения:  Существенного прироста жилого фонда в ближайшей перспективе не предвидится. Возможный ввод нового жилья окажет незначительный рост нагрузки на коммунальную инфраструктуру. Это связано с тем, что новое строительство в муниципальном образовании ведется в минимальном размере и для вновь вводимого жилого фонда хватит уже имеющихся резервов по коммунальной инфраструктуре.  **II. Цели и задачи Подпрограммы 2**  2.1. Основная цель Подпрограммы 2:  2.1.1. Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края.  2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  2.2.1. Ликвидация дефицита потребления тепловой энергии, снижение теплопотерь и затрат на производство тепловой энергии и горячей воды;  2.2.2. Снижение задолженности теплоснабжающих организаций;  2.2.3. Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.  **III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2**  3.1. Реализация планируемых мероприятий Подпрограммы 2 к концу 2025 года позволит достичь следующих результатов:  - организовать и привести систему теплоснабжения в соответствии со стандартами качества, до 100%;  - снизить тепло потери, до 100 %;  - снизить задолженность теплоснабжающих организаций, на 15 % ежегодно.  **IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2**  Подпрограмма 2 реализуется с 2020-2025 год.  Выделение этапов подпрограммы 2 не предусмотрено.  **V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2**  5.1. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%202.doc#Par475) мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к программе.  **VI. Основные меры правового регулирования**  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для реализации основных мероприятий подпрограммы планируется принятие нормативного правового акта, направленного на определение порядка расходования бюджетных средств.  **VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2**  Для оценки реализации подпрограммы 2 сформирована система целевых показателей.  Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 2 изложены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%202.doc#Par1388) к программе.  **VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2**  Финансирование подпрограммы 2 планируется за счет средств краевого и местного бюджетов.  Объем финансирования реализации подпрограммы 2 определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.  Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении 1](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%202.doc#Par1525)4 к программе.  **IX. Основные меры муниципального регулирования и управления**  **рисками в сфере реализации Подпрограммы 2**  Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками изложены в Х разделе Программы.  **X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2**  Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края. | | | |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» | | | |
|  | |  | |
| ПАСПОРТ  **Подпрограммы 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | Участники подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа,  МКУ «УКС и благоустройства» Октябрьского городского округа,  Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа,  МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели подпрограммы | Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере водоснабжения и водоотведения; | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи подпрограммы | 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;  2. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Округа к концу 2024 года позволит достичь следующих результат:  1. Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, до 30 %;  2. Снижение количества аварий на водопроводных сетях, до 50 %;  3. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, до 100 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | 2024 г. | | 2025 г. | | |  | 1. | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых проведен текущий ремонт | км | 2,1 | | 18,6 | | 29,28 | | 3,4 | | 2,4 | 0 | | 0 | | |  | 2. | Водонапорные башни, водозаборные скважины, приведенные в нормативное состояние | шт. | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |  | 3. | Протяженность канализационных сетей, в отношении которых проведен текущий ремонт | км | 0 | | 1,45 | | 0,12 | | 0,99 | | 0 | 0 | 0 | | | |  | 4. | КНС, приведенные в нормативное состояние | шт. | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |  | 5. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения | км | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |  | 6. | Количество разработанной проектной документации | шт. | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |  | 6. | Оказание услуг по обеспечению питьевой водой население и объекты инфраструктуры | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | | Итого | | Всего, в том числе: | | 50 667,0 | | 120 815,8 | | 81 194,5 | | 45 200,7 | | 19 140,7 | | 24 679,0 | | | 341 697,7 | | краевой бюджет | | 19 485,2 | | 38 891,7 | | 53 526,8 | | 25 759,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | 137 663,1 | | федеральный бюджет | | 0,0 | | 46 843,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 46 843,4 | | местный бюджет | | 30 545,3 | | 33 614,6 | | 26 618,0 | | 18 500,7 | | 18 192,9 | | 23 723,4 | | | 151 194,9 | | внебюджетные источники | | 636,5 | | 1 466,1 | | 1 049,7 | | 940,6 | | 947,8 | | 955,6 | | | 5 996,3 |   **I. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 3**  Основополагающими условиями развития Округа является развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе развитие системы водоснабжения и водоотведения.  Систему водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа составляют:  - количество артезианских скважин – 89 шт.  - протяженность водопроводной сети – 276 км.  - количество канализационно-очистных сооружений – 2 шт., КНС – 6 шт.  - протяженность канализационной сети – 67 км.  Для выполнения установленных законодательством полномочий, все имущество будет передано в пользование муниципальным предприятиям МУП «Терра» и МКУ «ХЭС».  Централизованная система водоотведения на территории Октябрьского городского округа образована только в границах р.п. Октябрьский и р.п. Сарс.  В настоящее время коммунальная инфраструктура Октябрьского городского округа требует проведения серьезных мероприятий по ее приведению в соответствии со стандартами качества. Изношенность объектов водоснабжения и водоотведения, с учетом большого объема работ по их ремонту за период 2020 – 2022 гг., составляет около 65 %. В связи с этим, увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное водоснабжение жителей Октябрьского городского округа Пермского края и надежное водоотведение в соответствии с установленными санитарными нормами.  Программа включает в себя комплекс программных мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водопроводно-канализационного хозяйства Октябрьского городского округа Пермского края. Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач по повышению качества водоснабжения населения и водоотведения могут быть обеспечены только при использовании программно-целевого метода.  **II. Цели и задачи подпрограммы 3**  2.1. Основная цель подпрограммы 3:  2.1.1. Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края.  2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  2.2.1. Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.  2.2.2. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг.  2.2.3. Повышение качества воды.    **III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3**  3.1. Реализация планируемых мероприятий подпрограммы 3 к концу 2025 года позволит достичь следующих результатов:  - снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, до 30 %;  - снижение количества аварий на водопроводных сетях, до 50 %;  - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, до 100 %.  **IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3**  Подпрограмма 3 реализуется с 2020-2025 год.  Выделение этапов подпрограммы 3 не предусмотрено.  **V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3**  5.1. [Перечень](file:///\\dc-2\DiskD\Shares\Карманова\мои%20документы\РАБОЧИЙ%20СТОЛ\ЖКХ\2019\СУБСИДИИ%20ЗАЯВКИ\МП%20теплоснабжение%204.doc#Par475) мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к программе.  **VI. Основные меры правового регулирования**  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для реализации основных мероприятий подпрограммы 3 планируется принятие нормативного правового акта, направленного на определение порядка расходования бюджетных средств.  **VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 3**  Для оценки реализации подпрограммы 3 сформирована система целевых показателей.  Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 3 изложены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%203.doc#Par1388) к программе.  **VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3**  Финансирование подпрограммы 3 планируется за счет средств краевого и местного бюджетов.  Объем финансирования реализации подпрограммы 3 определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.  Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении 1](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%203.doc#Par1525)4 к программе.  **IX. Основные меры муниципального регулирования**  **и управления рисками в сфере реализации Подпрограммы 3**  Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками изложены в Х разделе Программы.  **X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3**  Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края. | | | |
|  | | | |
|  | | Приложение 4  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» | |
| ПАСПОРТ  **Подпрограммы 4 «Развитие системы газоснабжения»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | Участники подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа;  МКУ «УКС и благоустройства» Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | Цели подпрограммы | Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере газоснабжения; | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение условий для повышения качества предоставления услуг.  2. Развитие газовых сетей на территории Октябрьского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Округа к концу 2025 года позволит достичь следующих результат:  1. Поддержание существующих сетей газоснабжения в нормативном состоянии, до 100 %;  2. Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам, до 88 %. | | | | | | | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели подпрограммы | N п/п | | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | |  | 1. | | Газопроводные сети, находящиеся в муниципальной собственности и приведенные в нормативное состояние | 100 | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |  | 2. | | Протяженность вновь построенных сетей газоснабжения | км | 0 | | 0 | | 0,358 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |  | 3. | | Количество ГРПШ, введенных в эксплуатацию | шт | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | | Источники финансирования | | Расходы тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | | Итого: | | Всего, в том числе: | | 5 472,9 | | 10 218,3 | | 2 852,3 | | 1 193,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 21 736,5 | | краевой бюджет | | 0,0 | | 1 291,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 291,6 | | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | местный бюджет | | 5 472,9 | | 8 926,7 | | 2 852,3 | | 1 193,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 20 444,9 | | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |   **I. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 4**  Основополагающими условиями развития Округа является развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе развитие систем газоснабжения.  Территорию Округа пересекает коридор магистральных газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсковск, Ямбург-Поволжье, Срто-Урал. Этот коридор проходит на удалении от населенных пунктов в восточной зоне Округа в меридиональном направлении и достаточно близко от границ р.п. Октябрьский.  **II. Цели и задачи подпрограммы 4**  2.1. Основная цель подпрограммы 4:  2.1.1. Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края.  2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  2.2.1. Обеспечение условий для повышения качества предоставления услуг.  2.2.2. Развитие газовых сетей на территории Октябрьского городского округа.    **III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4**  3.1. Реализация планируемых мероприятий подпрограммы 4 к концу 2025 года позволит достичь следующих показателей:  - поддержание существующих сетей газоснабжения в нормативном состоянии, до 100 %;  - повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам, до 88 %.  **IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4**  Подпрограмма 4 реализуется с 2020-2025 год.  Выделение этапов подпрограммы 4 не предусмотрено.  **V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4**  5.1. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%204.doc#Par475) мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к программе.  **VI. Основные меры правового регулирования**  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для реализации основных мероприятий подпрограммы 4 планируется принятие нормативного правового акта, направленного на определение порядка расходования бюджетных средств.  **VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 4**  Для оценки реализации подпрограммы 1 сформирована система целевых показателей.  Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 1 изложены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%204.doc#Par1388) к программе.  **VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4**  Финансирование подпрограммы 4 планируется за счет средств краевого и местного бюджетов.  Объем финансирования реализации подпрограммы 4 определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.  Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%204.doc#Par1525) 14 к программе.  **IX. Основные меры муниципального регулирования**  **и управления рисками в сфере реализации Подпрограммы 4**  Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками изложены в Х разделе Программы.  **X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4**  Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края. | | | |
|  | | | |
|  | | Приложение 5  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» | |
| ПАСПОРТ  **Подпрограммы 5 «Развитие системы электроснабжения»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | Участники подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа,  МКУ «УКС и благоустройства» Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | Цели подпрограммы | Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере электроснабжения; | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи подпрограммы | 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования системы электроснабжения. | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории округа к концу 2025 года позволит достичь следующих результатов:  1. Снижение уровня изношенности объектов электроснабжения, до 70 %;  2. Снижение количества аварий на электрических сетях, до 50 %;  3. Обеспечение населения уличным освещением, до 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | | |  | 1 | Ремонт и обслуживание уличного освещения, находящегося в муниципальной собственности | шт. | 323 | | 560 | | 600 | | 0 | 162 | 0 | 0 | | | |  | 2 | Протяженность электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых произведено техническое обслуживание | км | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | | 16,577 | 16,577 | 16,577 | | 16,577 | | |  | 3 | Количество трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых произведено техническое обслуживание | шт. | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | 25 | 25 | | 25 | | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | | | Итого | | Всего, в том числе: | | 12 882,4 | | 14 872,0 | | 12 863,6 | | 12 073,4 | | 11 512,6 | 12 724,7 | | | 76 928,7 | | краевой бюджет | | 1 362,4 | | 1 327,4 | | 982,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 3 672,7 | | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | местный бюджет | | 11 520,0 | | 13 544,6 | | 11 880,7 | | 12 073,4 | | 11 512,6 | 12 724,7 | | | 73 256,0 | | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |     **I. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 5**  Основополагающими условиями развития Округа является развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе развитие системы электроснабжения.  Систему электроснабжения на территории Октябрьского городского округа составляют:  - количество трансформаторных подстанций – 471 шт., в том числе в муниципальной собственности – 25 шт.  - протяженность линий электропередач – 1574 км, в том числе в муниципальной собственности – 15,077 км ВЛ-0,4 кВ и 1,5 км ВЛ-10 кВ, бесхозяйные – 23,75 км.  - количество опор линий электропередач – 20986 шт.  - количество уличных светильников – 1955 шт.  В настоящее время коммунальная инфраструктура Октябрьского городского округа требует проведения серьезных мероприятий по ее приведению в соответствие со стандартами качества. Изношенность объектов электроснабжения составляет около 60 %, в связи, с чем планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам. В связи с этим, увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение жителей Октябрьского городского округа Пермского края.  Подпрограмма включает в себя комплекс программных мероприятий, повышающих надежность функционирования системы электросетевого хозяйства Октябрьского городского округа Пермского края, а также мероприятия в части энергосбережения. Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач по повышению качества электроснабжения населения могут быть обеспечены только при использовании программно-целевого метода.  **II. Цели и задачи подпрограммы 5**  2.1. Основная цель подпрограммы 5:  2.1.1. Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края.  2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей задачи:  2.2.1. Повышение устойчивости и надежности функционирования систем электроснабжения.    **III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5**  3.1. Реализация планируемых мероприятий подпрограммы 5 к концу 2025 года позволит достичь следующих показателей:  - снижение уровня изношенности объектов электроснабжения, до 70 %;  - снижение количества аварий на электрических сетях, до 50 %;  - обеспечение населения уличным освещением, до 100%.  **IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5**  Подпрограмма 5 реализуется с 2020-2025 годы.  Выделение этапов подпрограммы 5 не предусмотрено.  **V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5**  5.1. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%205.doc#Par475) мероприятий подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к программе.  **VI. Основные меры правового регулирования**  В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для реализации основных мероприятий подпрограммы 5 планируется принятие нормативного правового акта, направленного на определение порядка расходования бюджетных средств.  **VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 5**  Для оценки реализации подпрограммы 5 сформирована система целевых показателей.  Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 5 изложены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%205.doc#Par1388) к программе.  **VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 5**  Финансирование подпрограммы 5 планируется за счет средств краевого и местного бюджетов.  Объем финансирования реализации подпрограммы 5 определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.  Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%205.doc#Par1525) 14 к программе.  **IX. Основные меры муниципального регулирования**  **и управления рисками в сфере реализации Подпрограммы 5**  Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками изложены в Х разделе Программы.  **X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5**  Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края. | | | |
|  | | Приложение 6  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» | |
| ПАСПОРТ  **Подпрограммы 6 «Благоустройство территории»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | Участники подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа;  МКУ «УКС и благоустройства» Октябрьского городского округа Пермского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели подпрограммы | Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в части благоустройства территории; | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи подпрограммы | 1. Развитие благоустройства территории Октябрьского городского округа;  2. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Округа к концу 2025 года позволит достичь следующих результат:  1. Повышение уровня благоустройства, до 70 %;  2. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды, до 100 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | | |  | 1. | Количество обустроенных площадок ТКО | шт. | 27 | | 67 | | 19 | | 2 | | 13 | | 0 | 0 | | |  | 2. | Содержание и поддержание в нормативном состоянии мест захоронения | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | |  | 3. | Оказание услуг по содержанию общественных территорий | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | |  | 4. | Уровень благоустройства | % | 50 | | 60 | | 65 | | 70 | | 70 | | 70 | 70 | | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | | Итого | | Всего, в том числе: | | 27 026,9 | | 28 001,5 | | 29 623,0 | | 17 357,1 | | 25 787,8 | | 33 127,6 | | | 160 923,9 | | краевой бюджет | | 4 797,5 | | 7 317,7 | | 7 989,9 | | 78,9 | | 282,8 | | 399,6 | | | 20 866,4 | | федеральный бюджет | | 7 431,7 | | 2 845,2 | | 529,9 | | 1 499,5 | | 5 373,0 | | 7 591,8 | | | 25 271,1 | | местный бюджет | | 14 782,2 | | 17 833,6 | | 21 102,3 | | 15 776,4 | | 20 123,9 | | 25 124,8 | | | 114 743,2 | | внебюджетные источники | | 15,5 | | 5,0 | | 0,9 | | 2,3 | | 8,1 | | 11,4 | | | 43,2 |   **I. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 6**  В последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустройство на территории Октябрьского городского округа, но проблема благоустройства городской среды остается одной из важных и насущных, требующих внимания и эффективного решения.  Планировка территории населенных пунктов, благоустройство пешеходных зон, застройка жилых кварталов в основном производилась в 70-80 годы. В неудовлетворительном состоянии находятся и многие внутридворовые территории. При проведении аварийных работ на инженерных сетях, проходящих через жилые застройки, внутридворовая территория практически не восстанавливается. Имеющиеся детские площадки не соответствуют реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых детских площадок, ремонту и обустройству пешеходных зон.  В достаточной мере не проводится работа по озеленению территории, окашиванию территорий, в том числе для уничтожения сорной растительности - борщевика.  Все это отрицательно складывается на привлекательности территории.  Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации должна осуществляться в соответствии с целевой Программой.  Разработка и реализация данной Подпрограммы позволит улучшить внешний облик территории, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городского округа, комфортного проживания жителей.  **II. Цели и задачи подпрограммы 6**  2.1. Основная цель подпрограммы 6:  2.1.1. Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края.  2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  2.2.1. Развитие благоустройства территории Октябрьского городского округа.  2.2.2. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния.    **III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6**  3.1. Реализация планируемых мероприятий подпрограммы 6 к концу 2025 года позволит достичь следующих результатов:  - повышение уровня благоустройства, до 70 %;  - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды, до 100 %.  **IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6**  Подпрограмма 6 реализуется с 2020-2025 год.  Выделение этапов подпрограммы 6 не предусмотрено.  **V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6**  5.1. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%201.doc#Par475) мероприятий подпрограммы 6 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к программе.  **VI. Основные меры правового регулирования**  В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для реализации основных мероприятий подпрограммы 6 планируется принятие нормативного правового акта, направленного на определение порядка расходования бюджетных средств.  **VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 6**  Для оценки реализации подпрограммы 6 сформирована система целевых показателей.  Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 6 изложены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%201.doc#Par1388) к программе.  **VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 6**  Финансирование подпрограммы 6 планируется за счет средств краевого и местного бюджетов.  Объем финансирования реализации подпрограммы 6 определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.  Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении 1](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%201.doc#Par1525)4 к программе.  **IX. Основные меры муниципального регулирования**  **и управления рисками в сфере реализации Подпрограммы 6**  Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер управления рисками изложены в Х разделе Программы.  **X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6**  Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Приложение 7  к муниципальной программе  «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края» |   **ПАСПОРТ**  **Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | Участники подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края;  МКУ «УКС и благоустройства» Октябрьского городского округа;  МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты Программы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели подпрограммы | Совершенствование развития инфраструктуры, благоустройства ЖКХ в Октябрьском городском округе. | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи подпрограммы | Повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Округа к концу 2025 года позволит:  1. Повысить эффективность деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа, не менее 90 %;  2. Исполнить гарантированные трудовые законодательством и законодательством о муниципальной службе обязательства перед работниками Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | 2025 г. | | |  | 1. | Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газету «Вперед» | кв.см. | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | |  | 2 | Обеспечение деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | % | не менее 90 | | не менее 90 | | не менее 90 | | не менее 90 | не  менее  90 | не  менее  90 | | не  менее  90 | | | |  | 3. | Обеспечение деятельности МКУ «УКС и благоустройства», МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа | % | не менее 90 | | не менее 90 | | не менее 90 | | не менее 90 | не  менее  90 | не  менее  90 | | не  менее  90 | | | | Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | | Итого | | Всего, в том числе: | | 20 497,9 | | 19 716,4 | | 22 162,4 | | 24 085,8 | | 23 088,3 | | 23 099,6 | | | 132 650,4 | | краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | местный бюджет | | 20 403,5 | | 19 716,4 | | 22 162,4 | | 24 085,8 | | 23 088,3 | | 23 099,6 | | | 132 556,0 | | внебюджетные источники | | 94,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 94,4 |   **I. Характеристика текущего состояния, основные показатели**  **и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков**  **реализации подпрограммы 7**  1.1. Перед органами местного самоуправления Октябрьского городского округа стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на эффективное решение вопросов местного значения, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления городских округов. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.  Качество предоставления муниципальных услуг, эффективность деятельности органов местного самоуправления и, в конечном итоге, уровень социально-экономического развития муниципальных образований зависят и от профессиональной подготовки муниципальных служащих, финансового обеспечения органов местного самоуправления.  **II. Цели и задачи подпрограммы 7**  2.1. Основные цели подпрограммы:  2.1.1. совершенствование развития инфраструктуры, благоустройства и ЖКХ в Октябрьском городском округе.  2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  2.2.1. повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления.  **III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7**  3.1. Реализация планируемых мероприятий программы к концу 2025 года позволит достичь следующих показателей:  - повысить эффективность деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %;  - исполнить гарантированные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе обязательства перед работниками Управления развития инфраструктуры, и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %.  **IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 7**  Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 год.  Выделение этапов не предусмотрено.  **V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 7**  5.1. Все разделы Подпрограммы предусматривают комплексный подход к решению задач развития систем жизнеобеспечения в Округе.  5.2. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%207.doc#Par475) мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 9 к Программе.  **VI. Основные меры правового регулирования, направленные**  **на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 7**  Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, изложены в соответствующих разделах Программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края».  **VII. Перечень целевых показателей подпрограммы 7**  Для оценки реализации подпрограммы сформирована система целевых показателей.  Значения целевых показателей, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями реализации приведены в [приложении 8](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%207.doc#Par1388) к Программе.  **VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**  **Финансирование подпрограммы планируется за счет средств местного бюджета.**  Объем финансирования реализации подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.  Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении 1](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\Комплексное%20развитие%20систем%20жизн\Комплексное%20развитие%20систем%20жизнеобеспечения\Подпрограмма%207.doc#Par1525)4 к Программе.  **IX Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы**  10.1. Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.  Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является:  - недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.  **XI. Методика оценки эффективности подпрограммы**  Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Приложением 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края. | | | |

Приложение 8

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование цели (целей) и  задач, целевых  показателей | | | | | Единица измерения | | | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2020 год | | | | | | | | 2021 год | | | | | | | | 2022 год | | | 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | | | | | 9 | | | | | | | | 10 |
| 1 |  | | | | | | | | **Подпрограмма 1. Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. |  | | | | | | | | **Цель 1:** Развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Октябрьского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. |  | | | | | | | | **Задача 1.** Поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, соответствующим нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Доля автомобильных дорог местного значения,  соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа | | | | | % | | | 60 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | 60 | | | 60 | 60 | | | | | | 60 | | | | | | | Статистические данные  37 |
| 1.2.2. |  | | | | | | | | **Задача 2.** Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2.1.  Удельный вес населения, обеспеченного услугами транспорта общего пользования | | | | | % | | | 89,6 | | | | | | | | | 89,6 | | | | | | | 89,6 | | | 89,6 | 89,6 | | | 89,6 | | | | | | | | | | Статистические данные |
| 1.2.3. |  | | | | | | | | **Задача 3.** Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3.1. Количество ДТП с пострадавшими | | | | | шт. | | | 23 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | 22 | | | 22 | 22 | | | 22 | | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 3.2. Количество лиц, пострадавших в ДТП | | | | | чел. | | | 30 | | | | | | | | | 28 | | | | | | | 28 | | | 28 | 28 | | | 28 | | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 3.3. Количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети | | | | | чел. | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | Статистические данные |
| 1.2.4. |  | | | | | | | | | **Задача 4.** Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 4.1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, находящихся на содержании | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 4.2. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения октябрьского городского округа | | | | | км | | | | 33,355 | | | | | | | | 34,08 | | | | | | | 21,864 | | | 8,213 | 30,0 | | | | 30,0 | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 4.3. Отремонтировано мостов местного значения Октябрьского городского округа | | | | | шт. | | | | 0 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | Статистические данные |
| 2 |  | | | | | | | | | | **Подпрограмма 2 «Развитие систем теплоснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | | | | | | | | | **Цель 2:** Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. |  | | | | | | | | | | **Задача 5.**  Ликвидация дефицита потребления тепловой энергии, снижение теплопотерь и затрат на производство тепловой энергии и горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Приведение систем теплоснабжения в соответствии со стандартами качества | | | | | % | | | | | 40 | | | | | | | | 60 | | | | | | 100 | | | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | Статистические данные |
| 2.1.2. |  | | | | | | | | | | **Задача 6.** Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2.1.  Количество проектной сметной документации по объекту «Реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа» | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | Статистические данные |
| 2.1.3. |  | | | | | | | | | | | **Задача 7.** Снижение задолженности теплоснабжающих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3.1.  Снижение задолженности теплоснабжающих организаций | | | | | % | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | Статистические данные |
| 3. |  | | | | | | | | | | | **Подпрограмма 3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | | | | | | | | | | | **Цель 3:** Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. |  | | | | | | | | | | | **Задача 8.** Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен текущий ремонт | | | | км | | | | | | | 18,6 | | | | | | | | 29,28 | | | | | 3,4 | | | 2,4 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.2. Водонапорные башни, водозаборные скважины приведенные в нормативное состояние | | | | шт. | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.3. Протяженность канализационных сетей, в отношении которых произведен текущий ремонт | | | | км | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | 0,12 | | | | | 0,99 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.4. КНС, приведенные в нормативное состояние | | | | шт. | | | | | | | 3 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Статистические данные |
| 3.1.2. |  | | | | | | | | | | | | **Задача 9.** **Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2.1.  Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения | | | | км | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 2.2. Количество разработанной проектной документации | | | | шт. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 2.3.  Оказание услуг по обеспечению питьевой водой население и иные объекты инфраструктуры | | | | % | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | Статистические данные |
| 4. | |  | | | | | | | | | | | | **Подпрограмма 4. Развитие системы газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | |  | | | | | | | | | | | | **Цель 4:** Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в сфере газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | |  | | | | | | | | | | | | **Задача 10.** Обеспечение условий для повышения качества предоставления услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 1.1.  Газопроводные сети, находящиеся в муниципальной собственности и приведенные в нормативное состояние | | | км | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | Статистические данные |
| 4.1.2. | |  | | | | | | | | | | | | **Задача 11.** Развитие газовых сетей на территории Октябрьского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 2.1.  Протяженность вновь построенных сетей газоснабжения | | | км | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,358 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | Статистические данные |
|  | | Целевой показатель 2.2. Количество ГРПШ, введенных в эксплуатацию | | | шт. | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | Статистические данные |
| 5. |  | | | | | | | | | | | | | **Подпрограмма 5. Развитие системы электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. |  | | | | | | | | | | | | | **Цель 5:** Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. |  | | | | | | | | | | | | | **Задача 12.** Повышение устойчивости и надежности функционирования системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Ремонт и обслуживание уличного освещения, находящегося в муниципальной собственности | | | | | | шт. | | | | | | | 560 | | | | | | | | 600 | | | | 0 | | 162 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.2. Протяженность электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых произведено техническое обслуживание | | | | | | км | | | | | | | 16,577 | | | | | | | | 16,577 | | | | 16,577 | | 16,577 | 16,577 | | | | | | | | | 16,577 | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.3.  Количество трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых произведено техническое обслуживание | | | | | | шт. | | | | | | | 25 | | | | | | | | 25 | | | | 25 | | 25 | 25 | | | | | | | | | 25 | | | | Статистические данные |
| 6. | | |  | | | | | | | | | | | | **Подпрограмма 6. Благоустройство территории.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | |  | | | | | | | | | | | | **Цель 6:** Создание комфортной среды проживания населения на территории Октябрьского городского округа Пермского края в части благоустройства территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | | |  | | | | | | | | | | | | **Задача 13.** Развитие благоустройства территории Октябрьского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Целевой показатель 1.1.  Оказание услуг по содержанию общественных территорий | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | Статистические данные |
|  | | | Целевой показатель 1.2. Уровень благоустройства | | | | | % | | | | | | | 60 | | | | | | | | 65 | | | 70 | | 70 | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | Статистические данные |
| 6.1.2. | | |  | | | | | | | | | | | | | **Задача 14.** Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городской среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Целевой показатель 2.1.  Количество обустроенных площадок ТКО | | шт. | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | 19 | | | 2 | 13 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | Статистические данные |
|  | | | Целевой показатель 2.2. Содержание и поддержание в нормативном состоянии мест захоронения | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | Статистические данные |
| 7 |  | | | | | | | | | | | | | | | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. |  | | | | | | | | | | | | | | | **Цель 7** Совершенствование развития инфраструктуры, благоустройства и ЖКХ в Октябрьском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. |  | | | | | | | | | | | | | | | **Задача 1**5 Повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Информирование населения через средства массовой информации Октябрьского городского округа газеты «Вперед» | | | кв.см | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | 50,0 | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 2.1.  Обеспечение деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | % | | | | | | | | | | Не менее 90 | | | | | | | | | | Не менее 90 | | | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | | | | | | | | | Не менее 90 | | | | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 2.2.  Обеспечение деятельности МКУ «УКС», МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа | | | % | | | | | | | | | | Не менее 90 | | | | | | | | | | Не менее 90 | | | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | | | | | | | | Не менее 90 | | | | | Статистические данные |

Приложение 9

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | | | | | Срок | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | |
| начала реализации | | | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Направление расходов 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г. – 2025 г.:  - Ежедневное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Октябрьского городского округа;  - Проведение работ в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа, в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». | |
| 1.1.2. | Направление расходов 1.1.2.  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г.:  - Ремонт участка автомобильной дороги п. Октябрьский ул. Стахановская протяженностью 0,350 км.;  - Ремонт участков автомобильных дорог п. Октябрьский ул. Фабричная, протяженностью 0,300 км.  2021 г.:  - Ремонт участка автомобильной дороги в п. Октябрьский, ул. Бессарабова, протяженностью 0,300 км.;  - Ремонт участка автомобильной дороги в п. Октябрьский, ул. Дачная, протяженностью 0,165 км.;  - Ремонт тротуара от дома №31 по ул. Советская до строения №3 по ул. Заводская в р.п. Сарс, входящего в состав автомобильной дороги «Голдыри-Орда-Октябрьский» - З.Сарс»;  - Ремонт автомобильной дороги в д. Щучье Озеро, протяженностью 325 м;  - Ремонт моста через реку Ирень в д. Биктулка;  - Ремонт автомобильной дороги п. Сарс, ул. 70 лет Победы, протяженностью 0,300 км;  - Ремонт моста через реку Сарс д. Мавлекаево. | |
| 1.1.3. | Направление расходов 1.1.3.  «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г.:  - Ремонт участка автомобильной дороги «Леун-Тюйное Озеро»;  - Ремонт участка автомобильной дороги «Зуевский-Уразметьево»;  - Ремонт автомобильной дороги «Петропавловск-Адилево»;  - Ремонт улично-дорожной сети в п. Сарс, ул. 8 Марта;  - Ремонт улично-дорожной сети в п. Октябрьский, пер. Прудовый, ул. Островского, ул. Интернациональная, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Мира, ул. Пушкина, пер. Химиков, ул. Адилевская, ул. Крупская, ул. Нефтяников, ул. Граневая, ул. Лесная, ул. Озерная;  - Ремонт улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах: п. Тюш; п. Ключи; д. Усть-Саварово; с. Енапаево; д. Кошкина; с. Бияваш; с. Леун; п. Щучье Озеро; пос. Зуевский; д. Верх-Тюш; с. Мосино; с. Алтынное; п. Бартым; с. Ишимово;  - Ремонт автомобильной дороги «Редькино–Мостовая», участок 0+000 – 2+350, протяженностью 2,350 км;  - Ремонт автомобильной дороги «Октябрьский - Леун», участок 2+640 – 6+040 км., протяженностью 3,400 км.;  -Ремонт участков автомобильных дорог в п. Октябрьский по ул. Газовиков, Дорожников, Ясная;  - Ремонт автомобильных дорог д. Атнягузи ул. Заречная, ул. Лесная; д. Биктулка ул. Новая; с. Леун ул. Прудная; с. Богородск ул. Интернациональная; д. Усть-Арий ул. Центральная; с. Мосино ул. Школьная; с. Енапаево ул. Заречная; п. Тюш ул. Советская; д. Седяш ул. Заречная; д. Тляково ул. Новая; п. Щучье Озеро ул. Калинина, ул. Пионерская, ул. Грачева; д. Самарово ул. Цветочная.  - Ремонт участка автомобильной дороги п. Октябрьский, ул. Ленина;  - Ремонт участков автомобильных дорог с. Тюинск, ул. Братьев Новиковых, Деткина;  2021 г. – 2025 г.:  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования на основании утвержденных Планов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа (в соответствии с Порядками предоставления субсидии утвержденными постановлениями Правительства Пермского края № 764-П). | |
| 1.1.4. | Направление расходов 1.1.4. «Приобретение бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Приобретение 0 бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, защищенных от подделки. | |
| 1.1.5. | Направление расходов 1.1.5. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Исполнено 0 определений Арбитражного суда | |
| 1.1.6. | Направление расходов 1.1.6.  «Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выдачей заключения. | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.«Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Направление расходов 1.2.1.  «Установка автобусных павильонов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г.:  - Установка автобусного павильона в с. Тюинск 1 шт.  2021 г.:  - Установка автобусного павильона на автомобильной дороге «Редькино-Мостовая»;  2022 г.:  - Установка автобусного павильона в д. Седяш;  - Установка автобусного павильона в п. Бартым. | |
| 1.2.2. | Направление расходов 1.2.2.  «Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Осуществление перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Октябрьского городского округа. | |
| 1.2.3. | Направление расходов 1.2.3.  «Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г.:  - Приобретение 100 шт. бланков карт маршрута регулярных перевозок, защищенных от подделки. | |
| 1.2.4. | Направление расходов 1.2.4.  «Восстановление существующих посадочных площадок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Восстановление 0 существующих посадочных площадок на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского городского округа. | |
| 1.2.5. | Направление расходов 1.2.5.  «Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам Октябрьского городского округа Пермского края по регулируемым тарифам» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Оплата муниципального контракта на осуществление перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Октябрьского городского округа. | |
| 1.2.6. | Направление расходов 1.2.6.  «Приобретение подвижного состава (автобусов) для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности | | | | | | 2020 год | | | | 2020 год | | Обеспечить услугами транспорта общего пользования | |
| 1.2.7. | Направление расходов 1.2.7.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2021 год | | | | 2021 год | | Осуществление перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Октябрьского городского округа | |
| 1.2.8. | Направление расходов 1.2.8.  «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2021 год | | | | 2025 год | | Осуществление перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Октябрьского городского округа | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Направление расходов 1.3.1.  «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 год:  Формирование законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения среди детей. - Организовано не менее 3 конкурсов;  - Организовано не менее 2 поездок на мероприятия в г. Пермь;  - Приобретение не менее 10 форм для кружков «Юный инспектор движения»;  - Организация работы по информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  2021 год:  Формирование законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения среди детей. - Организовано не менее 2 конкурсов;  - Организовано не менее 2 поездок на мероприятия в г. Пермь;  - Приобретение не менее 10 форм для кружков «Юный инспектор движения»;  - Организация работы по информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  2022 год:  Формирование законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения среди детей. - Организовано не менее 2 конкурсов;  - Организовано не менее 2 поездок на мероприятия в г. Пермь;  - Приобретение не менее 10 форм для кружков «Юный инспектор движения»;  - Организация работы по информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  2023 год:  Формирование законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения среди детей. - Организовано не менее 2 конкурсов;  - Организовано не менее 2 поездок на мероприятия в г. Пермь;  - Приобретение не менее 10 форм для кружков «Юный инспектор движения»;  - Организация работы по информационному сопровождению в сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. | |
| 1.3.2. | Направление расходов 1.3.2.  «Организация контроля за водительским составом образовательных организаций при перевозке детей» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | - Ежегодное обучение не менее 25 водителей школьных автобусов. | |
| 1.3.3. | Направление расходов 1.3.3.  «Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Снижение количества ДТП с пострадавшими на 4,3 %;  Снижение количества ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети на 50 %. | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Направление расходов 1.4.1.  «Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа в соответствии с проектами организации дорожного движения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г. :  - Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах п. Октябрьский ул. Северная (у д/сада Елочка, пересечение с ул. Трактовая), ул. Ленина (пересечение с ул. Трактовая, с ул. Карла Маркса), ул. 8 Марта (пересечение с ул. Куйбышева), ул. Карла Маркса (пересечение с ул. Школьной), - Установка недостающих дорожных знаков, в количестве в п. Октябрьский, по ул. Калинина, ул. К Маркса, ул. Ленина;  2021 г.:  - Установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах в п. Октябрьский. | |
| 1.4.2. | Направление расходов 1.4.2.  «Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2021 г.:  - Установка барьерных ограждений, протяженностью 230 п.м. | |
| 1.4.3. | Направление расходов 1.4.3.  «Установка искусственной неровности с обозначением дорожными знаками на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Установка искусственной неровности с обозначением дорожными знаками на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского городского округа | |
| 1.4.4. | Направление расходов 1.4.4.  «Оценка технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Выполнение оценки технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа - 0. | |
| 1.4.5. | Направление расходов 1.4.5.  «Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | 2020 г.:  - Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах д. Атнягузи ул. Тукая 20 (СОШ), п. Зуевский ул. Ленина 3 (СОШ), с. Ишимово ул. Школьная 2 (СОШ), с. Мосино ул. Школьная 20 (СОШ), с. Петропавловск ул. Школьная 24 (СОШ).  2021 г.:  - Замена светофоров Т.7.1 по ул. Северная, п. Октябрьский. | |
| 1.4.6. | Направление расходов 1.4.6.  «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Октябрьского городского округа.» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | 2020 г. – 2021 г.:  - Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Октябрьского городского округа. | |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие систем теплоснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Направление расходов 2.1.1.  «Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ "УКС") | | | | | 2020 год | | | | | 2025 год | | Приведение системы теплоснабжения в соответствии со стандартами качества до 100%;  снижение теплопотерь, до 100 %. | |
| 2.1.2. | Направление расходов 2.1.2.  «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа | | | | | 2020 год | | | | | 2025 год | | Снижение задолженности теплоснабжающих организаций на 15 % ежегодно | |
| 2.1.3. | Направление расходов 2.1.3.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2020 год | | | | | 2020 год | | Приведение системы теплоснабжения в соответствии со стандартами качества до 100%;  снижение теплопотерь, до 100 %. | |
| 2.1.4. | Направление расходов 2.1.4.  «Изготовление технического проекта обустройства индивидуальных тепловых пунктов на территории р.п. Сарс Октябрьского района Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | | | | 2020 год | | Приведение системы теплоснабжения в соответствии со стандартами качества до 100%;  снижение теплопотерь, до 100 %. | |
| 2.1.5. | Направление расходов 2.1.5.  «Возмещение расходов организациям в рамках заключенных концессионных соглашений» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края | | | | | 2020 год | | | | | 2025 год | | Приведение системы теплоснабжения в соответствии со стандартами качества до 100%;  снижение теплопотерь, до 100 %. | |
| 2.1.6. | Направление расходов 2.1.6.  «Проведение мероприятий в сфере теплоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2021 год | | | | | 2025 год | | Приведение системы теплоснабжения в соответствии со стандартами качества до 100%;  снижение теплопотерь, до 100 %. | |
| 2.1.7. | Направление расходов 2.1.7.  «Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией теплоснабжения населения при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2021 год | | | | | 2025 год | | Приведение системы теплоснабжения в соответствии со стандартами качества до 100% | |
| 2.1.8. | Направление расходов 2.1.8.  «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» Октябрьского городского округа Пермского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией предприятия» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2021 год | | | | | 2025 год | | Снижение задолженности теплоснабжающих организаций на 15 % ежегодно | |
| 2.1.9. | Направление расходов 2.1.9.  «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства предприятия» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2021 год | | | | | 2025 год | | Снижение задолженности теплоснабжающих организаций на 15 % ежегодно | |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по качественному функционированию систем водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа Пермского края» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Направление расходов 3.1.1.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения;  Снижение количества аварий на водопроводных сетях. | |
| 3.1.2. | Направление расходов 3.1.2.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2024 год | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения;  Снижение количества аварий на водопроводных сетях. | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. «Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Направление расходов 3.2.1. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Луговая, Троицкая, продолжение ул. Школьная, Пушкина, Ленина в п. Сарс» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.2. | Направление расходов 3.2.2. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Родниковая, Уютная, Крайняя, Лазурная, Полевая в п. Октябрьский» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2021 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.3. | Направление расходов 3.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне застройки жилыми домами в п. Октябрьский (около д. Чад)» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.4. | Направление расходов 3.2.4. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в п. Октябрьский, ул. Звездная, Весенняя, Светлая» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 | | 2025 | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.5. | Направление расходов 3.2.5. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Сарс» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2025 год | | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения |
| 3.2.6. | Направление расходов 3.2.6. «Реализация муниципальных программ, приоритетных, муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.7. | Направление расходов 3.2.7. «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2020 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.8. | Направление расходов 3.2.8. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2024 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.9. | Направление расходов 3.2.9. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.10 | Направление расходов 3.2.10. «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.2.11. | Направление расходов 3.2.11. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Октябрьский» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2022 год | | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения |
| 3.2.12. | Направление расходов 3.2.12. «Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2025 год | | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения |
| 3.2.13. | Направление расходов 3.2.13. «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2022 год | | 2025 год | | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения |
| 3.2.14. | Направление расходов 3.2.14. «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2022 год | | 2025 год | | | Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения |
| 3.2.15. | Направление расходов 3.2.15. «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Терра» на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг холодного водоснабжения, водоотведения населению Октябрьского городского округа Пермского края» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края | | | | | 2022 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Федеральный проект «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Направление расходов 3.3.1. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2025 год | | | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Развитие системы газоснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Направление расходов 4.1.1.  «Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | 2020 год | | | | | 2025 год | Поддержание существующих сетей газоснабжения в нормативном состоянии | |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий по повышению объема потребления услуг» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Направление расходов 4.2.1. "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газораспределительных сетей в д. Шатунова" | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ "УКС") | | | | | 2023 год | | | 2025 год | | Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам |
| 4.2.2. | Направление расходов 4.2.2. "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода высокого давления и ГРПШ в п. Октябрьский, ул. Полевая" | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ "УКС") | | | | | 2020 год | | | 2021 год | | Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам |
| 4.2.3. | Направление расходов 4.2.3. "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Советская, Советская Набережная, Куйбышева, Кирова, Максима Горького, пер. Максима Горького, ул. Восточная, Некрасова, Малышева в п. Октябрьский" | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ "УКС") | | | | | 2020 год | | | 2021 год | | Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам |
| 4.2.4. | Направление расходов 4.2.4. "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопроводов высокого давления и 2 ГРПШ в п. Сарс, ул. Кирова, ул. Орджоникидзе" | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ "УКС") | | | | | 2021 год | | | 2022 год | | Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам |
| 4.2.5. | Направление расходов 4.2.5.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ "УКС") | | | | | 2021 год | | | 2025 год | | Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам |
| 4.2.6. | Направление расходов 4.2.6. «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | | 2025 год | | Повышение объема потребления природного газа населением в населенных пунктах, имеющих возможность подключения к газопроводам |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Развитие системы электроснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Реализация мероприятий по качественному функционированию системы электроснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Направление расходов 5.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2024 год | Обеспечение населения уличным освещением | |
| 5.1.2. | Направление расходов 5.1.2.  «Уличное освещение» | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | Снижение уровня изношенности объектов электроснабжения  Обеспечение населения уличным освещением | |
| 5.1.3. | Направление расходов 5.1.3.  «Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения» | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | Снижение количества аварий на электрических сетях | |
| 5.1.4. | Направление расходов 5.1.4.  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2022 год | | | | 2025 год | Обеспечение населения уличным освещением | |
| 6. | **Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. «Создание условий для комфортной среды проживания» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Направление расходов 6.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2024 год | Повышение уровня благоустройства | |
| 6.1.2. | Направление расходов 6.1.2.  «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | Повышение уровня благоустройства | |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Октябрьского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Направление расходов 6.2.1. «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2025 год | | Улучшение санитарно-эпидемеологического состояния городской среды |
| 6.2.2. | Направление расходов 6.2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2025 год | | Улучшение санитарно-эпидемеологического состояния городской среды |
| 6.2.3. | Направление расходов 6.2.3. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2024 год | | Улучшение санитарно-эпидемеологического состояния городской среды |
| 6.2.4. | Направление расходов 6.2.4. «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов» | | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2021 год | | 2025 год | | Улучшение санитарно-эпидемеологического состояния городской среды |
| 6.3. | Основное мероприятие 6.3. «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | Направление расходов 6.3.1. «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края» | | | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | | | | | 2020 год | | 2025 год | | Улучшение санитарно-эпидемеологического состояния городской среды |
| 7 | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Направление расходов  7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | Повысить эффективность деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %; МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %. | |
| 7.1.2. | Направление расходов  7.1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений | | | МКУ «УКС» Октябрьского городского округа | | | | | 2020 год | | | | 2025 год | Исполнить гарантированные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе обязательства перед работниками Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «УКС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %, МКУ «ХЭС» Октябрьского городского округа Пермского края, не менее 90 %. | |

Приложение 10

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Октябрьского городского округа на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **169 919,4** | **222 618,6** | **194 885,3** | **164 359,8** | **167 973,1** | **176 449,0** |
| **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **167,2** | **172,2** | **214,6** | **218,6** | **218,6** | **218,6** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **120 899,1** | **141 612,7** | **136 966,1** | **109 496,2** | **112 656,1** | **122 108,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **4 890,0** | **4 093,0** | **4 931,2** | **5 265,8** | **5 264,4** | **5 279,3** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **39 157,8** | **73 871,4** | **52 104,8** | **49 379,2** | **49 834,0** | **48 842,4** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **4 805,3** | **2 869,3** | **668,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **78 175,4** | **88 044,8** | **86 912,1** | **80 938,0** | **82 555,3** | **88 276,5** |
| **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **167,2** | **172,2** | **214,6** | **218,6** | **218,6** | **218,6** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **70 921,4** | **78 710,6** | **75 473,4** | **72 165,0** | **73 336,7** | **77 057,9** |
|  | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 086,8** | **7 762,0** | **11 224,1** | **8 554,4** | **9 000,0** | **11 000,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **1 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1.**  **«Развитие дорожной деятельности в Октябрьском городском округе»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **68 875,8** | **76 521,0** | **75 139,0** | **70 444,0** | **73 336,7** | **77 057,9** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **54,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **68 875,8** | **76 521,0** | **75 139,0** | **70 498,4** | **73 336,7** | **77 057,9** |
| Направление расходов 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 58 872,9 | 61 665,3 | 62 856,0 | 67 317,5 | 68 508,2 | 71 248,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10020 | 240 | 1 118,0 | 3 167,8 | 1 886,6 | 475,8 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| Направление расходов 1.1.3.  «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.SТ040 | 240 | 8 584,9 | 11 087,9 | 9 436,0 | 2 650,7 | 3 828,5 | 3 809,4 |
| Направление расходов 1.1.6.  «Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10040 | 240 | 300,0 | 600,0 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.**  **«Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском городском округе»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 086,8** | **7 762,0** | **11 224,1** | **8 500,0** | **9 000,0** | **11 000,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **139,9** | **235,7** | **334,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **1 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **7 226,7** | **9 397,7** | **11 558,5** | **8 500,0** | **9 000,0** | **11 000,0** |
| Направление расходов 1.2.1.  «Установка автобусных павильонов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.02.10010 | 240 | 139,9 | 235,7 | 334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.2.  «Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10020 | 810 | 2 782,6 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.3.  «Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10030 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.5.  «Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам Октябрьского городского округа Пермского края по регулируемым тарифам» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10050 | 240 | 4 204,2 | 6 962,0 | 8 185,7 | 8 500,0 | 9 000,0 | 11 000,0 |
| Направление расходов 1.2.7.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 359 | 0408 | 01.1.02.SP180 | 240 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.9.  «Субсидия МУП «Автотранспортник» на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за выполненные работы по определению суда перед ООО «Трансстрой» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10060 | 810 | 0,0 | 0,0 | 3 038,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.3.**  **«Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения»** | **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **167,2** | **172,2** | **214,6** | **218,6** | **218,6** | **218,6** |
| Направление расходов 1.3.1.  «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 356 | 0703 | 01.1.03.10010 | 610 | 36,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.10010 | 240 | 51,1 | 51,1 | 49,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.10010 | 610 | 51,1 | 51,1 | 99,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| Направление расходов 1.3.2.  «Организация контроля за водительским составом образовательных организаций при перевозке детей» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 356 | 0702 | 01.1.03.10020 | 240 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.10020 | 610 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| **Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края**  **(МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **1 905,7** | **1 953,8** | **0,0** | **1 721,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 1.4.1.  «Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа в соответствии с проектами организации дорожного движения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.04.10010 | 240 | 268,6 | 619,4 | 0,0 | 782,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.2.  «Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.04.10020 | 240 | 0,0 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.5.  «Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.04.10050 | 240 | 937,1 | 0,0 | 0,0 | 938,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.6.  «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0502 | 01.1.04.10060 | 120 | 700,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие систем теплоснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **857,1** | **2 429,1** | **7 642,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **8 163,0** | **38 508,7** | **15 715,2** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **9 020,1** | **40 937,8** | **23 357,5** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| **Основное мероприятие 2.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **857,1** | **2 429,1** | **7 642,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа** | **358** | **х** | **х** | **х** | **8 163,0** | **38 508,7** | **15 715,2** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **9 020,1** | **40 937,8** | **23 357,5** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| Направление расходов 2.1.1.  «Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 410 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 240 | 97,1 | 0,0 | 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 810 | 63,0 | 116,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 640,1 | 596,1 | 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 410 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 810 | 63,0 | 116,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения Октябрьского городского округа к осенне-зимнему отопительному периоду | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 240 | 97,1 | 0,0 | 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.2.  «Возмещение недополученных доходов организациями, предоставляющими услуги по теплоснабжению» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10010 | 810 | 3 100,0 | 2 000,0 | 2 715,2 | 1 584,4 | 1 500,0 | 2 500,0 |
| Направление расходов 2.1.3.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01. SР180 | 410 | 0,0 | 0,0 | 6 620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.4.  «Изготовление технического проекта обустройства индивидуальных тепловых пунктов на территории р.п. Сарс Октябрьского района Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.10030 | 240 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.5.  «Возмещение расходов организациям в рамках заключенных концессионных соглашений» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10020 | 810 | 5 000,0 | 5 000,0 | 13 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.6.  «Проведение мероприятий в сфере теплоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10040 | 810 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 208,1 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.10040 | 240 | 0,0 | 1 949,1 | 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.9.  «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства предприятия» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10070 | 810 | 0,0 | 31289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **17 585,0** | **21 676,7** | **17 557,6** | **6 167,9** | **5 077,8** | **5 000,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **1 171,0** | **836,5** | **1 610,7** | **1 669,1** | **1 711,4** | **1 723,4** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **6 984,0** | **9 632,1** | **6 781,1** | **10 663,7** | **11 403,7** | **17 000,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **4 805,3** | **1 469,3** | **668,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **30 545,3** | **33 614,6** | **26 618,0** | **18 500,7** | **18 192,9** | **23 723,4** |
| **Основное мероприятие 3.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию систем водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **8 629,2** | **11 525,3** | **10 585,9** | **2 074,2** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.1.1.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.01.SР040 | 240 | 3 831,3 | 6 520,4 | 596,6 | 2 074,2 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.1.2.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.01.SР180 | 240 | 4 797,9 | 5 004,9 | 9 989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2. «Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **8 955,8** | **10 102,0** | **6 971,7** | **4 093,7** | **5 077,8** | **5 000,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **1 171,0** | **836,5** | **1 610,7** | **1 669,1** | **1 711,4** | **1 723,4** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **6 984,0** | **9 632,1** | **6 781,1** | **10 663,7** | **11 403,7** | **17 000,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **0502** | **х** | **х** | **4 805,3** | **1 469,3** | **668,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **21 916,1** | **22 039,9** | **16 032,1** | **16 426,5** | **18 192,9** | **23 723,4** |
| Направление расходов 3.2.2. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Родниковая, Уютная, Крайняя, Лазурная, Полевая в п. Октябрьский» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.12020 | 410 | 2 000,8 | 2 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.5. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Сарс» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.12050 | 410 | 3 112,2 | 3 112,2 | 3 112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.7. «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.3.02.10010 | 810 | 6 624,0 | 9 038,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.8. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 359 | 0502 | 01.3.02.SP180 | 240 | 4 322,7 | 1 469,3 | 668,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.SP180 | 240 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.9. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 3 839,6 | 3 978,2 | 3 819,4 | 3 817,9 | 5 077,8 | 5 000,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 1 171,0 | 788,1 | 1 524,9 | 1 586,3 | 1 628,6 | 1 640,6 |
| 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 850 | 0,0 | 48,4 | 85,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 360,0 | 593,4 | 412,0 | 4 163,7 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 359 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 5 853,2 | 5 408,1 | 5 842,1 | 9 650,7 | 10 789,2 | 11 723,4 |
| Направление расходов 3.2.10. «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02. SЖ540 | 410 | 3,2 | 10,8 | 40,1 | 25,8 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.11. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Октябрьский» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.12060 | 410 | 0,0 | *10,8* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.14. «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.SЭ100 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.15. «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Терра» на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг холодного водоснабжения, водоотведения населению Октябрьского городского округа Пермского края » | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края | 358 | 0502 | 01.3.02.10030 | 810 | 0,0 | 0,0 | 6 369,1 | 6 500,0 | 7 403,7 | 12 000,0 |
| **Основное мероприятие 3.3. «Федеральный проект «Чистая вода»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **01.3.F5.52430** | **410** | **0,0** | **49,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.3.1. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.F5.52430 | 410 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы газоснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **2 439,8** | **5 521,2** | **1 492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 033,1** | **3 405,5** | **1 359,8** | **1 193,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 472,9** | **8 926,7** | **2 852,3** | **1 193,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **Основное мероприятие 4.1.**  **«Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **0502** | **x** | **х** | **3 033,1** | **3 405,5** | **1 359,8** | **1 193,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| Направление расходов 4.1.1.  «Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения» | Управление  развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.4.01.10010 | 240 | 3 033,1 | 3 405,5 | 1 359,8 | 1 193,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Основное мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий по повышению объема потребления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **2 439,8** | **5 521,2** | **1 492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 4.2.4. «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода высокого давления и 2 ГРПШ в п. Сарс, ул. Кирова и ул. Орджоникидзе» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.12040 | 410 | 0,0 | 1 500,0 | 1 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.2. «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода высокого давления и ГРПШ в п. Октябрьский, ул. Полевая» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.12020 | 410 | 539,8 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Советская, Советская Набережная, Куйбышева, Кирова, Максима Горького, пер. Максима Горького, ул. Восточная, Некрасова, Малышева в п. Октябрьский» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.12030 | 410 | 1 900,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.5. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.SP180 | 410 | 0,0 | 1 581,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие системы электроснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 526,2** | **7 661,4** | **8 042,4** | **8 220,6** | **8 312,6** | **8 724,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 993,8** | **5 883,2** | **3 838,3** | **3 852,8** | **3 200,0** | **4 000,0** |
| **Итого:** | **358** | **х** | **х** | **х** | **11 520,0** | **13 544,6** | **11 880,7** | **12 073,4** | **11 512,6** | **12 724,7** |
| **Основное мероприятие 5.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию системы электроснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 526,2** | **7 661,4** | **8 042,4** | **8 220,6** | **8 312,6** | **8 724,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 993,8** | **5 883,2** | **3 838,3** | **3 852,8** | **3 200,0** | **4 000,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **11 520,0** | **13 544,6** | **11 880,7** | **12 073,4** | **11 512,6** | **12 724,7** |
| Направление расходов 5.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.SP180 | 240 | 1 614,5 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 5.1.2.  «Уличное освещение» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0503 | 01.5.01.10010 | 240 | 7 389,0 | 7 146,0 | 7 792,1 | 7 920,6 | 8 312,6 | 8 724,7 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.10010 | 240 | 2 379,3 | 3 083,2 | 3 510,7 | 3 200,0 | 3 200,0 | 4 000,0 |
| Направление расходов 5.1.3.  «Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.5.01.10020 | 240 | 137,2 | 515,4 | 250,3 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 5.1.4.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.SР040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 327,6 | 652,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **14 782,2** | **17 833,6** | **20 518,9** | **15 776,4** | **20 123,9** | **25 124,8** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **583,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **14 782,2** | **17 833,6** | **21 102,3** | **15 776,4** | **20 123,9** | **25 124,8** |
| **Основное мероприятие 6.1.**  **«Создание условий для комфортной среды проживания»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **5 593,0** | **7 793,7** | **8 118,0** | **676,4** | **2 423,9** | **3 424,8** |
| Направление расходов 6.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.SP180 | 240 | 1 229,9 | 6 510,1 | 7 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 6.1.2.  «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.L5765 | 240 | 4 363,1 | 1 283,6 | 239,0 | 676,4 | 2 423,9 | 3 424,8 |
| **Основное мероприятие 6.2. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **8 913,2** | **9 819,9** | **12 400,9** | **14 700,0** | **17 700,0** | **21 700,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **583,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **8 913,2** | **9 819,9** | **12 239,4** | **14 700,0** | **17 700,0** | **21 700,0** |
| Направление расходов 6.2.1. «Организация и содержание мест захоронения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.02.10010 | 240 | 764,0 | 1 406,5 | 1 343,3 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0503 | 01.6.02.10010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 6.2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.02.10020 | 240 | 8 149,2 | 8 413,4 | 11 057,6 | 13 000,0 | 16 000,0 | 20 000,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0503 | 01.6.02.10020 | 240 | 0,0 | 0,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 6.3. «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **276,0** | **220,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 6.3.1. «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.03.SУ200 | 240 | 276,0 | 220,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **6 364,7** | **6 512,4** | **8 398,8** | **8 955,0** | **8 617,7** | **8 617,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **10 319,8** | **9 947,5** | **10 443,1** | **11 534,1** | **10 917,6** | **10 926,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 719,0** | **3 256,5** | **3 320,5** | **3 596,7** | **3 553,0** | **3 555,9** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **20 403,5** | **19 716,4** | **22 162,4** | **24 085,8** | **23 088,3** | **23 099,6** |
| **Основное мероприятие 7.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **6 364,7** | **6 512,4** | **8 398,8** | **8 955,0** | **8 617,7** | **8 617,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **10 319,8** | **9 947,5** | **10 443,1** | **11 534,1** | **10 917,6** | **10 926,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 719,0** | **3 256,5** | **3 320,5** | **3 596,7** | **3 553,0** | **3 555,9** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **20 403,5** | **19 716,4** | **22 162,4** | **24 085,8** | **23 088,3** | **23 099,6** |
| Направление расходов  7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Всего: | х | х | х | х | **6 364,7** | **6 512,4** | **8 398,8** | **8 955,0** | **8 617,7** | **8 617,7** |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0113 | 01.7.01.00020 | 120 | 5 505,7 | 5 806,2 | 7 199,3 | 7 843,2 | 7 843,2 | 7 843,2 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00020 | 240 | 854,1 | 694,9 | 1 122,4 | 1 103,3 | 766,0 | 766,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00020 | 850 | 4,9 | 11,3 | 77,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Направление расходов  7.1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего: |  |  |  |  | **14 038,8** | **13 204,0** | **13 763,6** | **15 130,8** | **14 470,6** | **14 481,9** |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 110 | 11 803,3 | 11 417,5 | 12 025,4 | 13 081,3 | 12 998,9 | 12 998,9 |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 240 | 2 182,5 | 1 699,3 | 1 686,2 | 2 040,3 | 1 462,5 | 1 473,8 |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 850 | 53,0 | 87,2 | 48,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 320 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | х | х | х | х | **10 319,8** | **9 947,5** | **10 443,1** | **11 534,1** | **10 917,6** | **10 926,0** |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 110 | 8 602,8 | 8 486,2 | 8 998,7 | 9 828,5 | 9 746,1 | 9 746,1 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 240 | 1 708,1 | 1 447,5 | 1 416,1 | 1 700,1 | 1 166,0 | 1 174,4 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 850 | 8,9 | 13,8 | 24,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 320 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | х | х | х | х | **3 719,0** | **3 256,5** | **3 320,5** | **3 596,7** | **3 553,0** | **3 555,9** |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 110 | 3 200,5 | 2 931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 240 | 474,4 | 251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 850 | 44,1 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0505 | 01.7.01.00060 | 110 | 0,0 | 0,0 | 3 026,7 | 3 252,8 | 3 252,8 | 3 252,8 |
| 358 | 0505 | 01.7.01.00060 | 240 | 0,0 | 0,0 | 270,1 | 340,2 | 296,5 | 299,4 |
| 358 | 0505 | 01.7.01.00060 | 850 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

Приложение11

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пермского края на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **119 660,1** | **131 594,7** | **143 326,7** | **49 694,4** | **34 739,6** | **34 684,2** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности** | **359** | **х** | **х** | **х** | **7 200,0** | **2 744,4** | **668,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **112 424,1** | **126 597,7** | **142 642,5** | **49 694,4** | **34 739,6** | **34 684,2** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **2 252,6** | **15,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **71 929,0** | **69 993,6** | **66 124,4** | **23 856,1** | **34 456,8** | **34 284,6** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности** | **359** | **х** | **х** | **х** | **7 200,0** | **1 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **45,9** | **15,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **79 165,0** | **71 439,5** | **66 140,0** | **23 856,1** | **34 456,8** | **34 284,6** |
| **Основное мероприятие 1.1.**  **«Развитие дорожной деятельности в Октябрьском городском округе»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **71 929,0** | **69 993,6** | **66 124,4** | **23 856,1** | **34 456,8** | **34 284,6** |
| Направление расходов 1.1.3.  «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.SТ040 | 240 | 71 929,0 | 69 993,6 | 66 124,4 | 23 856,1 | 34 456,8 | 34 284,6 |
| **Основное мероприятие 1.2.**  **«Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском городском округе»** | **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности** | **359** | **х** | **х** | **х** | **7 200,0** | **1 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **45,9** | **15,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **7 200,0** | **1 445,9** | **15,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 1.2.6.  «Приобретение подвижного состава (автобусов) для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности | 359 | 0408 | 01.1.02.2Т270 | 240 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.7.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности | 359 | 0408 | 01.1.02.SP180 | 240 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.8.  «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 1003 | 01.1.02.2С460 | 810 | 0,0 | 45,9 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.3.**  **«Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения»** | **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 1.3.3.  «Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 356 | 0702 | 01.1.03.2Н430 | 240 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.2Н430 | 610 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие систем теплоснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **14 850,0** | **9 120,0** | **14 687,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **2 206,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **14 850,0** | **9 120,0** | **14 687,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **2 206,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 2.1.1.  «Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 410 | 12 350,0 | 9 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 240 | 2 500,0 | 0,0 | 8 066,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 810 | 0,0 | 2 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа»* | *Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)* | *358* | *0502* | *01.2.01.SЖ520* | *410* | *12 350,0* | *9 120,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *- мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения Октябрьского городского округа к осенне-зимнему отопительному периоду* | *Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)* | *358* | *0502* | *01.2.01.SЖ520* | *240* | *2 500,0* | *0,0* | *8 066,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *- субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан* | *Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края* | *358* | *0502* | *01.2.01.SЖ520* | *810* | *0,0* | *2 206,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Направление расходов 2.1.3.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SР180 | 240 | 0,0 | 0,0 | 6 620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **19 485,2** | **37 547,3** | **52 858,2** | **25 759,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **1 344,4** | **668,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **19 485,2** | **38 891,7** | **53 526,8** | **25 759,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию систем водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **16 292,0** | **23 390,5** | **11 779,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.1.1.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.01.SР040 | 240 | 11 494,1 | 18 458,0 | 1 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.1.2.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.01.SР180 | 240 | 4 797,9 | 4 932,5 | 9 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2. «Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **3 193,2** | **11 691,4** | **41 079,1** | **25 759,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **0502** | **х** | **х** | **0,0** | **1 344,4** | **668,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.2.8. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.SP180 | 240 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 359 | 0502 | 01.3.02.SP180 | 240 | 0,0 | 1 344,4 | 668,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.10. «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02. SЖ540 | 410 | 3 193,2 | 10 811,4 | 41 079,1 | 25 759,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.3. «Федеральный проект «Чистая вода»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **01.3.F5.52430** | **410** | **0,0** | **2 465,4** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.3.1. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.F5.52430 | 410 | 0,0 | 2 465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы газоснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **1 291,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий по повышению объема потребления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **0,0** | **1 291,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 4.2.5. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.SP180 | 410 | 0,0 | 1 291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие системы электроснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **1 362,4** | **1 327,4** | **982,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 5.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию системы электроснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **1 362,4** | **1 327,4** | **982,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 5.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.SP180 | 240 | 1 362,4 | 1 327,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 5.1.4.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.SP040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 982,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **4 797,5** | **7 317,7** | **7 989,9** | **78,9** | **282,8** | **399,6** |
| **Основное мероприятие 6.1.**  **«Создание условий для комфортной среды проживания»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **3 978,7** | **6 659,9** | **7 989,9** | **78,9** | **282,8** | **399,6** |
| Направление расходов 6.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.SP180 | 240 | 1 230,0 | 6 510,1 | 7 962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 6.1.2.  «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.L5765 | 240 | 2 748,7 | 149,8 | 27,9 | 78,9 | 282,8 | 399,6 |
| **Основное мероприятие 6.3. «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **818,8** | **657,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 6.3.1. «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.03.SУ200 | 240 | 818,8 | 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 12

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **7 431,7** | **49 688,6** | **529,9** | **1 499,5** | **5 373,0** | **7 591,8** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 431,7** | **49 688,6** | **529,9** | **1 499,5** | **5 373,0** | **7 591,8** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **46 843,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.3. «Федеральный проект «Чистая вода»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **01.3.F5.52430** | **410** | **0,0** | **46 843,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.3.1. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.F5.52430 | 410 | 0,0 | 46 843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 431,7** | **2 845,2** | **529,9** | **1 499,5** | **5 373,0** | **7 591,8** |
| **Основное мероприятие 6.1.**  **«Создание условий для комфортной среды проживания»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **7 431,7** | **2 845,2** | **529,9** | **1 499,5** | **5 373,0** | **7 591,8** |
| Направление расходов 6.1.2.  «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.L5765 | 240 | 7 431,7 | 2 845,2 | 529,9 | 1 499,5 | 5 373,0 | 7 591,8 |

Приложение 13

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **746,4** | **1 501,1** | **1 150,6** | **942,9** | **955,9** | **967,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **730,9** | **1 466,1** | **1 049,7** | **940,6** | **947,8** | **955,6** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **15,5** | **35,0** | **100,9** | **2,3** | **8,1** | **11,4** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **30,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **30,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1.**  **«Развитие дорожной деятельности в Октябрьском городском округе»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **30,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10020 | 240 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **636,5** | **1 466,1** | **1 049,7** | **940,6** | **947,8** | **955,6** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **636,5** | **1 466,1** | **1 049,7** | **940,6** | **947,8** | **955,6** |
| Основное мероприятие 3.2. «Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | х | х | х | 636,5 | 1 466,1 | 1 049,7 | 940,6 | 947,8 | 955,6 |
| Направление расходов 3.2.9. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 636,5 | 1 466,1 | 1 049,7 | 940,6 | 947,8 | 955,6 |
| **Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **15,5** | **5,0** | **0,9** | **2,3** | **8,1** | **11,4** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **15,5** | **5,0** | **0,9** | **2,3** | **8,1** | **11,4** |
| **Основное мероприятие 6.1. «Создание условий для комфортной среды проживания»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **15,5** | **5,0** | **0,9** | **2,3** | **8,1** | **11,4** |
| Направление расходов 6.1.2. «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.L5765 | 240 | 15,5 | 5,0 | 0,9 | 2,3 | 8,1 | 11,4 |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **94,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **94,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 7.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы** | **Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **94,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **94,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0,0Направление расходов  7.1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего: | х | х | х | х | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 240 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 14

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском городском округе Пермского края»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **297 757,6** | **405 403,0** | **339 892,5** | **216 496,6** | **209 041,6** | **219 692,0** |
| **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **203,2** | **172,2** | **214,6** | **218,6** | **218,6** | **218,6** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **240 770,4** | **318 323,1** | **280 239,4** | **160 692,4** | **152 776,8** | **164 396,1** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **5 620,9** | **5 559,1** | **5 980,9** | **6 206,4** | **6 212,2** | **6 234,9** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **39 157,8** | **75734,9** | **52 120,4** | **49 379,2** | **49 834,0** | **48 842,4** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **12 005,3** | **5 613,7** | **1 337,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания, безопасность дорожного движения»** | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **157 340,4** | **159 514,3** | **153 152,1** | **104 794,1** | **117 012,1** | **122 561,1** |
| **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **203,2** | **172,2** | **214,6** | **218,6** | **218,6** | **218,6** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **142 850,4** | **148 734,2** | **141 697,8** | **96 021,1** | **107 793,5** | **111 342,5** |
|  | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 086,8** | **7 807,9** | **11 239,7** | **8 554,4** | **9 000,0** | **11 000,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **7 200,0** | **2 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1.**  **«Развитие дорожной деятельности в Октябрьском городском округе»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **140 804,8** | **146 544,6** | **141 363,4** | **94 300,1** | **107 793,5** | **111 342,5** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **54,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **140 804,8** | **146 544,6** | **141 363,4** | **94 354,5** | **107 793,5** | **111 342,5** |
| 0Направление расходов 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 58 872,9 | 61 695,3 | 62 886,0 | 67 317,5 | 68 508,2 | 71 248,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края  (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10020 | 240 | 1 118,0 | 3 167,8 | 1 956,6 | 475,8 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| Направление расходов 1.1.3.  «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.SТ040 | 240 | 80 513,9 | 81 081,5 | 75 560,4 | 26 506,8 | 38 285,3 | 38 094,0 |
| Направление расходов 1.1.6.  «Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.01.10040 | 240 | 300,0 | 600,0 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.**  **«Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском городском округе»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 086,8** | **7 807,9** | **11 239,7** | **8 500,0** | **9 000,0** | **11 000,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **139,9** | **235,7** | **334,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности** | **359** | **х** | **х** | **х** | **7 200,0** | **2 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **14 426,7** | **10 843,6** | **11 574,1** | **8 500,0** | **9 000,0** | **11 000,0** |
| Направление расходов 1.2.1.  «Установка автобусных павильонов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0409 | 01.1.02.10010 | 240 | 139,9 | 235,7 | 334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.2.  «Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10020 | 810 | 2 782,6 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.3.  «Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10030 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.5.  «Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам Октябрьского городского округа Пермского края по регулируемым тарифам» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10050 | 240 | 4 204,2 | 6 962,0 | 8 185,7 | 8 500,0 | 9 000,0 | 11 000,0 |
| Направление расходов 1.2.6.  «Приобретение подвижного состава (автобусов) для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности | 359 | 0408 | 01.1.02.2Т270 | 240 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.7.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности | 359 | 0408 | 01.1.02.SP180 | 240 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.8.  «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 1003 | 01.1.02.2С460 | 810 | 0,0 | 45,9 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.9.  «Субсидия МУП «Автотранспортник» на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за выполненные работы по определению суда перед ООО «Трансстрой» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0408 | 01.1.02.10060 | 810 | 0,0 | 0,0 | 3 038,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.3.**  **«Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения»** | **Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **356** | **х** | **х** | **х** | **203,2** | **172,2** | **214,6** | **218,6** | **218,6** | **218,6** |
| Направление расходов 1.3.1.  «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 356 | 0703 | 01.1.03.10010 | 610 | 36,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.10010 | 240 | 51,1 | 51,1 | 49,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.10010 | 610 | 51,1 | 51,1 | 99,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| Направление расходов 1.3.2.  «Организация контроля за водительским составом образовательных организаций при перевозке детей» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 356 | 0702 | 01.1.03.10020 | 240 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 356 | 0702 | 01.1.03.10020 | 610 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Направление расходов 1.3.3.  «Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» | Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 356 | 0702 | 01.1.03.2Н430 | 240 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 356 | 0702 | 01.1.03.2Н430 | 610 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **1 905,7** | **1 953,8** | **0,0** | **1 721,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 1.4.1.  «Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа в соответствии с проектами организации дорожного движения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.04.10010 | 240 | 268,6 | 619,4 | 0,0 | 782,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.2.  «Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.04.10020 | 240 | 0,0 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.5.  «Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0409 | 01.1.04.10050 | 240 | 937,1 | 0,0 | 0,0 | 938,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.6.  «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС») | 358 | 0502 | 01.1.04.10060 | 120 | 700,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие систем теплоснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **15 707,1** | **11 549,1** | **22 329,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **8 163,0** | **40 715,4** | **15 715,2** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **23 870,1** | **52 264,5** | **38 044,6** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| **Основное мероприятие 2.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **15 707,1** | **11 549,1** | **22 329,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа** | **358** | **х** | **х** | **х** | **8 163,0** | **40 715,4** | **15 715,2** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **23 870,1** | **52 264,5** | **38 044,6** | **11 792,5** | **11 500,0** | **2 500,0** |
| Направление расходов 2.1.1.  «Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 410 | 12 830,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 240 | 2 597,1 | 0,0 | 8 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 810 | 63,0 | 2 322,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 15 490,1 | 11 922,8 | 8 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 410 | *12 830,0* | *9 600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 810 | *63,0* | *2 322,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения Октябрьского городского округа к осенне-зимнему отопительному периоду | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.SЖ520 | 240 | *2 597,1* | *0,0* | *8 491,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Направление расходов 2.1.2.  «Возмещение недополученных доходов организациями, предоставляющими услуги по теплоснабжению» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10010 | 810 | 3 100,0 | 2 000,0 | 2 715,2 | 1 584,4 | 1 500,0 | 2 500,0 |
| Направление расходов 2.1.3.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01. SР180 | 240 | 0,0 | 0,0 | 13 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.4.  «Изготовление технического проекта обустройства индивидуальных тепловых пунктов на территории р.п. Сарс Октябрьского района Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.10030 | 240 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.5.  «Возмещение расходов организациям в рамках заключенных концессионных соглашений» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10020 | 810 | 5 000,0 | 5 000,0 | 13 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.6.  «Проведение мероприятий в сфере теплоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10040 | 240 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 208,1 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.2.01.10040 | 240 | 0,0 | 1 949,1 | 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.1.9.  «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства предприятия» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.2.01.10070 | 810 | 0,0 | 31289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **37 070,2** | **106 067,4** | **70 415,8** | **31 927,3** | **5 077,8** | **5 000,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **1 807,5** | **2 302,6** | **2 660,4** | **2 609,7** | **2 659,2** | **2 679,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **6 984,0** | **9 632,1** | **6 781,1** | **10 663,7** | **11 403,7** | **17 000,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **4 805,3** | **2 813,7** | **1 337,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **50 667,0** | **120 815,8** | **81 194,5** | **45 200,7** | **19 140,7** | **24 679,0** |
| **Основное мероприятие 3.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию систем водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **24 921,4** | **34 915,8** | **22 365,0** | **2 074,2** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.1.1.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.01.SР040 | 240 | 15 325,5 | 24 978,4 | 2 386,3 | 2 074,2 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.1.2.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.01.SР180 | 240 | 9 595,9 | 9 937,4 | 19 978,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2. «Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **12 148,9** | **21 793,4** | **48 050,8** | **29 853,1** | **5 077,8** | **5 000,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **1 807,5** | **2 302,6** | **2 660,4** | **2 609,7** | **2 659,2** | **2 679,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **6 984,0** | **9 632,1** | **6 781,1** | **10 663,7** | **11 403,7** | **17 000,0** |
| **Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **359** | **х** | **х** | **х** | **4 805,3** | **2 813,7** | **1 337,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **25 745,7** | **36 541,8** | **58 829,5** | **43 126,5** | **19 140,7** | **24 679,0** |
| Направление расходов 3.2.2. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Родниковая, Уютная, Крайняя, Лазурная, Полевая в п. Октябрьский» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.12020 | 410 | 2 000,8 | 2 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.5. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Сарс» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.12050 | 410 | 3 112,2 | 3 112,2 | 3 112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.7. «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.3.02.10010 | 810 | 6 624,0 | 9 038,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.8. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.SP180 | 240 | 0,0 | 1 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 359 | 0502 | 01.3.02.SP180 | 240 | 4 322,7 | 2 813,7 | 1 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.9. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 3 839,6 | 3 978,2 | 3 819,4 | 3 817,9 | 5 077,8 | 5 000,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 1 807,5 | 2 254,2 | 2 574,6 | 2 526,9 | 2 576,4 | 2 596,2 |
| 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 850 | 0,0 | 48,4 | 85,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 360,0 | 593,4 | 412,0 | 4 163,7 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 359 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 358 | 0502 | 01.3.02.10020 | 240 | 6 489,7 | 6 874,2 | 6 891,8 | 10 591,3 | 11 737,0 | 12 679,0 |
| Направление расходов 3.2.10. «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02. SЖ540 | 410 | 3 196,4 | 10 822,2 | 41 119,3 | 25 785,2 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.11. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Октябрьский» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.12060 | 410 | 0,0 | 10 822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.14. «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.02.SЭ100 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.2.15. «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Терра» на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг холодного водоснабжения, водоотведения населению Октябрьского городского округа Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края | 358 | 0502 | 01.3.02.10030 | 810 | 0,0 | 0,0 | 6 369,1 | 6 500,0 | 7 403,7 | 12 000,0 |
| **Основное мероприятие 3.3. «Федеральный проект «Чистая вода»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **01.3.F5.52430** | **410** | **0,0** | **49 358,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 3.3.1. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.3.F5.52430 | 410 | 0,0 | 49 358,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы газоснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **2 439,8** | **6 812,8** | **1 492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 033,1** | **3 405,5** | **1 359,8** | **1 193,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 472,9** | **10 218,3** | **2 852,3** | **1 193,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **Основное мероприятие 4.1.**  **«Реализация мероприятий по повышению качества предоставления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **0502** | **x** | **х** | **3 033,1** | **3 405,5** | **1 359,8** | **1 193,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| Направление расходов 4.1.1.  «Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения» | Управление  развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.4.01.10010 | 240 | 3 033,1 | 3 405,5 | 1 359,8 | 1 193,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Основное мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий по повышению объема потребления услуг»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0502** | **х** | **х** | **2 439,8** | **6 812,8** | **1 492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 4.2.2. «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода высокого давления и ГРПШ в п. Октябрьский, ул. Полевая» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.12050 | 410 | 539,8 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Советская, Советская Набережная, Куйбышева, Кирова, Максима Горького, пер. Максима Горького, ул. Восточная, Некрасова, Малышева в п. Октябрьский» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.12030 | 410 | 1 900,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.4. «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода высокого давления и 2 ГРПШ в п. Сарс, ул. Кирова и ул. Орджоникидзе» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.12040 | 410 | 0,0 | 1 500,0 | 1 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.5. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0502 | 01.4.02.SP180 | 410 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие системы электроснабжения»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 526,2** | **7 661,4** | **8 042,4** | **8 220,6** | **8 312,6** | **8 724,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **5 356,2** | **7 210,6** | **4 821,2** | **3 852,8** | **3 200,0** | **4 000,0** |
| **Итого:** | **358** | **х** | **х** | **х** | **12 882,4** | **14 872,0** | **12 863,6** | **12 073,4** | **11 512,6** | **12 724,7** |
| **Основное мероприятие 5.1.**  **«Реализация мероприятий по качественному функционированию системы электроснабжения на территории Октябрьского городского округа Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **7 526,2** | **7 661,4** | **8 042,4** | **8 220,6** | **8 312,6** | **8 724,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **5 356,2** | **7 210,6** | **4 821,2** | **3 852,8** | **3 200,0** | **4 000,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **12 882,4** | **14 872,0** | **12 863,6** | **12 073,4** | **11 512,6** | **12 724,7** |
| Направление расходов 5.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.SP180 | 240 | 2 976,9 | 4 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 5.1.2.  «Уличное освещение» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0503 | 01.5.01.10010 | 240 | 7 389,0 | 7 146,0 | 7 792,1 | 7 920,6 | 8 312,6 | 8 724,7 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.10010 | 240 | 2 379,3 | 3 083,2 | 3 510,7 | 3 200,0 | 3 200,0 | 4 000,0 |
| Направление расходов 5.1.3.  «Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 01.5.01.10020 | 240 | 137,2 | 515,4 | 250,3 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 5.1.4.  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.5.01.SР040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 1 310,5 | 652,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **27 026,9** | **28 001,5** | **29 039,6** | **17 357,1** | **25 787,8** | **33 127,6** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **583,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **27 026,9** | **28 001,5** | **29 623,0** | **17 357,1** | **25 787,8** | **33 127,6** |
| **Основное мероприятие 6.1.**  **«Создание условий для комфортной среды проживания»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **17 018,9** | **17 303,8** | **16 638,7** | **2 257,1** | **8 087,8** | **11 427,6** |
| Направление расходов 6.1.1.  «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.SP180 | 240 | 2 459,9 | 13 020,2 | 15 841,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 6.1.2.  «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.01.L5765 | 240 | 14 559,0 | 4 283,6 | 797,7 | 2 257,1 | 8 087,8 | 11 427,6 |
| **Основное мероприятие 6.2. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Октябрьского городского округа»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **8 913,2** | **9 819,9** | **12 400,9** | **14 700,0** | **17 700,0** | **21 700,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **583,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 6.2.1. «Организация и содержание мест захоронения» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.02.10010 | 240 | 764,0 | 1 406,5 | 1 343,3 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0503 | 01.6.02.10010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 6.2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.02.10020 | 240 | 8 149,2 | 8 413,4 | 11 057,6 | 13 000,0 | 16 000,0 | 20 000,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0503 | 01.6.02.10020 | 240 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 6.3. «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **0503** | **х** | **х** | **1 094,8** | **877,8** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| Направление расходов 6.3.1. «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0503 | 01.6.03.SУ200 | 240 | 1 094,8 | 877,8 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **6 364,7** | **6 512,4** | **8 398,8** | **8 955,0** | **8 617,7** | **8 617,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **10 319,8** | **9 947,5** | **10 443,1** | **11 534,1** | **10 917,6** | **10 926,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 813,4** | **3 256,5** | **3 320,5** | **3 596,7** | **3 553,0** | **3 555,9** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **20 497,9** | **19 716,4** | **22 162,4** | **24 085,8** | **23 088,3** | **23 099,6** |
| **Основное мероприятие 7.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы** | **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края** | **358** | **х** | **х** | **х** | **6 364,7** | **6 512,4** | **8 398,8** | **8 955,0** | **8 617,7** | **8 617,7** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **10 319,8** | **9 947,5** | **10 443,1** | **11 534,1** | **10 917,6** | **10 926,0** |
| **Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС»)** | **358** | **х** | **х** | **х** | **3 813,4** | **3 256,5** | **3 320,5** | **3 596,7** | **3 553,0** | **3 555,9** |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **20 497,9** | **19 716,4** | **22 162,4** | **24 085,8** | **23 088,3** | **23 099,6** |
| Направление расходов  7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Всего: | х | х | х | х | **6 364,7** | **6 512,4** | **8 398,8** | **8 955,0** | **8 617,7** | **8 617,7** |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0113 | 01.7.01.00020 | 120 | 5 505,7 | 5 806,2 | 7 199,3 | 7 843,2 | 7 843,2 | 7 843,2 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00020 | 240 | 854,1 | 694,9 | 1 122,4 | 1 103,3 | 766,0 | 766,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00020 | 850 | 4,9 | 11,3 | 77,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Направление расходов  7.1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего: |  |  |  |  | **14 133,2** | **13 204,0** | **13 763,6** | **15 130,8** | **14 470,6** | **14 481,9** |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 110 | 11 803,3 | 11 417,5 | 12 025,4 | 13 081,3 | 12 998,9 | 12 998,9 |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 240 | 2 256,9 | 1 699,3 | 1 686,2 | 2 040,3 | 1 462,5 | 1 473,8 |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 850 | 73,0 | 87,2 | 48,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Итого: | 358 | х | 01.7.01.00060 | 320 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | х | х | х | х | **10 319,8** | **9 947,5** | **10 443,1** | **11 534,1** | **10 917,6** | **10 926,0** |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС») | 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 110 | 8 602,8 | 8 486,2 | 8 998,7 | 9 828,5 | 9 746,1 | 9 746,1 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 240 | 1 708,1 | 1 447,5 | 1 416,1 | 1 700,1 | 1 166,0 | 1 174,4 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 850 | 8,9 | 13,8 | 24,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 320 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **3 813,4** | **3 256,5** | **3 320,5** | **3 596,7** | **3 553,0** | **3 555,9** |
| Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «ХЭС») | 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 110 | 3 200,5 | 2 931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 240 | 548,8 | 251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0113 | 01.7.01.00060 | 850 | 64,1 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358 | 0505 | 01.7.01.00060 | 110 | 0,0 | 0,0 | 3 026,7 | 3 252,8 | 3 252,8 | 3 252,8 |
| 358 | 0505 | 01.7.01.00060 | 240 | 0,0 | 0,0 | 270,1 | 340,2 | 296,5 | 299,4 |
| 358 | 0505 | 01.7.01.00060 | 850 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |