**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования субсидий из бюджета Пермского края, направленных на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов»**

Контрольное мероприятие (проверка) проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского городского округа на 2022 год (дата акта – 26.05.2022г.). В план работы КСП на 2022 год контрольное мероприятие включено на основании рекомендации Контрольно-счетной палаты Пермского края.

Объекты проверки - Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского городского округа Пермского края, МКУ «Управление капитального строительства и благоустройства Октябрьского городского округа Пермского края».

Проверяемый период – 2020-2021 гг.

*Проверяемые вопросы:*

-краткая характеристика проверяемой сферы,

-соблюдение требований законодательства по предоставлению бюджету Октябрьского городского округа субсидии на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов,

-характеристика объема представленных и израсходованных субсидий Октябрьскому городскому округу,

-проверка использования субсидии на текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей».

*В ходе контрольного мероприятия установлено:*

1. Предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым законом о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (ч.3 ст.139 БК РФ).

Соответствующие перечни субсидий утверждены законом Пермского края о бюджете:

на 2020 год - Законом Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК (ред. от 27.11.2020) «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

на 2021 год - Законом Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК (ред. от 09.11.2021) «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с указанными выше Законами Пермского края о бюджете, а так же в соответствии со сводными бюджетными росписями бюджета Пермского края на 2020 год, на 2021 год из бюджета Пермского края бюджету Октябрьского городского округа планировалось предоставить субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Всего субсидий | в т.ч. субсидия на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов |
| планировалось предоставить | предоставлено фактически | планировалось предоставить | предоставлено фактически |
| 2020 год | 219 532,0\* | 189 053,5 | 17 471,6  | 16 240,4  |
| 2021 год | 239 232,4\*\* | 210 510,6 | 21 576,0 | 20 033,1 |
| итого | 458 764,4 | 399 564,1 | 39 047,6 | 36 273,5 |

2. Мероприятия (объекты), финансируемые в отчетном периоде за счет средств субсидии на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов (далее – Единая субсидия), утверждены в составе мероприятий муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов Октябрьского городского округа в полном объеме (в финансовом выражении).

В нарушение требований Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п (ред. от 08.12.2021) «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов» наименования мероприятий (объектов) не отражают их содержание, отсутствует единообразие в разработке и оформлении приложений муниципальных программ, некоторые целевые показатели муниципальных программ не отвечают принципу измеряемости целей (п.11 ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»), а так же не соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края.

3. Мероприятия (объекты) муниципальных программ Октябрьского городского округа, приоритетных муниципальных проектов, заявленные к софинансированию из бюджета Пермского края за счет средств Единой субсидии в 2020-2021 гг., соответствуют направлениям и условиям предоставления субсидии, определенным Порядком предоставления субсидий на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п).

 4. Информация об использовании субсидии представлена уполномоченным органом с нарушением требований п.5.1 Порядка предоставления субсидий на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п).

5. В бюджете Октябрьского городского округа на 2020 год и на 2021 год бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Единая субсидия, обеспечены в полном объеме (25%) средствами местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2021 года по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации.

6. Лимиты бюджетных обязательств по предоставлению Единой субсидии доведены (открыты) в течение 1-3 календарных дней с даты заключения основного соглашения о предоставлении округу  субсидии на софинансирование муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения». По некоторым мероприятиям (объектам) уведомления доведены в день заключения основного соглашения. Так же установлены факты открытия лимитов до заключения основного соглашения.

7. В 2020 году средства субсидии, поступившие в бюджет Октябрьского городского округа, в сумме 16 240 405,09 руб. в полном объеме переданы подрядчикам за выполненные работы.

В 2021 году не использована субсидия на текущий ремонт здания в МБУ «Культурно-досуговый центр» в сумме 346 401,54 руб., остаток субсидии в сумме 346 401,54 руб. возвращен в бюджет Пермского края 20.01.2022 года в полном объеме.

 8. Проверка вопроса использования Единой субсидии на текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей» в 2020 году в целом позволяет сделать вывод об эффективном использовании средств субсидии в размере 1 106 184,24 руб.

Ожидаемый непосредственный результат от реализации программного мероприятия «Текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей» достигнут.

 Провести качественную оценку эффективности **муниципальной** **программы (подпрограммы)**  в целом не представляется возможным, т.к. не проводилась оценка исполнения других программных мероприятий.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес Думы Октябрьского городского округа Пермского края.