Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 16 июня 2016 года № 197-01-04 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района», распоряжением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 сентября 2018 года № 289-266-01-06 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края»,

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу Октябрьского муниципального района Пермского края «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 сентября 2014 г. № 489 (в ред. от 21.11.2014 №624, от 05.03.2015 №178, от 03.04.2015 №237, от 06.05.2015 №282, от 22.05.2015 №305, от 03.11.2015 №504, от 27.11.2015 №545, от 29.02.2016 №60-01-04, от 30.03.2016 №99-01-04, от 10.05.2016 №152-01-04, от 06.06.2016 №179-01-04, от 10.08.2016 №264-01-04, от 25.10.2016 №336-01-04, от 28.11.2016 №382-01-04, 01.03.2017 №73-266-01-05, от 03.04.2017 №153-266-01-05, от 05.06.2017 №303-266-01-05, от 06.09.2017 №453-266-01-05, от 03.10.2017 №502-266-01-05, от 07.12.2017 №645-266-01-05, от 18.12.2017 №687-266-01-05, от 05.04.2018 №182-266-01-05, от 10.05.2018 №258-266-01-05, от 14.08.2018 №451-266-01-05), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

    - позицию:

| Объемы и источники финанси-рования Программы | Источники финансирования | Расходы тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 43 498,1 | 45 134,7 | 57 839,8 | 110 598,6 | 40 146,5 | 40 141,5 | 337 359,2 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 11 494,3 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 76 494,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43 498,1 | 45 134,7 | 46 091,4 | 44 942,6 | 40 146,5 | 40 141,5 | 259 954,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 254,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 258,2 |
|  | бюджет городских (сельских) поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,9 | 0,0 | 0,0 | 651,9 |

изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финанси- рования Программы | Источники финансирования | Расходы тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 43 498,1 | 45 134,7 | 57 839,8 | 109 946,7 | 40 146,5 | 40 141,5 | 336 707,3 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 11 494,3 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 76 494,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43 498,1 | 45 134,7 | 46 091,4 | 44 942,6 | 40 146,5 | 40 141,5 | 259 954,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 254,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 258,2 |
|  | бюджет городских (сельских) поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.1.2. Таблицу 2 в Приложении 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» Приложения 2 к Программе:

1.2.1. позицию:

| Объемы и источники финанси-рования Подпрог-раммы1 | Источники финансирования | Расходы тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 43 498,1 | 45 134,7 | 57 839,8 | 110 598,6 | 40 146,5 | 40 141,5 | 337 359,2 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 11 494,3 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 76 494,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43 498,1 | 45 134,7 | 46 091,4 | 44 942,6 | 40 146,5 | 40 141,5 | 259 954,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 254,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 258,2 |
|  | бюджет городских (сельских) поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,9 | 0,0 | 0,0 | 651,9 |

изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финанси-рования Подпрог- раммы1 | Источники финансирования | Расходы тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 43 498,1 | 45 134,7 | 57 839,8 | 109 946,7 | 40 146,5 | 40 141,5 | 336 707,3 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 11 494,3 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 76 494,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43 498,1 | 45 134,7 | 46 091,4 | 44 942,6 | 40 146,5 | 40 141,5 | 259 954,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 254,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 258,2 |
|  | бюджет городских (сельских) поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 1.3. Таблицу 2 в Приложении 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 7 к Программе изложить в новой  редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 8 к Программе изложить в новой  редакции, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 9 к Программе изложить в новой  редакции, согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района.

Глава муниципального района-

глава администрации Октябрьского

муниципального района Пермского края                                              Г. В. Поеэжаев

Приложение 1 к изменениям в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 г. №489 «Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный испол-нитель,соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» |
| 1.1.1. | Направление расходов 1.1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2016 год | 2020 год | Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района, обеспечение транспортной доступности, в том числе: 2016 г.: - Установка дорожных знаков на пешеходных переходах на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района; - Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района; - Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала автомобильных дорог: 1. Зуевка-Уразметьево участок 0+000-5+500 км; 2. Тюш – Мосино - Алтынное участок 22+000-24+800 км; 3. Лидино-Бияваш участок 0+100-4+100 км; 4. Басино-Биктулка участок 0+200-5+600 км; 5. Щ.Озеро-Явгильдино участок 3+000-11+000 км; - Устранение деформаций покрытия автомобильной дороги «Редькино– Мостовая» участок 0+000-2+180 км; - Подсыпка обочин щебнем автомобильной дороги «Октябрьский – Леун», участки 0+330-0+550 км, 1+000 – 1+350 км, общей площадью 1140 м2; - Подсыпка обочин щебнем автомобильной дороги «Голдыри-Орда-Октябрьский» - З.Сарс», участки 0+800 – 0+980 км, 1+000 – 1+250 км, общей площадью 960 м2. 2017 г.: - Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района. |
| 1.1.2. | Направление расходов 1.1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2016 год | 2017 год | Приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района: 2016 г.: - Ремонт а/д «Чернушка-Тюш» - Енапаево участок (0+030-1+730), а/д Енапаево – Усть Арий участок (0+000-0+600), общей протяженностью 2,3 км; - Текущий ремонт автомобильной дороги "Октябрьский-Леун", участки 0+330-0+550 км, 1+000-1+350км, общей протяженностью 0,570 км; - Текущий ремонт автомобильной дороги «Голдыри-Орда-Октябрьский»-З.Сарс, участок 0+800-0+980 км, 1+000-1+250 км, общей протяженностью 0,430 км. 2017 г.: - Текущий ремонт автомобильного моста через р. Ирень на 7+050 км автомобильной дороги «Басино-Биктулка»; - Текущий ремонт автомобильной дороги «Богородск-Горны», участок 0+000-4+090 км, протяженностью 4,090 км; - Ремонт автомобильной дороги «Вознесеновка-Тюинск», протяженностью 4,828 км; - Ремонт автомобильной дороги «Октябрьский-Откормсовхоз», участок 0+900-1+100 км, протяженностью 0,200 км; - Ремонт автомобильной дороги «З.Сарс-В.Ирень» участок: 12+500- 13+600 км. |
| 1.1.3. | Направление расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2017 год | 2018 год | 2017 г.: - Текущий ремонт автомобильной дороги «Октябрьский-Леун», участок 1+500-2+640 км, общей протяженностью 1,140 км. Текущий ремонт автомобильной дороги «Чернушка-Тюш»-Щ.Озеро участки 2+180-2+680 км, 2+695-3+195 км, общей протяженностью 1,000 км. 2018 г.: - Ремонт автомобильной дороги «Голдыри – Орда – Октябрьский» – З.Сарс», участки 0+000-0+300 км, 0+900-1+000 км, 1+880-3+080 км, протяженностью 1,600 км; - Ремонт автомобильной дороги «Голдыри-Орда-Октябрьский» - Тюш», протяженностью 2,517 км; - Ремонт автомобильной дороги «Октябрьский-Откормсовхоз», участки 0+000 - 0+900 км, 1+100 – 2+150 км, протяженностью 1,950 км; - Ремонт автомобильной дороги «Октябрьский-Ненастье», участок 0+000 -1+200 км, протяженностью 1,200 км; - Ремонт автомобильной дороги «Ненастье-граница со Свердловской областью», протяженностью 4,000 км; - Ремонт автомобильной дороги «В.Ирень-Бартым», протяженностью 3,560 км; - Ремонт автомобильной дороги «Зуевский-Уразметьево», участок 5+000 – 10+000 км, протяженностью 5,000 км; - Ремонт автомобильной дороги «Щучье Озеро - Явгильдино» - Новопетровка», участок 3+000 - 4+945 км, протяженностью 1,945 км; - Ремонт автомобильной дороги «Тюш-Мосино-Алтынное», участок 19+600 - 21+900 км, протяженностью 2,300 км; - Ремонт автомобильной дороги «З.Сарс-В.Ирень», участок 13+800 - 17+770 км, протяженностью 3,970 км; - Ремонт автомобильной дороги «З.Сарс-В.Шуртан», участки 7+800-8+800 км, 11+570 -12+134 км, 12+134 - 13+400 км, протяженностью 2,830 км; - Ремонт моста ч/з р.Ирень на 5+650 км автомобильной дороги «Басино-Биктулка»; - Ремонт автомобильной дороги «Тюш-Мосино-Алтынное», участок 8+000 – 12+200 км, протяженностью 4,2 км, «Озерки-Порозово», участок 0+000 – 1+600 км, протяженностью 1,6 км |
| 1.1.4. | Направление расходов 1.1.4. «Приобретение бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 2017 год | 2017 год | Приобретение бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, защищенных от подделки. |
| 1.1.5. | Направление расходов 1.1.5. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2017 год | 2017 год | Исполнение определения Арбитражного суда от 05.09.2017 г. Дело №А50-20680/2016 «Об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу» |
| 1.1.6. | Направление расходов 1.1.6. «Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2018 год | 2018 год | Проведение диагностики 36,672 км после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выдачей заключения. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.«Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском муниципальном районе» |
| 1.2.1. | Направление расходов 1.2.1. «Установка автобусных павильонов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2016 год | 2017 год | Установка автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района: 2017 г.: -«Щучье Озеро-Явгильдино» в с.Алмаз; -«Тюш-Мосино-Алтынное» на 20+000 км. 2018 г.: -«В.Ирень-Бартым». |
| 1.2.2. | Направление расходов 1.2.2. «Предоставление субсидии хозяйст-вующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобиль-ным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Администрация Октябрьского муниципального района, Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 2016 год | 2018 год | Осуществление перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Октябрьского муниципального района |
| 1.2.3. | Направление расходов 1.2.3. «Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 2016 год | 2017 год | Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок, защищенных от подделки. |
| 1.2.4. | Направление расходов 1.2.4. «Восстановление существующих посадочных площадок» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2017 год | 2017 год | Восстановление существующих посадочных площадок на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Голдыри-Орда-Октябрьский»-З.Сарс», автобусные остановки: - «Манохина»; - «Соц.городок». |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения» |
| 1.3.1. | Направление расходов 1.3.1. «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 2016 год | 2018 год | Формирование законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения среди детей. - Организовано не менее 9 мероприятий; - Организовано не менее 5 поездок на мероприятия в г. Пермь; - Приобретение не менее 30 форм для кружков «Юный инспектор движения». |
| 1.3.2. | Направление расходов 1.3.2. «Организация контроля за водительским составом образовательных организаций при перевозке детей» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 2016 год | 2018 год | - Ежегодное обучение 33 водителей школьных автобусов. |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» |
| 1.4.1. | Направление расходов 1.4.1. «Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района в соответствии с проектами организации дорожного движения» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 2016 год | 2018 год | 2017 г.: -Установка 26 шт. дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Октябрьский-Леун»; 2018 г.: - Установка 20 шт. дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Голдыри-Орда-Октябрьский-З.Сарс». |
| 1.4.2. | Направление расходов 1.4.2. «Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 2016 год | 2018 год | Установка барьерных ограждений: 2016 г.: протяженностью 44 п.м., на 24+110 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Тюш-Мосино-Алтынное»; 2017 г.: протяженностью 170 п.м., на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Русский Сарс - Тляково»; 2018 г.: Протяженностью 275 п.м., на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Петропавловск-Адилево». |
| 1.4.3. | Направление расходов 1.4.3. «Установка искусственной неровности с обозначением дорожными знаками на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 2016 год | 2017 год | Установка 1 искусственной неровности с обозначением дорожными знаками на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Октябрьский-Откормсовхоз» на 2+170 км. |
| 1.4.4. | Направление расходов 1.4.4. «Оценка технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 2017 год | 2018 год | Выполнение оценки технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района: 2017г.: - «Щучье Озеро – Явгильдино»; - «Октябрьский – Ненастье»; - «Ненастье – граница со Свердловской областью»; - «Богородск – Басино»; - «Зуевский – Уразметьево». 2018 г.: «Октябрьский–Леун». |
| 1.4.5. | Направление расходов 1.4.5. «Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 2018 год | 2018 год | Установка 4 светофоров Т.7. на 2 пешеходных переходах автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района вблизи образовательных учреждений Октябрьского муниципального района |

»

Приложение 2 к изменениям в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 г. №489 «Приложение 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Октябрьского муниципального района на 2016-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 45 134,7 | 46 091,4 | 44 942,6 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | х | х | х | 143,0 | 167,3 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 44 181,7 | 45 250,4 | 42 842,1 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | х | х | х | 10,0 | 673,7 | 1 897,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Октябрьского муниципального района | 300 | х | х | х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 45 134,7 | 46 091,4 | 44 942,6 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | х | х | х | 143,0 | 167,3 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 44 181,7 | 45 250,4 | 42 842,1 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | х | х | х | 10,0 | 673,7 | 1 897,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Октябрьского муниципального района | 300 | х | х | х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 44 081,7 | 43 390,4 | 41 121,4 | 40 146,5 | 40 141,5 |
| Направление расходов 1.1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 36 233,2 | 28 800,8 | 36 062,2 | 40 146,5 | 40 141,5 |
| Направление расходов 1.1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.10020 | 240 | 7 848,5 | 12 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.ST050 | 240 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 163 | 0409 | 01.1.01.SТ040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 4 018,1 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.4. «Приобретение бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | 0408 | 01.1.01.10030 | 240 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.5. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.00070 | 240 | 0,0 | 1 334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.6. «Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.10040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 1 041,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском муниципальном районе» | Администрация Октябрьского муниципального района, Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района, Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | х | х |  | х | 810,0 | 933,9 | 1 993,7 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.1. «Установка автобусных павильонов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.02.10010 | 240 | 0,0 | 198,5 | 95,8 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.2. «Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Администрация Октябрьского муниципального района | 300 | 0408 | 01.1.02.10020 | 810 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | 0408 | 01.1.02.10020 | 810 | 0,0 | 653,7 | 1 897,9 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.3. «Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | 0408 | 01.1.02.10030 | 240 | 10,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.4. «Восстановление существующих посадочных площадок» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.02.10040 | 240 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | х | х | х | 143,0 | 167,3 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.3.1. «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | 0709 | 01.1.03.10010 | 610 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 120 | 0702 | 01.1.03.10010 | 240 | 55,0 | 49,3 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 120 | 0702 | 01.1.03.10010 | 610 | 25,0 | 55,0 | 105,9 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.3.2. «Организация контроля за водительским составом образовательных учреждений при перевозке детей» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | 0709 | 01.1.03.10020 | 240 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 120 | 0709 | 01.1.03.10020 | 610 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 100,0 | 1 599,8 | 1 624,9 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.1. «Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района в соответствии с проектами организации дорожного движения» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10010 | 240 | 0,0 | 184,7 | 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.2. «Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10020 | 240 | 100,0 | 467,7 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.3. «Установка искусственной неровности с обозначением дорожными знаками на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10030 | 240 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.4. «Оценка технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10040 | 240 | 0,0 | 895,0 | 374,7 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.5. «Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 |

»

Приложение 3 к изменениям в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 г. №489 «Приложение 7 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств городских и сельских поселений на 2016-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.ST040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.SТ040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

Приложение 4 к изменениям в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 г. №489 «Приложение 8 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 45 134,7 | 57 839,8 | 109 946,7 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | х | х | х | 143,0 | 167,3 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 44 181,7 | 56 998,8 | 107 846,2 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | х | х | х | 10,0 | 673,7 | 1 897,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Октябрьского муниципального района | 300 | х | х | х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 45 134,7 | 57 839,8 | 109 946,7 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | х | х | х | 143,0 | 167,3 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 44 181,7 | 56 998,8 | 107 846,2 | 40 146,5 | 40 141,5 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | х | х | х | 10,0 | 673,7 | 1 897,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Октябрьского муниципального района | 300 | х | х | х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 44 081,7 | 55 138,8 | 106 125,5 | 40 146,5 | 40 141,5 |
| Направление расходов 1.1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.10010 | 240 | 36 233,2 | 29 054,9 | 36 066,3 | 40 146,5 | 40 141,5 |
| Направление расходов 1.1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.10020 | 240 | 7 848,5 | 12 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.ST050 | 240 | 0,0 | 12 099,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 163 | 0409 | 01.1.01.SТ040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 69 018,1 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.4. «Приобретение бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | 0408 | 01.1.01.10030 | 240 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.5. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.00070 | 240 | 0,0 | 1 334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.6. «Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.01.10040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 1 041,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском муниципальном районе» | Администрация Октябрьского муниципального района, Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района, Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | х | х |  | х | 810,0 | 933,9 | 1 993,7 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.1. «Установка автобусных павильонов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.02.10010 | 240 | 0,0 | 198,5 | 95,8 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.2. «Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» | Администрация Октябрьского муниципального района | 300 | 0408 | 01.1.02.10020 | 810 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | 0408 | 01.1.02.10020 | 810 | 0,0 | 653,7 | 1 897,9 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.3. «Приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | 163 | 0408 | 01.1.02.10030 | 240 | 10,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.4. «Восстановление существующих посадочных площадок» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.02.10040 | 240 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | х | х | х | 143,0 | 167,3 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.3.1. «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | 0709 | 01.1.03.10010 | 610 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 120 | 0702 | 01.1.03.10010 | 240 | 55,0 | 49,3 | 31,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 120 | 0702 | 01.1.03.10010 | 610 | 25,0 | 55,0 | 105,9 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.3.2. «Организация контроля за водительским составом образовательных учреждений при перевозке детей» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | 120 | 0709 | 01.1.03.10020 | 240 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 120 | 0709 | 01.1.03.10020 | 610 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | х | х | х | 100,0 | 1 599,8 | 1 624,9 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.1. «Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района в соответствии с проектами организации дорожного движения» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10010 | 240 | 0,0 | 184,7 | 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.2. «Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10020 | 240 | 100,0 | 467,7 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.3. «Установка искусственной неровности с обозначением дорожными знаками на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10030 | 240 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.4. «Оценка технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10040 | 240 | 0,0 | 895,0 | 374,7 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.4.5. «Установка недостающих светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ«УКС») | 163 | 0409 | 01.1.04.10050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 |

»

Приложение 5 к изменениям в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 г. №489 «Приложение 9 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

# План мероприятий по реализации муниципальной программы

# «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

# на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы и результатов | Исполнитель (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реалии-зации (д.м.г) | Срок окон-чания реали-зации (д.м.г) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муници-паль-ного района | Крае- вой бюджет | Феде-раль-ный бюджет | Бюджет городских (сельских) поселений | Вне-бюджет-ные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 336 707,3 | 259 954,8 | 76 494,3 | - | 0,0 | 258,2 |
|  |  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского муниципального района | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 327 687,1 | 250 934,6 | 76 494,3 | - | 0,0 | 258,2 |
| 1.2. | Результат: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района, находящихся на содержании: 31.12.2015 г. – 100%; 31.12.2016 г. – 100%; 31.12.2017 г. – 100%; 31.12.2018 г. – 100%; 31.12.2019 г. – 100 %; 31.12.2020 г. – 100 %. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Результат: Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района: 31.12.2015 г. – 44,4%; 31.12.2016 г. – 45,4%; 31.12.2017 г. – 48,6%; 31.12.2018 г. – 55%; 31.12.2019 г. – 55%; 31.12.2019 г. – 55%. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Результат: Количество автомобильных мостов, на которых произведен ремонт: 31.12.2015 г. – 0; 31.12.2016 г. – 0; 31.12.2017 г. – 1; 31.12.2018 г. – 1; 31.12.2019 г. – 0; 31.12.2020 г. – 0. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Результат: Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Октябрьского муниципального района: 31.12.2015 г. – 0; 31.12.2016 г. – 0; 31.12.2017 г. – 0; 31.12.2018 г. – 0; 31.12.2019 г. – 0; 31.12.2020 г. – 0. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Результат: Количество приобретенных бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов: 31.12.2015 г. – 0; 31.12.2016 г. – 0; 31.12.2017 г. – 100; 31.12.2018 г. – 0; 31.12.2019 г. – 0; 31.12.2020 г. – 0. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района | - | - | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Результат: Проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения: 31.12.2015 г. – 0; 31.12.2016 г. – 0; 31.12.2017 г. – 0; 31.12.2018 г. – 36,672; 31.12.2019 г. – 0; 31.12.2020 г. – 0. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском муниципальном районе» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 4 936,2 | 4 936,2 | - | - | - | - |
|  |  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Результат: Удельный вес населения, обеспеченного услугами транспорта общего пользо-вания: 31.12.2015 г. – 89,6%; 31.12.2016 г. – 89,6%; 31.12.2017 г. – 89,6%; 31.12.2018 г. – 89,6%; 31.12.2019 г. – 89,6%; 31.12.2020 г. – 89,6 %. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения» | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | - | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 605,9 | 605,9 | - | - | - | - |
| 1.11. | Результат: 1. Количество лиц, пострадав-ших в ДТП: 31.12.2015 г. – 32; 31.12.2016 г. – 31; 31.12.2017 г. – 31; 31.12.2018 г. – 30; 31.12.2019 г. – 30; 31.12.2020 г. – 30. | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Результат: Количество ДТП, в которых пострадали несовершен-нолетние дети: 31.12.2015 г. – 3; 31.12.2016 г. – 3; 31.12.2017 г. – 3; 31.12.2018 г. – 2; 31.12.2019 г. – 2; 31.12.2020 г. – 2. | Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование органи-зации движения транспортных средств и пешеходов» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 3 478,1 | 3 478,1 | - | - | - | - |
|  | Результат: Количество ДТП с пострадавшими: 31.12.2015 г. – 25; 31.12.2016 г. – 24; 31.12.2017 г. – 24; 31.12.2018 г. – 23; 31.12.2019 г. – 23; 31.12.2020 г. – 23. | Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района (МКУ «УКС») | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |

»

# Text boxes

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 № 489

25.10.2018

534-266-01-05