Руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края,

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# Внести в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 марта 2018 г. № 128-266-01-05 (в ред. от 20.03.2018 г. № 151-266-01-05) «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2018 год» следующие изменения:

# 1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

# «2. Финансирование приоритетного муниципального проекта предусмотреть в размере 21 315 198 (двадцать один миллион триста пятнадцать тысяч сто девяносто восемь) рублей 16 копеек, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в размере 15 277 287 (пятнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 63 копейки и средств бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края в размере 6 037 910 (шесть миллионов тридцать семь тысяч девятьсот десять) рублей 53 копейки, из них средства, сформировавшиеся на едином счете бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года, в сумме 2 369 600 (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 55 копеек.

- Внести в приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2018 год», утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 марта 2018 г. № 128-266-01-05 (в ред. от 20.03.2018 г. № 151-266-01-05) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

Глава муниципального района –

глава администрации Октябрьского

муниципального района Пермского края                                          Г.В. Поезжаев

Приложение

к постановлению Администрации 
Октябрьского муниципального района
Пермского края от 23.04.2018 № 223-266-01-05

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры

# муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края»

на 2018 год

- Общие положения

  - Основание для разработки приоритетного муниципального проекта:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, п. 11. ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», Устав Октябрьского муниципального района Пермского края, Порядок разработки, утверждения и реализации программ, муниципальных и (или) инвестиционных проектов Октябрьского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2011 г. № 705.

# Акты осмотра технического состояния зданий (сооружений) от 30 октября 2017 г. № 1, № 2, от 31 октября 2017 г. № 4, № 5, № 7, от 07 февраля 2018 г. № 29, № 30, № 31, от 14 марта 2018 г. № 36.

# В соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», перевозка обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.

# 1.2. Заказчик приоритетного муниципального проекта – Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.

1.3. Разработчик приоритетного муниципального проекта – Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.

1.4. Координатор приоритетного муниципального проекта – Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.

- Общие понятия

# Настоящий приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2018 год включает в себя мероприятия:

- текущий ремонт МКОУ «Ишимовская СОШ»;

- текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 1»;

- текущий ремонт МБУ ДО «Дом детского творчества»;

- текущий ремонт МКОУ «Атнягузинская СОШ»;

- текущий ремонт МКОУ «Богородская СОШ»;

# - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»;

- текущий ремонт МКОУ «Енапаевская СОШ»;

- текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»;

- текущий ремонт МКОУ «Редькинская ООШ»;

- приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»;

- приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «Атнягузинская СОШ».

Приоритетный муниципальный проект представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых мероприятий, обеспечивающих решение проблем  по приведению в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечению условий безаварийной эксплуатации указанных выше зданий и созданию условий для перевозки учащихся к месту учебы и обратно, обеспечение базовых школ автотранспортом для подвоза учащихся.

# Проблемы, решаемые с помощью приоритетного муниципального проекта

# Путем реализации мероприятий настоящего проекта решаем комплекс проблем, связанных с необходимостью выполнения текущего ремонта объектов образования, создание комфортных условий для реализации образовательного и воспитательного процессов, с подвозом обучающихся в образовательные организации. Необходимость проведения текущего ремонта данных объектов была выявлена в результате проведения технических осмотров, по результатам которых Комиссией по осмотру муниципальных зданий (сооружений), утвержденной распоряжением заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальником Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 октября 2017 г. № 219, составлены Акты осмотров технического состояния зданий.

В ходе проведения осмотров выявлены следующие проблемы (дефекты):

# - МКОУ «Ишимовская СОШ»: система отопления частично в ненормативном состоянии, работает не эффективно, разбалансирована. В виду длительной эксплуатации при отсутствии водоподготовки и сезонного обезвоживания данной системы, трубы и приборы отопления подвержены коррозии металла и забиты известковыми отложениями, промывка системы не возможна, запорно-регулирующая арматура отсутствует;

# - МБОУ «Октябрьская СОШ № 1»: отделка фасадов здания и помещение туалета в ненормативном состоянии. В виду частичного отсутствия окрасочного слоя идет намокание штукатурного слоя наружных стен с последующим частичным разрушением в зимний период и повышением теплопотерь стен здания школы;

# - МБУ ДО «Дом детского творчества»: отделка фасадов наружных стен и цоколя в ненормативном состоянии. В виду частичного отсутствия окрасочного слоя идет намокание штукатурного слоя наружных стен и цоколя с последующим частичным разрушением в зимний период и повышением теплопотерь стен здания. Отмостка здания, приямок цокольного этажа и входная группа в ненормативном состоянии, частично имеются разрушения конструкции приямка и отмостки. Покрытие полов в коридоре и кабинетах не соответствует строительным и санитарным нормам, отделка стен и потолка в помещении зала, дверные блоки, система отопления в чердачном помещении в ненормативном состоянии;

# - МКОУ «Атнягузинская СОШ»: состояние конструкций полов в классах 1 и 2 этажей не соответствует требованиям СанПин, покрытие полов истерто, имеются многочисленные повреждения и неровности в виде просадок и выпуклости покрытия пола, отсутствие плинтусов и свищи в конструкции полов;

# - МКОУ «Богородская СОШ»: ограждение территории (частично) в ненормативном состоянии, элементы благоустройства: тротуары и бордюры не соответствуют требованиям СНиПов и ТР по безопасности. На тротуарах имеются (частично) разрушения и неровности поверхности;

# - МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»: оконные блоки, крыльцо, двери на путях эвакуации, система водоснабжения, система отопления, тепловой узел, помещение актового зала в ненормативном состоянии;

# - МКОУ «Енапаевская СОШ»: оконные блоки в ненормативном состоянии, ограждение территории школы и тротуары на территории школы не соответствует требованиям по безопасности и благоустройству;

# - МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»: оконные и дверные блоки в ненормативном состоянии, не соответствуют требованиям по пожарной безопасности, покрытие полов не соответствует требованиям санитарных норм, отмостка здания школы в ненормативном состоянии, в помещениях пищеблока и класса производственного обучения отсутствует приточно-вытяжная система вентиляции, в помещениях учебных классов (частично) система освещения не соответствует требованиям санитарных норм, элементы благоустройства территории школы не отвечают требованиям по обеспечению безопасности и доступности;

# - МКОУ «Редькинская ООШ»: оконные и дверные блоки в ненормативном состоянии, ограждение территории школы не отвечает требованиям по обеспечению безопасности и доступности;

# - МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»: отсутствие автотранспорта для подвоза детей из д. Верх-Шуртан в МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»;

# - МКОУ «Атнягузинская СОШ»: отсутствие автотранспорта для подвоза детей из п. Бартым в МКОУ «Атнягузинская СОШ».

# Дефицит средств муниципального бюджета не позволяет на протяжении последних лет обеспечить надлежащее состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения. Таким образом, нахождение данных объектов в ненормативном состоянии препятствует осуществлению образовательного процесса и создает негативные условия нахождения на данных объектах учителей и учеников.

4. Цели и задачи реализации приоритетного муниципального проекта.

Цель приоритетного муниципального проекта:

- создание условий для безаварийной эксплуатации зданий объектов образования и для безопасной перевозки учащихся к месту учебы и обратно.

Задачей проекта является:

- проведение текущих ремонтов в муниципальных учреждениях образования;

- обеспечение образовательных учреждений автотранспортом для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

5. Ресурсное обеспечение приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета Пермского края, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт МКОУ «Ишимовская СОШ» | 441,68300 | 764,81397 | 1 206,49697 |
| 2 | Текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 1» | 701,19590 | 1 178,00903 | 1 879,20493 |
| 3 | Текущий ремонт МБУ ДО «Дом детского творчества» | 815,29634 | 1 401,70366 | 2 217,00000 |
| 4 | Текущий ремонт МКОУ «Атнягузинская СОШ» | 210,00000 | 325,00000 | 535,00000 |
| 5 | Текущий ремонт МКОУ «Богородская СОШ» | 568,96974 | 1 705,46432 | 2 274,43406 |
| 6 | Текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | 915,76261 | 2 747,28783 | 3 663,05044 |
| 7 | Текущий ремонт МКОУ «Енапаевская СОШ» | 364,72512 | 1 094,17536 | 1 458,90048 |
| 8 | Текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» | 787,01227 | 2 361,03681 | 3 148,04908 |
| 9 | Текущий ремонт МКОУ «Редькинская ООШ» | 302,10055 | 906,30165 | 1 208,4022 |
| 10 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | 465,58250 | 1 396,74750 | 1 862,33000 |
| 11 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «Атнягузинская СОШ» | 465,58250 | 1 396,74750 | 1 862,33000 |
|  | ИТОГО: | 6 037,91053 | 15 277,28763 | 21 315,19816 |

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами, локальными сметами, составленными МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» и коммерческими предложениями по приобретению автотранспорта, стоимость выполнения работ составляет 21 315 198 руб. 16 коп.

Для реализации в 2018 году приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» к средствам бюджета Октябрьского муниципального района в размере 6 037 910 руб. 53 коп. планируется привлечь субсидию из бюджета Пермского края в сумме 15 277 287 руб. 63 коп. в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Средства местного бюджета на реализацию проекта предусматриваются в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края».

6. Ожидаемые конечные результаты приоритетного муниципального проекта

В результате реализации данного Проекта будут созданы безопасные и комфортные условия для ведения учебного процесса, здания приведены в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечены условия безопасной эксплуатации зданий объектов образования. Путем приобретения автобусов будут созданы условия для своевременного подвоза учащихся из д. Верх-Шуртан в МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и учащихся из п. Бартым в МКОУ «Атнягузинская СОШ».

7. Механизм реализации приоритетного муниципального проекта

7.1. Главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятий приоритетного муниципального проекта в части проведения текущих ремонтов является Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, в части приобретения автотранспорта – Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края;

7.2. Исполнителем и получателем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий приоритетного муниципального проекта в части проведения текущих ремонтов является МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края», в части приобретения автотранспорта – МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и МКОУ «Атнягузинская СОШ»;

7.3. МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» осуществляет работы по реализации проекта, а именно:

# - по подготовке технического задания для проведения процедуры открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ;

- по заключению муниципальных контрактов с подрядными организациями;

- по осуществлению контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядными организациями материалов.

МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и МКОУ «Атнягузинская СОШ» осуществляют работы по реализации проекта, а именно:

- осуществляют приобретение автотранспорта в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- устанавливают постоянный контроль за использованием автотранспорта, соблюдением порядка оформления необходимой документации, графиком движения, проведением медицинского осмотра водителей и технического контроля автотранспортных средств, прохождением инструктажей работников, связанных с организацией перевозки учащихся.

7.4. В ходе реализации приоритетного муниципального проекта возможна корректировка мероприятий муниципального проекта, сроков выполнения, объемов финансирования.

8.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств

8.1. Общее руководство и контроль реализации приоритетного муниципального проекта осуществляется Администрацией Октябрьского муниципального района Пермского края.

8.2. Финансовый контроль использования средств, направленных на реализацию мероприятий приоритетного муниципального проекта, осуществляется Финансовым управлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, Контрольно-счетной комиссией Октябрьского муниципального района Пермского края и исполнительными органами государственной власти Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. По окончании срока действия приоритетного муниципального проекта Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края и Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края формируют итоговый отчет о выполнении за весь период реализации и предоставляют его в отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. Итоговый отчет должен содержать:

- пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, оценка достижения целей и запланированных показателей результативности.

9. План-график реализации приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Объем бюджетных инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ по выполнению текущих ремонтов | МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» | Март- май 2018 г. | Приведение зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечение условий безаварийной эксплуатации зданий объектов образования. Создание комфортных условий ведения учебного процесса. | - | - |
| 2 | Выполнение работ: - текущий ремонт МКОУ «Ишимовская СОШ»; - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 1»; -текущий ремонт МБУ ДО «Дом детского творчества»; - текущий ремонт МКОУ «Атнягузинская СОШ»; - текущий ремонт МКОУ «Богородская СОШ»; - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»; - текущий ремонт МКОУ «Енапаевская СОШ»; - текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»; - текущий ремонт МКОУ «Редькинская ООШ» |  | Июнь-август 2018 г. |  | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 5 106, 74553 12 483,79263 |
| 3 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме по приобретению автотранспорта для МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | Май-июнь 2018 г. | Создание условий для своевременного подвоза учащихся из д. Верх-Шуртан в МБОУ «Октябрьская СОШ № 2 и учащихся из п. Бартым в МКОУ «Атнягузинская СОШ» | - | - |
| 4 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» |  | Июль-август 2018 г. |  | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 465,58250 1396,74750 |
| 5 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме по приобретению автотранспорта для МКОУ «Атнягузинская СОШ» | МКОУ «Атнягузинская СОШ» | Май-июнь 2018 г. |  | - | - |
| 6 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «Атнягузинская СОШ» |  | Июль-август 2018 г. |  | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 465,58250 1396,74750 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 21315,19816 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 12.03.2018  № 128-266-01-05 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2018 год»

23.04.2018

223-266-01-05