Руководствуясь статьей  29 Устава Октябрьского муниципального района Пермского края,

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 11 декабря 2017 г. № 654-266-01-05 «Об утверждении инвестиционного проекта «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского района Пермского края» следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Финансирование инвестиционного проекта предусмотреть за счет средств местного бюджета в размере 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.».

- Внести в инвестиционный проект «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского района Пермского края», утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 11 декабря 2017 г. № 654-266-01-05 следующие изменения:

  - в разделе 4. «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта с указанием необходимых объемов средств в разрезе источников и сроков финансирования» цифры «1 497,23638» заменить на цифры «1 250,00000»;

  - раздел 6. «Описание практических действий по осуществлению инвестиций (план-график)» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

Вр.и.о. главы муниципального района –

главы администрации  Октябрьского

муниципального района Пермского края                                                Ф.А. Поповцев

Приложение
к постановлению Администрации                                                                 Октябрьского муниципального района Пермского края от 28.06.2017 № 351-266-01-05

- Описание практических действий по осуществлению инвестиций

(план-график)

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Объем бюджетных инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение процедуры открытого конкурса в электронной форме на выполнение подрядных работ «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского района Пермского края» | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края») | Январь -июнь 2018 г. | Определен подрядчик на выполнение работ «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского района Пермского края» | - | - |
| 22 | -топографо-геодезические работы; - инженерно-геологические работы; - инженерно-экологические изыскания; -разработка проектно-сметной документации; -государственная экспертиза проектно-сметной документации. |  | Июнь-август 2018 г. | Разработана проектно-сметная документация и получено заключение гос. экспертизы на объект «Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского района Пермского края» | Средства местного бюджета | 1 250,00000 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 11.12.2017 № 654-266-01-05 «Об утверждении инвестиционного проекта «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство спортивной

площадки  в п. Тюш Октябрьского района Пермского края»

28.06.2018

351-266-01-05