Руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края,

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 октября 2018 г. № 522-266-01-05 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год» (в ред. от 23.11.2018 г. № 583-266-01-05, от 18.03.2019 г. № 109-266-01-05, от 11.06.2019 г. № 424-266-01-05), следующие изменения:

# пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

# «2. Финансирование приоритетного муниципального проекта предусмотреть в размере 19 407 051 (девятнадцать миллионов четыреста семь тысяч пятьдесят один) рубль 90 копейки, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в размере 14 555 288 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 88 копеек и средств бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края в размере 4 851 763 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля 02 копейки, в том числе за счет средств, сформировавшихся на едином счете бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 01 января 2019 года в размере 91 750 (девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.».

# Внести в приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год», утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 октября 2018 г. № 522-266-01-05 (в ред. от 23.11.2018 г. № 583-266-01-05, от 18.03.2019 № 109-266-01-05, от 11.06.2019 г. № 424-266-01-05), следующие изменения:

# раздел 2. «Общие понятия» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

# раздел 3. «Проблемы, решаемые с помощью приоритетного муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

# 2.3. раздел 5. «Ресурсное обеспечение приоритетного муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

# 2.4. раздел 9. «План-график реализации приоритетного муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

# Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

Глава муниципального района –

глава администрации Октябрьского

муниципального района                                                                      Г.В. Поезжаев

Приложение 1

к постановлению Администрации 
Октябрьского муниципального района Пермского края от 06.08.2019 № 642-266-01-05

- Общие понятия

# Настоящий приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год включает в себя мероприятия:

- текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ»;

- текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ» (площадка крыльца);

# - текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка»;

- текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка»;

- текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова»;

- текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга» (п. Октябрьский, ул. Ленина, 49);

# - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга»;

- текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»;

- текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад»;

- текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»;

- текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» (санитарные узлы);

- текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей»;

- текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств»;

- текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 1»;

- приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ».

Приоритетный муниципальный проект представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых мероприятий, обеспечивающих решение проблем  по приведению в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечению условий безаварийной эксплуатации указанных выше зданий и созданию условий для перевозки учащихся к месту учебы и обратно, обеспечение МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» автотранспортом для подвоза учащихся.

Приложение 2

к постановлению Администрации 
Октябрьского муниципального района Пермского края от 06.08.2019 № 642-266-01-05

# Проблемы, решаемые с помощью приоритетного муниципального проекта

# Путем реализации мероприятий настоящего проекта решаем комплекс проблем, связанных с необходимостью выполнения текущего ремонта объектов образования и культуры, создание комфортных условий для реализации образовательного и воспитательного процессов, с подвозом обучающихся в образовательную организацию.

# Необходимость проведения текущего ремонта данных объектов была выявлена в результате проведения технических осмотров, по результатам которых Комиссией по осмотру муниципальных зданий (сооружений), утвержденной распоряжением заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальником Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 октября 2017 г. № 219, составлены Акты осмотров технического состояния зданий.

В ходе проведения осмотров выявлены следующие проблемы (дефекты):

# - МБОУ «Тюшевская СОШ»: крыльцо и навес над крыльцом, система наружного освещения крыльца, пандус для обеспечения доступности инвалидов, двери на путях эвакуации в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ Детский сад «Елочка»: пешеходные дорожки, кровля и внутреннее электроосвещение в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ Детский сад «Снежинка»: корпус №1 (ул. Пионерская, 1Б) – стены, полы в помещении пищеблока и прачечной, стены, система водоснабжения, оконные блоки, стены в помещении санузла для сотрудников, в помещении кладовой пищеблока отсутствует система вытяжной вентиляции, ; корпус №2 (ул. Спортивная, 12) – в помещении склада продуктов отсутствует система вытяжной вентиляции, в помещениях санузла и гладильной отсутствует система горячего водоснабжения, в спортивном зале – система отопления, стены, потолок и пол, в групповых и помещениях коридора – дверные блоки, доводчики, в помещениях коридора, спальни и групповой младшей группы – система отопления, туалетная комната  в помещении младшей группы, пол в помещении коридора и административного блока, санитарно-техническое оборудование в помещении мед. блока, на запасных выходах из спален 2 этажа отсутствуют защитные козырьки, пешеходные дорожки по периметру здания – в ненормативном состоянии;

# -МБДОУ «Детский сад им. Кирова»: утепление перекрытия (чердачное помещение), туалетные комнаты и буфетные, окна, подъездная дорога в хоз. зону, крыльца на путях эвакуации и входная группа в подвал, пол в помещениях лестничных клеток, цоколь и отмостка здания – в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ «Детский сад «Радуга» (п. Октябрьский, ул. Ленина, 49): гибкие подводки, трубы водоснабжения, перегородки, трубы отопления, радиаторы и решетки радиаторов в сан. узле; двери, стены, пол, потолок в тамбуре – в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ «Детский сад «Радуга»: потолки, стены помещений 1 этажа, потолки, стены, дверные проемы 2 этажа в ненормативном состоянии;

# - МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»: фасад, дверные блоки на путях эвакуации и на лестничных клетках в ненормативном состоянии;

# - МКДОУ «Тюшевской детский сад»: цоколь здания, двери, система отопления, система вентиляции в помещениях 2 этажа в МКОУ «Тюшевской детский сад» в ненормативном состоянии, кровля в Верх-Тюшевском детском саду (структурное подразделение в Верх-Тюше) в ненормативном состоянии;

# - МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»: дверные блоки, полы, стены, потолок, электроснабжение и электроосвещение, система отопления, система канализации, автоматизированная система пожарной сигнализации, вентиляция 1 этажа и оконные блоки 2 этажа, санитарные узлы в ненормативном состоянии;

# - МКУ «Октябрьский районный музей»: вентиляция, электрооборудование в ненормативном состоянии;

# - МБУ ДО «Детская школа искусств»: ул. Ленина, 61 (2 этаж здания) – отопление в ненормативном состоянии; ул. Школьная, 11 (2 этаж здания) – отопление в ненормативном состоянии;

# - МБОУ «Октябрьская СОШ №1»: в тренерской – окна, полы, стены, двери, светильники, эл. проводка, пожарная сигнализация, потолок в ненормативном состоянии; в спортзале – окна, полы, стены, двери, светильники, эл. проводка, пожарная сигнализация, потолок в ненормативном состоянии; в коридоре – полы, стены, двери, потолок, пожарная сигнализация, эл. проводка в ненормативном состоянии; в сан.узле – двери, оконные блоки над дверными проемами в ненормативном состоянии; в спортзале – двери в ненормативном состоянии; подсобное помещение № 33 – светильники, потолок, полы, стены, пожарная сигнализация в ненормативном состоянии; подсобное помещение № 40 – потолок, полы, двери, светильники, пожарная сигнализация, стены, окна в ненормативном состоянии; коридор (помещение № 13) – полы, кирпичные перегородки, потолок, светильники, пожарная сигнализация, стены, радиаторы в ненормативном состоянии; коридор (помещение № 12) – двери, окна, полы, стены, потолок, светильники, пожарная сигнализация в ненормативном состоянии; входная группа – содосточная система, система снегоудержания, крыльцо, пандус в ненормативном состоянии.

# - МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ»: отсутствие автотранспорта для подвоза детей .

# Дефицит средств муниципального бюджета не позволяет на протяжении последних лет обеспечить надлежащее состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения. Таким образом, нахождение данных объектов в ненормативном состоянии препятствует осуществлению образовательного процесса и создает негативные условия нахождения на данных объектах учителей и учеников. Повышенная влажность (до 70 % вместо 50-55% по норме) в подвале музея препятствует оборудованию фондохранилища, что отрицательно сказывается на работе музея (фонды, в нарушение инструкции, хранятся в кабинетах сотрудников, коридоре).

Приложение 3

к постановлению Администрации 
Октябрьского муниципального района Пермского края от 06.08.2019 № 642-266-01-05

- Ресурсное обеспечение приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета Пермского края, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ» | 218,05045 | 654,15135 | 872,20180 |
| 2 | Текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ» (площадка крыльца) | 44,85009 | 134,55026 | 179,40035 |
| 2 | Текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка» | 858,82766 | 2 576,48298 | 3 435,31064 |
| 3 | Текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка» | 565,49190 | 1 696,47568 | 2 261,96758 |
| 4 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова» | 334,43871 | 1 003,31613 | 1 337,75484 |
| 5 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга» (п. Октябрьский, ул. Ленина, 49) | 168,44178 | 505,32531 | 673,76709 |
| 6 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга» | 284,60270 | 853,80809 | 1 138,41079 |
| 7 | Текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | 345,19033 | 1 035,57097 | 1 380,76130 |
| 8 | Текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад» | 269,21624 | 807,64869 | 1 076,86493 |
| 9 | Текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» | 439,17175 | 1317,51525 | 1756,68700 |
| 10 | Текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» (санитарные узлы) | 42,00181 | 126,00543 | 168,00724 |
| 10 | Текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей» | 169,56346 | 508,69035 | 678,25381 |
| 11 | Текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» | 71,53908 | 214,61724 | 286,15632 |
| 12 | Текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 1» | 513,77331 | 1 541,31990 | 2 055,09321 |
| 13 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | 526,60375 | 1 579,81125 | 2 106,41500 |
|  | ИТОГО: | 4 851,76302 | 14 555,28888 | 19 407,05190 |

В соответствии с локальными сметами, составленными МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края», стоимость выполнения работ составляет 19 407 051 руб. 90 коп.

Для реализации в 2019 году приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» к средствам бюджета Октябрьского муниципального района в размере 4 851 763 руб. 02 коп. планируется привлечь субсидию из бюджета Пермского края в сумме 14 555 288 руб. 88 коп. в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Средства местного бюджета на реализацию проекта предусматриваются в рамках муниципальных программ «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» и «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

Приложение 4

к постановлению Администрации 
Октябрьского муниципального района Пермского края от 06.08.2019 № 642-266-01-05

## План-график реализации приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Объем бюджетных инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ | МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» | Март- май 2019 г. | Приведение зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечение условий безаварийной эксплуатации зданий объектов образования и культуры. Создание комфортных условий ведения учебного процесса. | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 4 325,15927 12975,47763 |
| 2 | Выполнение работ: - текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ»; - текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ» (площадка крыльца); - текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка»; - текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка»; - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова»; - текущий ремонт МБДОУ «Детский «Радуга» (п. Октябрьский, ул. Ленина, 49); - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга» - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская «СОШ № 2»; - текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад»; -текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»; - текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» (санитарные узлы); - текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей»; - текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств»; - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 1» |  | Июнь-август 2019 г. |  |  |  |
| 3 3 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме по приобретению автотранспорта для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | Май-июнь 2019 г. | Создание условий для своевременного подвоза учащихся в МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 526,60375 1 579,81125 |
| 4 4 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» |  | Июль-август 2019 г. |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 19407,05190 |

# Text boxes

О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2018 № 522-266-01-05  «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год»

06.08.2019

642-266-01-05