Руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края,

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 октября 2018 г. № 522-266-01-05 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год» (в ред. от 23.11.2018 г.), следующие изменения:

# пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

# «2. Финансирование приоритетного муниципального проекта предусмотреть в размере 19 506 538 (девятнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 30 копеек, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в размере 14 629 903 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот три) рубля 70 копеек и средств бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края в размере 4 876 634 (четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 60 копеек, в том числе за счет средств, сформировавшихся на едином счете бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 01 января 2019 года в размере 91 750 (девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.».

# Внести в приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год», утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 октября 2018 г. № 522-266-01-05 (в ред. от 23.11.2018 г. № 583-266-01-05) следующие изменения:

# 2.2. раздел 5. «Ресурсное обеспечение приоритетного муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

# 2.3. раздел 9. «План-график реализации приоритетного муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

# Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

Глава муниципального района –

глава администрации Октябрьского

муниципального района Пермского края                                               Г.В. Поезжаев

Приложение 1

к постановлению Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края
от 18.03.2019 № 109-266-01-05

- Ресурсное обеспечение приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета Пермского края, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ» | 227,13589 | 681,40767 | 908,54356 |
| 2 | Текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка» | 858,82766 | 2 576,48298 | 3 435,31064 |
| 3 | Текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка» | 746,25194 | 2 238,75582 | 2 985,00776 |
| 4 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова» | 363,52155 | 1 090,56463 | 1 454,08618 |
| 5 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга» | 424,78014 | 1 274,34041 | 1 699,12055 |
| 6 | Текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | 544,09352 | 1 632,28055 | 2 176,37407 |
| 7 | Текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад» | 294,64494 | 883,93479 | 1 178,57973 |
| 8 | Текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» | 582,81757 | 1 748,45271 | 2 331,27028 |
| 9 | Текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей» | 181,62553 | 544,87657 | 726,50210 |
| 10 | Текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» | 123,68586 | 371,05757 | 494,74343 |
| 11 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | 529,25000 | 1 587,75000 | 2 117,00000 |
|  | ИТОГО: | 4 876,63460 | 14 629,90370 | 19 506, 53830 |

В соответствии с локальными сметами, составленными МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» и коммерческими предложениями, стоимость выполнения работ составляет 19 506 538 руб. 30 коп.

Для реализации в 2019 году приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» к средствам бюджета Октябрьского муниципального района в размере 4 876 634 руб. 60 коп. планируется привлечь субсидию из бюджета Пермского края в сумме 14 629 903 руб. 70 коп. в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Средства местного бюджета на реализацию проекта предусматриваются в рамках муниципальных программ «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» и «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

Приложение 2

к постановлению Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края
от 18.03.2019 № 109-266-01-05

## План-график реализации приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Объем бюджетных инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ | МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» | Март- май 2019 г. | Приведение зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечение условий безаварийной эксплуатации зданий объектов образования и культуры. Создание комфортных условий ведения учебного процесса. | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 4 347,38460 13 042,15370 |
| 2 | Выполнение работ: - текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ»; - текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка»; -текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка»; - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова»; - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга»; - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»; - текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад»; -текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»; - текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей»; - текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» |  | Июнь-август 2019 г. |  |  |  |
| 3 3 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме по приобретению автотранспорта для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | Май-июнь 2019 г. | Создание условий для своевременного подвоза учащихся в МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | Средства местного бюджета | 529,25000 |
| 4 4 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» |  | Июль-август 2018 г. |  | Средства бюджета Пермского края | 1 587,75000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 19 506,53830 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2018 № 522-266-01-05 "Об утверждении приоритетного муниципального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края" на 2019 год"

18.03.2019

109-266-01-05