Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2011 г. № 705 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, муниципальных и (или) инвестиционных проектов Октябрьского муниципального района», постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 28 марта 2017 г. № 143-266-01-05 «Об утверждении Положения о порядке и условиях отбора мероприятий (объектов) и распределения субсидий, предоставляемых бюджету Октябрьского  муниципального района из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований»,

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемый приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год.

# 2. Финансирование приоритетного муниципального проекта предусмотреть в размере 19 139 538 (девятнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 30 копеек, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в размере 14 354 653 (четырнадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 70 копеек и средств бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края в размере 4 784 884 (четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района С.В. Мокроусова.

Вр.и.о.главы муниципального района –

главы администрации Октябрьского

муниципального района Пермского края                                              Ф.А. Поповцев

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации 
Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2018 № 522-266-01-05

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры

# муниципального значения Октябрьского муниципального района

# Пермского края» на 2019 год

- Общие положения

  - Основание для разработки приоритетного муниципального проекта:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, п. 11. ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», Устав Октябрьского муниципального района Пермского края, Порядок разработки, утверждения и реализации программ, муниципальных и (или) инвестиционных проектов Октябрьского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2011 г. № 705.

# Акты осмотра технического состояния зданий (сооружений) от 01 августа 2018 г. № 66, от 20 августа 2018 г. № 69, 70, от 30 августа 2018 г. № 74,75,76,77,78,79,80,81,82, от 31 августа 2018 г. № 83.

# В соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», перевозка обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.

1.2. Заказчик приоритетного муниципального проекта – Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.

1.3. Разработчик приоритетного муниципального проекта – Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.

1.4. Координатор приоритетного муниципального проекта – Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.

- Общие понятия

# Настоящий приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год включает в себя мероприятия:

- текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ»;

- текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка»;

- текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка»;

- текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова»;

# - текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Радуга»;

- текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»;

- текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад»;

- текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»;

- текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей»;

- текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств»;

- приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ».

Приоритетный муниципальный проект представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых мероприятий, обеспечивающих решение проблем  по приведению в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечению условий безаварийной эксплуатации указанных выше зданий и созданию условий для перевозки учащихся к месту учебы и обратно, обеспечение МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» автотранспортом для подвоза учащихся.

# Проблемы, решаемые с помощью приоритетного муниципального проекта

# Путем реализации мероприятий настоящего проекта решаем комплекс проблем, связанных с необходимостью выполнения текущего ремонта объектов образования и культуры, создание комфортных условий для реализации образовательного и воспитательного процессов, с подвозом обучающихся в образовательную организацию.

# Необходимость проведения текущего ремонта данных объектов была выявлена в результате проведения технических осмотров, по результатам которых Комиссией по осмотру муниципальных зданий (сооружений), утвержденной распоряжением заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальником Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 октября 2017 г. № 219, составлены Акты осмотров технического состояния зданий.

В ходе проведения осмотров выявлены следующие проблемы (дефекты):

# - МБОУ «Тюшевская СОШ»: крыльцо и навес над крыльцом, система наружного освещения крыльца, пандус для обеспечения доступности инвалидов, двери на путях эвакуации в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ Детский сад «Елочка»: пешеходные дорожки, кровля и внутреннее электроосвещение в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ Детский сад «Снежинка»: корпус №1 (ул. Пионерская, 1) – полы в помещении пищеблока и прачечной, стены, система водоснабжения, оконные блоки, стены в помещении санузла для сотрудников, в помещении кладовой пищеблока отсутствует система вытяжной вентиляции; корпус №2 (ул. Спортивная, 14) – в помещении склада продуктов отсутствует система вытяжной вентиляции, в помещениях санузла и гладильной отсутствует система горячего водоснабжения, в спортивном зале система отопления, стены, потолок и пол, в групповых и помещениях коридора – дверные блоки, в помещениях коридора, спальни и групповой младшей группы – система отопления, туалетная комната  в помещении младшей группы, пол в помещении коридора и административного блока, санитарно-техническое оборудование в помещении мед. блока, на запасных выходах из спален 2 этажа отсутствуют защитные козырьки, пешеходные дорожки по периметру здания – в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ «Детский сад им. Кирова»: утепление перекрытия (чердачное помещение), туалетные комнаты и буфетные, окна, подъездная дорога в хоз. зону, крыльца на путях эвакуации и входная группа в подвал, пол в помещениях лестничных клеток, цоколь и отмостка здания – в ненормативном состоянии;

# - МБДОУ «Детский сад «Радуга»: потолки, стены помещений 1 этажа, потолки, стены, дверные проемы 2 этажа в ненормативном состоянии;

# - МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»: фасад, дверные блоки на путях эвакуации и на лестничных клетках в ненормативном состоянии;

# - МКДОУ «Тюшевской детский сад»: цоколь здания, двери, система отопления, система вентиляции в помещениях 2 этажа в МКОУ «Тюшевской детский сад» в ненормативном состоянии, кровля в Верх-Тюшевском детском саду (структурное подразделение в Верх-Тюше) в ненормативном состоянии;

# - МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»: дверные блоки, полы, стены, потолок, электроснабжение и электроосвещение, система отопления, система канализации, автоматизированная система пожарной сигнализации, вентиляция 1 этажа и оконные блоки 2 этажа в ненормативном состоянии;

# - МКУ «Октябрьский районный музей»: вентиляция, электрооборудование в ненормативном состоянии;

# - МБУ ДО «Детская школа искусств»: ул. Ленина, 61 (2 этаж здания) – отопление в ненормативном состоянии; ул. Школьная, 10 (2 этаж здания) – отопление в ненормативном состоянии;

# - МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ»:отсутствие автотранспорта для подвоза детей .

# Дефицит средств муниципального бюджета не позволяет на протяжении последних лет обеспечить надлежащее состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения. Таким образом, нахождение данных объектов в ненормативном состоянии препятствует осуществлению образовательного процесса и создает негативные условия нахождения на данных объектах учителей и учеников. Повышенная влажность (до 70 % вместо 50-55% по норме) в подвале музея препятствует оборудованию фондохранилища, что отрицательно сказывается на работе музея (фонды, в нарушение инструкции, хранятся в кабинетах сотрудников, коридоре).

- Цели и задачи реализации приоритетного муниципального проекта

Цель приоритетного муниципального проекта:

- приведение в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечение условий безаварийной эксплуатации зданий объектов образования и культуры, обеспечение прав и государственных гарантий граждан, проживающих в сельской местности, развитие системы общедоступного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Октябрьского муниципального района, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам и культурно-историческому наследию района.

Задачей проекта является:

- проведение текущих ремонтов в муниципальных учреждениях образования и культуры;

- создание системы безопасной перевозки учащихся к месту учебы и обратно;

- обеспечение школы автотранспортом для подвоза учащихся.

- Ресурсное обеспечение приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета Пермского края, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ» | 227,13589 | 681,40767 | 908,54356 |
| 2 | Текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка» | 858,82766 | 2 576,48298 | 3 435,31064 |
| 3 | Текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка» | 746,25194 | 2 238,75582 | 2 985,00776 |
| 4 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова» | 363,52155 | 1 090,56463 | 1 454,08618 |
| 5 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга» | 424,78014 | 1 274,34041 | 1 699,12055 |
| 6 | Текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» | 544,09352 | 1 632,28055 | 2 176,37407 |
| 7 | Текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад» | 294,64494 | 883,93479 | 1 178,57973 |
| 8 | Текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ» | 582,81757 | 1 748,45271 | 2 331,27028 |
| 9 | Текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей» | 181,62553 | 544,87657 | 726,50210 |
| 10 | Текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» | 123,68586 | 371,05757 | 494,74343 |
| 11 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | 437,50000 | 1 312,50000 | 1 750,00000 |
|  | ИТОГО: | 4 784,88460 | 14 354,65370 | 19 139,53830 |

В соответствии с локальными сметами, составленными МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края», стоимость выполнения работ составляет 19 139 538 руб. 30 коп.

Для реализации в 2019 году приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» к средствам бюджета Октябрьского муниципального района в размере 4 784 884 руб. 60 коп. планируется привлечь субсидию из бюджета Пермского края в сумме 14 354 653 руб. 70 коп. в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Средства местного бюджета на реализацию проекта предусматриваются в рамках муниципальных программ «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» и «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

## Ожидаемые конечные результаты приоритетного муниципального проекта

В результате реализации данного Проекта будут созданы безопасные и комфортные условия для ведения учебного процесса, здания приведены в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечены условия безопасной эксплуатации зданий объектов образования и культуры. Путем приобретения автобуса будут созданы условия для своевременного подвоза учащихся к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ».

- Механизм реализации приоритетного муниципального проекта

7.1. Главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятий приоритетного муниципального проекта в части проведения текущих ремонтов является Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, в части приобретения автотранспорта – Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.

7.2. Исполнителем и получателем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий приоритетного муниципального проекта в части проведения текущих ремонтов является МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края», в части приобретения автотранспорта - МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ».

7.3. МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» осуществляет работы по реализации проекта, а именно:

# - по подготовке технического задания для проведения процедуры открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ;

- по заключению муниципальных контрактов с подрядными организациями;

- по осуществлению контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядными организациями материалов.

МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» осуществляет работы по реализации проекта, а именно:

- осуществляет приобретение автотранспорта в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- устанавливает постоянный контроль за использованием автотранспорта, соблюдением порядка оформления необходимой документации, графиком движения, проведением медицинского осмотра водителя и технического контроля автотранспортного средства, прохождением инструктажей работников, связанных с организацией перевозки учащихся.

7.4. В ходе реализации приоритетного муниципального проекта возможна корректировка мероприятий муниципального проекта, сроков выполнения, объемов финансирования.

- Контроль за целевым использованием бюджетных средств

8.1. Общее руководство и контроль реализации приоритетного муниципального проекта осуществляется Администрацией Октябрьского муниципального района Пермского края.

8.2. Финансовый контроль использования средств, направленных на реализацию мероприятий приоритетного муниципального проекта, осуществляется Финансовым управлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, Контрольно-счетной комиссией Октябрьского муниципального района Пермского края и исполнительными органами государственной власти Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. По окончании срока действия приоритетного муниципального проекта Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края и Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края  формируют итоговый отчет о выполнении за весь период реализации и предоставляют его в отдел экономики Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. Итоговый отчет должен содержать:

- пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, оценка достижения целей и запланированных показателей результативности.

## План-график реализации приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование этапа работ, мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Объем бюджетных инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ | МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» | Март- май 2019 г. | Приведение зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями и нормами, обеспечение условий безаварийной эксплуатации зданий объектов образования и культуры. Создание комфортных условий ведения учебного процесса. | Средства местного бюджета Средства бюджета Пермского края | 4 347,38460 13 042,15370 |
| 2 | Выполнение работ: - текущий ремонт МБОУ «Тюшевская СОШ»; - текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Елочка»; -текущий ремонт МБДОУ Детский сад «Снежинка»; - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад им. Кирова»; - текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Радуга»; - текущий ремонт МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»; - текущий ремонт МКДОУ «Тюшевской детский сад»; -текущий ремонт МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ»; - текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей»; - текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» |  | Июнь-август 2019 г. |  |  |  |
| 3 3 | Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме по приобретению автотранспорта для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | Май-июнь 2019 г. | Создание условий для своевременного подвоза учащихся в МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» | Средства местного бюджета | 437,50000 |
| 4 4 | Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно для МКОУ «С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ» |  | Июль-август 2018 г. |  | Средства бюджета Пермского края | 1 312,50000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 19 139,53830 |

# Text boxes

Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Октябрьского муниципального района Пермского края» на 2019 год

15.10.2018

522-266-01-05