В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. N 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края", от 14 марта 2018 г. № 110-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы».

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Мокроусова С.В.

Глава муниципального района –

глава администрации Октябрьского

муниципального района Пермского края                                               Г.В. Поезжаев

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края

от 11.06.2019 № 423-266-01-05

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края

на 2019-2025 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | 1. Основными целями Программы являются: 1.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 1.2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 1.3. ликвидация аварийного жилищного фонда; 1.4. снижение социальной напряженности в обществе; 1.5. использование земельных участков, освободившихся после сноса признанных аварийными многоквартирных домов, под строительство новых объектов капитального строительства. 2. В соответствии с намеченными целями основными задачами являются: 2.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 2.2. ликвидация аварийного жилищного фонда; 2.3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства. |
| Основные показатели Программы | В ходе реализации Программы планируется высвободить земельные участки общей площадью 29 034,0 кв. м, переселить в благоустроенное жилье 615 человек, освободить 9 762,40 кв. м. жилых помещений, расположенных в 25 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2012 г. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района |
| Организация управления и контроля за реализацией Программы | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района |

I. Общие положения

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019-2025 годы (далее – Программа) реализуется в границах Октябрьского муниципального района Пермского края.

II. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

2.1.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2.1.2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2.1.3. ликвидация аварийного жилищного фонда;

2.1.4. снижение социальной напряженности в обществе;

2.1.5. использование земельных участков, освободившихся после сноса признанных аварийными многоквартирных домов, под строительство новых объектов капитального строительства.

2.2. В соответствии с намеченными целями основными задачами являются:

2.2.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2.2.2. ликвидация аварийного жилищного фонда;

2.2.3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

## III. Срок реализации Программы

3.1. Программа утверждается на период с 01 января 2019 года до 01 сентября 2025 года и реализуется в шесть этапов.

3.2. Сроки реализации этапа и размер этапа приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Этап | Сроки реализации этапа | Размер этапа (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-й этап (2019 г.) | 01 января 2019 г. – 31 декабря 2020 г. | 0,00 |
| 2-й этап (2020 г.) | 01 января 2020 г. – 31 декабря 2021 г. | 178,90 |
| 3-й этап (2021 г.) | 01 января 2021 г. – 31 декабря 2022 г. | 386,20 |
| 4-й этап (2022 г.) | 01 января 2022 г. – 31 декабря 2023 г. | 3 065,77 |
| 5-й этап (2023 г.) | 01 января 2023 г. – 31 декабря 2024 г. | 3 065,77 |
| 6-й этап (2024 г.) | 01 января 2024 г. – 01 сентября 2025 г. | 3 065,76 |

## IV. Общая стоимость реализации Программы

4.1. Программа реализуется за счет средств Фонда, бюджета Пермского края, местных бюджетов.

4.2.  Стоимость выполнения Программы на 1 этапе определена исходя из площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и размера социальных выплат, выплачиваемых гражданам в 2019 году в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, и мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 286-п (далее – Порядок предоставления социальной выплаты).

Социальная выплата, предусмотренная Порядком предоставления социальной выплаты, предоставляется за счет средств бюджета Пермского края и местных бюджетов. В целях определения стоимости 1-го этапа Программы использована средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра по муниципальным образованиям Пермского края, которая составила 41 096, 60 руб.

4.3. Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м этапах Программы определен с учетом средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной на II квартал 2019 года постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2019 г. № 177-п.

Объемы финансирования мероприятий 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го этапов Программы подлежат уточнению в случае внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, изменения порядка и способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом инфляции.

4.4. Распределение средств, поступивших от Фонда, по Октябрьскому муниципальному району на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 – 2021 годов приведено в приложении 1 к настоящей Программе.

4.5. Необходимый объем финансирования Программы составляет 298 524 429,60 руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 283 598 208,14 руб.;

Бюджета Пермского края – 14 926 221,46 руб.

4.6. Объем финансирования Программы по годам приведен в таблице 2.

### Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Объемы финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего (руб.) | В том числе: |
|  |  |  | Средства Фонда (руб.) | Средства бюджета Пермского края (руб.) | Средства Местного бюджета (руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Октябрьскому муниципальному району, в том числе: | 298 524 429,60 | 283 598 208,14 | 14 926 221,46 | 0,00 |
| 1 | 1-й этап (2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й этап (2020) | 5 470 583,10 | 5 197 053,95 | 273 529,15 | 0,00 |
| 3 | 3-й этап (2021) | 11 809 609,80 | 11 219 129,31 | 590 480,49 | 0,00 |
| 4 | 4-й этап (2022) | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 |
| 5 | 5-й этап (2023) | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 |
| 6 | 6-й этап (2024) | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 |

## V. Объем долевого финансирования мероприятий Программы

5.1. Доля финансирования за счет средств бюджета Пермского края, местных бюджетов от общего объема финансирования Программы составляет:

на 2019 год – 24 %;

на 2020 год – 5 %;

на 2021 год – 5 %;

на 2022 год – 5 %;

на 2023 год – 5 %;

на 2024 год – 5 %;

5.2.  Минимальная доля финансирования мероприятий по расселению жилищного фонда за счет средств бюджета Пермского края от общего объема финансирования Программы составляет не менее 5 %.

5.3. Размеры долевого финансирования переселения граждан 
из жилищного фонда за счет средств бюджета Пермского края, средств местных бюджетов приведены в таблице 3.

### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Объемы финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего (руб.) | В том числе: |
|  |  |  | Средства Фонда (руб.) | Средства бюджета Пермского края (руб.) | Средства Местного бюджета (руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Октябрьскому муниципальному району, в том числе: | 298 524 429,60 | 283 598 208,14 | 14 926 221,46 | 0,00 |
| 1 | 1-й этап (2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й этап (2020) | 5 470 583,10 | 5 197 053,95 | 273 529,15 | 0,00 |
| 3 | 3-й этап (2021) | 11 809 609,80 | 11 219 129,31 | 590 480,49 | 0,00 |
| 4 | 4-й этап (2022) | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 |
| 5 | 5-й этап (2023) | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 |
| 6 | 6-й этап (2024) | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 |

## VI. Обоснование объема средств для финансирования Программы

6.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера выкупной цены за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года, подлежащих расселению в рамках Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

путем предоставления гражданам социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты.

6.3. Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

6.4. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости предоставляемого жилого помещения, собственник обязан оплатить разницу в стоимости помещений. Порядок и сроки оплаты определяются соглашением с собственником жилого помещения, при этом срок оплаты не может быть установлен позднее 25 декабря года, в котором заключено соглашение с собственником, а при заключении такого соглашения в 2025 году срок оплаты разницыв стоимости помещений устанавливается не позднее 25 августа 2025 года.

6.5. Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, планируемый размер социальной выплаты, выплачиваемой гражданам в 2019 году, устанавливаются на основании данных, представленных в заявках муниципальных образований Пермского края.

## VII. Реализация мероприятий Программы

7.1. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

7.2. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

7.3. Участие муниципальных образований Пермского края в Программе по этапам определено с учетом способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, степени готовности земельных участков под строительство домов и наличия инфраструктуры.

7.4. Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, приведены в приложении 5 к настоящей Программе.

7.5. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, устанавливается Министерством строительства и архитектуры Пермского края.

## VIII. Планируемые показатели выполнения Программы

8.1. В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 9,76 тыс. кв. м, переселено в благоустроенное жилье 615 человек.

8.2. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

## Приложение 1

## к муниципальной адресной программе

## по переселению граждан из аварийного

## жилищного фонда на территории

## Октябрьского муниципального района

## Пермского края на 2019 – 2025 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по муниципальным образованиям Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда           на период 2019 – 2021 годов

| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) Пермского края | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. |

.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октябрьский муниципальный район | 0,00 | 5 197 053 ,95 | 11 219 129,31 |

## Приложение 2
к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019 – 2025 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплу-атацию | Дата признания много-квартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 годах | х | х | 9 762,40 | 615 | х |
| По программе переселения 2019 – 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 9 762,40 | 615 | х |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | х | х | 9 762,40 | 615 | х |
| 1 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Васильева, д. 1 | 1985 | 14.01.2016 | 783,30 | 39 | 01.09.2025 |
| 2 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Васильева, д. 3 | 1985 | 14.01.2016 | 887,30 | 47 | 01.09.2025 |
| 3 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Васильева, д. 4 | 1985 | 14.01.2016 | 893,60 | 35 | 01.09.2025 |
| 4 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Васильева, д. 5 | 1985 | 14.01.2016 | 862,10 | 33 | 01.09.2025 |
| 5 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Васильева, д. 6 | 1985 | 14.01.2016 | 872,60 | 42 | 01.09.2025 |
| 6 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Васильева, д. 7 | 1987 | 14.01.2016 | 888,70 | 51 | 01.09.2025 |
| 7 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Геологов, д. 2 | 1983 | 14.01.2016 | 500,60 | 36 | 01.09.2025 |
| 8 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Геологов, д. 4 | 1983 | 15.07.2016 | 484,70 | 37 | 01.09.2025 |
| 9 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1946 | 14.01.2016 | 53,90 | 5 | 01.09.2025 |
| 10 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Ленина, д. 74 | 1970 | 14.01.2016 | 309,10 | 24 | 01.09.2025 |
| 11 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Ленина, д. 83 | 1975 | 14.01.2016 | 333,40 | 21 | 01.09.2025 |
| 12 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Парковая, д. 5 | 1972 | 14.01.2016 | 386,20 | 23 | 01.09.2025 |
| 13 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Сарсинская, д. 4 | 1965 | 02.08.2016 | 309,40 | 26 | 01.09.2025 |
| 14 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Северная, д. 4 | 1966 | 14.01.2016 | 314,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 15 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Трактовая, д. 26 | 1970 | 14.01.2016 | 313,80 | 19 | 01.09.2025 |
| 16 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Трактовая, д. 49 | 1967 | 14.01.2016 | 168,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 17 | Октябрьское городское поселение | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 2 | 1968 | 14.01.2016 | 320,30 | 26 | 01.09.2025 |
| 18 | Щучье-Озерское сельское поселение | п. Щучье Озеро, ул. Гагарина, д. 13 | 1964 | 17.11.2016 | 126,80 | 13 | 01.09.2025 |
| 19 | Сарсинское городское поселение | пгт Сарс, ул. Кирова, д. 32 | 1963 | 02.08.2016 | 74,10 | 5 | 01.09.2025 |
| 20 | Сарсинское городское поселение | пгт Сарс, ул. Мира, д. 40 | 1967 | 03.12.2015 | 280,00 | 33 | 01.09.2025 |
| 21 | Сарсинское городское поселение | пгт Сарс, ул. Ударная, д. 6 | 1957 | 05.03.2015 | 120,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 22 | Сарсинское городское поселение | пгт Сарс, ул. Ударная, д. 6а | 1970 | 05.03.2015 | 92,70 | 10 | 01.09.2025 |
| 23 | Сарсинское городское поселение | пгт Сарс, ул. Ударная, д. 13 | 1937 | 05.03.2015 | 104,80 | 7 | 01.09.2025 |
| 24 | Сарсинское городское поселение | пгт Сарс, ул. Уральская, д. 16 | 1963 | 16.07.2015 | 240,50 | 30 | 01.09.2025 |
| 25 | Богородское сельское поселение | с. Богородск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1980 | 03.07.2014 | 41,20 | 6 | 01.09.2025 |

## Приложение 3
к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019 – 2025 годы

## ПЛАН

## реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселя-емая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселя- емая площадь | Расселя- емая площадь | Стоимость | Рассе-ляемая площадь | Рассе-ляемая площадь | Рассе-ляемая площадь | Приобре- таемая площадь | Стоимость | Приобре- таемая площадь | Стоимость | При-обре-таемая пло-щадь | Стои-мость | Приобре- таемая площадь | Стоимость | Приобре- таемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 9 762,40 | 8 005,16 | 8 005,16 | 244 789 787,01 | 0,00 | 0,00 | 1 757,24 | 1 757,24 | 53 734 642,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,24 | 53 734 642,59 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 5 470 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 5 470 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 386,20 | 386,20 | 386,20 | 11 809 609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 386,20 | 386,20 | 386,20 | 11 809 609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 3 065,77 | 2 447,48 | 2 447,48 | 74 841 370,45 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 618,29 | 18 906 708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 18 906 708,45 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 3 065,77 | 2 447,48 | 2 447,48 | 74 841 370,45 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 618,29 | 18 906 708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 18 906 708,45 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 3 065,77 | 2 447,48 | 2 447,48 | 74 841 370,45 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 618,29 | 18 906 708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 18 906 708,45 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 3 065,77 | 2 447,48 | 2 447,48 | 74 841 370,45 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 618,29 | 18 906 708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 18 906 708,45 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 3 065,76 | 2 545,10 | 2 545,10 | 77 826 853,21 | 0,00 | 0,00 | 520,66 | 520,66 | 15 921 225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,66 | 15 921 225,69 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 3 065,76 | 2 545,10 | 2 545,10 | 77 826 853,21 | 0,00 | 0,00 | 520,66 | 520,66 | 15 921 225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,66 | 15 921 225,69 |

## Приложение 4
к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019 – 2025 годы

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 0l января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ*) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 615 | 217 | 181 | 36 | 9 762,40 | 8 183,30 | 1 579,10 | 298 524 429,60 | 283 598 208,14 | 14 926 221,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 12 | 6 | 5 | 1 | 178,90 | 153,20 | 25,70 | 5 470 583,10 | 5 197 053,95 | 273 529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 12 | 6 | 5 | 1 | 178,90 | 153,20 | 25,70 | 5 470 583,10 | 5 197 053,95 | 273 529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 23 | 8 | 7 | 1 | 386,20 | 343,10 | 43,10 | 11 809 609,80 | 11 219 129,31 | 590 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 23 | 8 | 7 | 1 | 386,20 | 343,10 | 43,10 | 11 809 609,80 | 11 219 129,31 | 590 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2022 года | 194 | 67 | 57 | 10 | 3 065,77 | 2 447,48 | 618,29 | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 194 | 67 | 57 | 10 | 3 065,77 | 2 447,48 | 618,29 | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 194 | 67 | 57 | 10 | 3 065,77 | 2 447,48 | 618,29 | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 194 | 67 | 57 | 10 | 3 065,77 | 2 447,48 | 618,29 | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 192 | 69 | 55 | 14 | 3 065,76 | 2 545,10 | 520,66 | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | 192 | 69 | 55 | 14 | 3 065,76 | 2 545,10 | 520,66 | 93 748 078,90 | 89 060 674,96 | 4 687 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 5

## к муниципальной адресной программе

## по переселению граждан из аварийного

## жилищного фонда на территории

## Октябрьского муниципального района

## Пермского края на 2019 – 2025 годы

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края

Данные требования рекомендуется учитывать муниципальным заказчикам при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Требования к жилым помещениям, приобретаемым по контрактам на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, устанавливаются муниципальным заказчиком самостоятельно.

| № п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения». Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями и дополнениями) |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дама, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | Строящиеся дома должны иметь: 1. положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома; 2. несущие строительные конструкции должны быть выполнены из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP панелей, металлических сэндвич-панелей; 3. подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; 4. санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; 5. внутридомовые инженерные системы, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); 6. в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; 7. принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; 8. внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенные предприятиями-изготовителями, принятые в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующие установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); 9. оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; 10. освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; 11. при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком; 12. во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком; 13. отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; 14. организованный водосток; 15. благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и должны быть: 1. оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией); з) внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); 2. иметь чистовую отделку «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) легкосбрасываемые оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома (с возможностью открытия створок (фрамуг, форточек) в двух позициях) и подоконниками; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию(в соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и сифоном; умывальник со смесителем и сифоном; унитаз с сиденьем и сливным бачком; ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; электророзетки; выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(-их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(-их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энерго-эффективности дома | Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, установленные вышеуказанными Правилами; производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 г. № 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей механического, электрического, санитарно-технического и иного, включая лифтовое, оборудования, приборов учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлов управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, а также наличие Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику |

## Приложение 6
к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019 – 2025 годы

## Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 годах | х | х | 178,90 | 386,20 | 3 065,77 | 3 065,77 | 3 065,76 | 9 762,40 | х | х | 12 | 23 | 194 | 194 | 192 | 615 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | х | х | 178,90 | 386,20 | 3 065,77 | 3 065,77 | 3 065,76 | 9 762,40 | х | х | 12 | 23 | 194 | 194 | 192 | 615 |
|  | Всего по этапу 2019 года | х | х | x | x | x | x | x | х | х | х | x | x | x | x | x | х |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | х | х | x | x | x | x | x | х | х | х | x | x | x | x | x | х |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | х | 178,90 | x | x | x | x | 178,90 | x | х | 12 | x | x | x | x | 12 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | x | х | 178,90 | x | x | x | x | 178,90 | x | х | 12 | x | x | x | x | 12 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | х | 386,20 | x | x | x | 386,20 | x | x | х | 23 | x | x | x | 23 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | x | x | х | 386,20 | x | x | x | 386,20 | x | x | х | 23 | x | x | x | 23 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | х | 3 065,77 | x | x | 3 065,77 | x | x | x | х | 194 | x | x | 194 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | x | x | x | х | 3 065,77 | x | x | 3 065,77 | x | x | x | х | 194 | x | x | 194 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | х | 3 065,77 | x | 3 065,77 | x | x | x | x | х | 194 | x | 194 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | x | x | x | x | х | 3 065,77 | x | 3 065,77 | x | x | x | x | х | 194 | x | 194 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | х | 3 065,76 | 3 065,76 | x | x | x | x | x | х | 192 | 192 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району Пермского края | x | x | x | x | x | х | 3 065,76 | 3 065,76 | x | x | x | x | x | х | 192 | 192 |

18

# Footnotes

* Договор развития застроенной территории.

# Text boxes

Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019-2025 годы

11.06.2019

423-266-01-05