УТВЕРЖДАЮ

 Глава муниципального района -

 глава администрации Октябрьского

муниципального района Пермского края

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Поезжаев

 «06» декабря 2016 г.

|  |
| --- |
| **Плансоздания инвестиционных объектов и объектовинфраструктуры Октябрьского муниципального района на 2015-2019 гг.** |
| № | Наименование поселения | Наименование объекта, вид работ. | Мощность (в соответствующих единицах измерения) | Планируемые сроки реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| **Инвестиционные объекты** |
| 1 | Щучье-Озерское сельское поселение | Строительство. "Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края" | 60 мест | 2015-2016 гг. | 53888,32354 |
| 2 | Богородское сельское поселение | Устройство ограждения МКОУ "Богородская СОШ" на 2015 год, с.Богородск | 420,6 м. | 2015 г. | 713,07957 |
| 3 | Октябрьское городское поселение | "Реконструкция части 2-этажного кирпичного здания, расположенного по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, д.2" | 97,7 м2 | 2015 г. | 1128,20217 |
| 4 | Сарсинское городское поселение | Строительство многоквартирных домов и приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья, п.Сарс | 233,6 м2 | 2015 г. | 6885 |
| 5 | Биявашское сельское поселение | Строительство цеха по воспроизводству на 400 голов КРС, с.Леун | 400 гол. | 2015 г. | 7500,00 |
| 6 | Биявашское сельское поселение | Строительство цеха по воспроизводству на 100 голов КРС, д.Тесяк | 100 гол. | 2015 г. | 3000,00 |
| 7 | Октябрьское городское поселение | Строительство откорма КРС на 100 голов, д. Большой Сарс | 100 гол. | 2015 г. | 3000,00 |
| 8 | Октябрьское городское поселение | Строительство овощехранилища на 1000 тонн, д.Большой Сарс | 1000 тонн | 2015 г. | 3000,00 |
| 9 | Богородское сельское поселение | Строительство откорма КРС на 100 голов, д. Колтаева | 100 гол. | 2015-2016 гг. | 3000,00 |
| 10 | Богородское сельское поселение | Модернизация зерносушильно-сортировального комплекса с газификацией СПК (колхоз) Богородский, с.Богородск |  250 тонн/сутки | 2016-2017 гг. | 5000,00 |
| 11 | Щучье Озерское сельское поселение | Строительство котельной для нужд МКОУ «Тюинская СОШ» Октябрьского муниципального района Пермского края  | 0,2 мВт | 2015 г. | 1518,13761 |
| 12 | Октябрьское городское поселение | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания МБУ "Городской дом культуры" в пос. Октябрьский Октябрьского района Пермского края"  | Проектно-сметная документация | 2015-2016 гг. | 2000,0 |
| 13 | Атнягузинское сельское поселение | Ремонт спортзала МКОУ «Атнягузинская СОШ» | 156,9 м2 | 2015 г. | 2435,30098 |
| 14 | Октябрьское городское поселение | Ремонт кровли здания МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Школьная 10 | 1024,8 м2 | 2015 г. | 1436,32 |
| 15 | Октябрьское городское поселение | Ремонт кровли в административном здании по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 57 | 653,8 м2 | 2015 г. | 1487,24661 |
| 16 | Октябрьское городское поселение | Ремонт кровли в административном здании по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41. | 496,9 м2 | 2015 г. | 1191,8 |
| 17 | Октябрьское городское поселение | ИП «Разработка проектно-сметной документации на объект «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, Октябрьский район,р.п. Октябрьский, ул. Газовиков, 8» | Проектно-сметная документация | 2016 г. | 432,41 |
| 18 | Щучье Озерское сельское поселение | МП «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт частей здания МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» по ул.Советская, д.34 в п.Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края» | Проектно-сметная документация | 2016 г. | 684,97508 |
| 19 | Тюшевское сельское поселение | Текущий ремонт МБУ «Тюшевской сельский дом культуры» в п. Тюш Октябрьского муниципального района Пермского края | 995,2 м2 | 2016 г. | 4 017,00988 |
| 20 | Сарсинское городское поселение | ИП «Реконструкция основного здания и мастерских МОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского края по адресу: 617870, Пермский край, Октябрьский район, п. Сарс, ул. Микрорайон, 15» | 8103,3 м2 | 2016 г. | 5008,65141 |
| 21 | Богородское сельское поселение | МП «Ремонт МКОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа» в с. Богородск Октябрьского муниципального районаПермского края» | 1659,6 м2 | 2016 г. | 6153,06031 |
| 22 | Сарсинское городское поселение | МП «Текущий ремонт МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательнаяшкола-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» в п. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края» | 2405,9 м2 | 2016 г. | 3101,05198 |
| 23 | Октябрьское городское поселение | МП «Текущий ремонт спортивного залаМБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края» | 162 м2 | 2016 г. | 2000,0 |
| 24 | Сарсинское городское поселение | Строительство многоквартирных домов и приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья, п.Сарс | 410,5 м2 | 2016 г. | 14844,5 |
| 25 | Октябрьское городское поселение | Строительство многоквартирных домов и приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья, п.Октябрьский | 1110,3 м2 | 2016-2017гг. | 39472,9233 |
| 26 | Енапаевское сельское поселение | Строительство. Модульный клуб на 100 мест | Модульный клуб на 100 мест (площадь 300 м2) | 2016 - 2017 гг. | 17100,0 |
| 27 | Атнягузинское сельское поселение | «Капитальный ремонт гидротехническихсооружений пруда на р. Ирень в д. АтнягузиОктябрьского муниципального района Пермского края» | Объем воды 0,3 млн.м3.Площадь 15,0 га.  | 2016 - 2018 гг. | 11200,0 |
| 28 | Октябрьское городское поселение | Строительство. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Газовиков, 8 | 14129,54 м2 | 2017 г. | 14644,4 |
| 29 | Щучье Озерское сельское поселение | Капитальный ремонт частей здания МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» по ул.Советская, д.34в п.Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края | 1468,1 м2 | 2017 г. | 11600,0 |
| 30 | Сарсинское городское поселение | Строительство многоквартирных домов и приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья, п.Сарс | 429,8 м2 | 2017 г. | 16568,3 |
| 31 | Октябрьское городское поселение | Капитальный ремонт здания МБУ Городской дом культуры в п. Октябрьский, Октябрьского района Пермского края | 1141,9 м2 | 2017-2019 гг. | 73764,48 |
| **Объекты инфраструктуры** |
| 1 | Богородское сельское поселение | «Распределительные газопроводы д. Усть-Арий, д. Колтаево Октябрьского района Пермского края» | 11 км. | 2015-2016 гг. | 29172,57764 |
| 2 | Енапаевское сельское поселение | «Распределительные газопроводы д. Редькино Октябрьского района Пермского края» | 4,98 км. | 2014-2015 гг. | 9930,74040 |
| 3 | Щучье Озерское сельское поселение | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края" | 60 мест | 2015 г. | 5515,90514 |
| 4 | Октябрьское городское поселение | Устройство теплотрассы от котельной № 4 по ул. Северная до дома № 6 по ул. Нефтяников в п. Октябрьский | 580 м. | 2015 г. | 990,0 |
| 5 | Октябрьское городское поселение | Газификация жилых домов в Октябрьском городском поселении на 2015 год | 279,8 м. | 2015 г. | 409,32 |
| 6 | Октябрьское городское поселение | Устройство водопроводной сети по ул. Тургенева от скважины № 2153 в п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края | 240 м. | 2015 г. | 250,0 |
| 7 | Октябрьское городское поселение | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Распределительные газопроводы в западной и южной частях п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края"  | 11,1 км. | 2015-2016 гг. | 2100,0 |
| 8 | Сарсинское городское поселение | Ремонт автомобильной дороги «Голдыри – Орда – Октябрьский-З. Сарс» участок 0+460-0+918 Октябрьского муниципального района Пермского края  | 2750 м2 | 2015 г. | 1411,98 |
| 9 | Октябрьское городское поселение | "Распределительные газопроводы в западной и южной частях п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края"  | 7,3938 км | 2017-2018 гг. | 31968,88 |