**Муниципальный краткосрочный план**

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края,

на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Срок проведения работ** | **Виды работ** |
|  | ул. Космонавтов, 3,  пос. Октябрьский | 2016 год | Ремонт крыши |
|  | ул. Сарсинская, 4,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | ул. Северная, 6,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт крыши, утепление фасада |
|  | ул. Северная, 2,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт крыши |
|  | пер. Больничный, 12,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Сарсинская, 5,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт крыши |
|  | ул. Трактовая, 24,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт фундамента |
|  | ул. Школьная, 3,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт крыши |
|  | ул. Пионерская, 3,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт крыши, утепление фасада |
|  | ул. Пионерская, 6,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт крыши, утепление фасада |
|  | ул. Калинина, 1,  пос. Октябрьский | 2017 год | Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Железнодорожная, 4,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | ул. Школьная, 4,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | ул. Карла Маркса, 4,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | ул. Карла Маркса, 6,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, утепление фасада |
|  | ул. Коммунальная, 2,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, утепление фасада |
|  | ул. Карла Маркса, 9,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | ул. Карла Маркса, 8,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, утепление фасада |
|  | ул. Железнодорожная, 10,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | ул. Железнодорожная, 8,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт системы холодного водоснабжения, утепление фасада |
|  | ул. Карла Маркса, 10,  пос. Октябрьский | 2018 год | Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения |