Приложение 1

к порядку проведения
конкурсного отбора проектов
                                               инициативного бюджетирования

конкурсной  комиссией Богородского

сельского поселения

ПРОЕКТ

инициативного бюджетирования

«Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, ул.Пионерская в с.Богородск»

наименование проекта

| N п/п | Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект) | Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, ул.Пионерская в с.Богородск |
| 1.2 | Место реализации проекта (адрес, населенный пункт, муниципальный район городское/сельское поселение) | Пермский край, Октябрьский район, с.Богородск, ул.Советская, ул.Пионерская , Богородское сельское поселение |
| 1.3 | Цель и задачи Проекта | Цель: Замена старых водопроводных труб основной магистрали и подводка к жилым строениям протяженностью 1065 м. Задача: Привести в нормативное состояние сети водоснабжения общей протяженностью 1065 м. для бесперебойного снабжения водой 74 квартиры, расположенных по ул.Советская, ул.Пионерская в с.Богородск. Создать необходимые условия и комфортность проживания граждан поселения |
| 1.4 | Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | На территории улиц Советская и Пионерская в с.Богородск 40 лет назад был проложен первый водопровод. Сгнившие водопроводные сети имеют отверстия до 2-х см. в диаметре, создают много проблем в вопросах водоснабжения: вода поступает грязная, с примесями ржавчины, частые порывы требуют больших вложений бюджетных средств, до отдаленных от скважин квартир не доходит вода, особенно в летний период, когда требуется полив приусадебных участков. Повышается угроза пожарной безопасности при отсутствии воды. |
| 1.5 | Ожидаемые результаты от Проекта | В результате проведения мероприятий по текущему ремонту сетей водоснабжения по улицам Советская и Пионерская в с.Богородск будет приведен в нормативное состояние водопровод протяженностью 1065 м., который снабдит водой 74 квартиры на участке 2300 км. В перспективе минимум на 30-40 лет не будет порывов водопровода, подача воды увеличится из-за прокладки труб более объемным диаметром. Можно провести капитальный ремонт дорог на этом участке без будущих нарушений покрытия |
| 1.6 | Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при возможности определить количество человек) | Пользователи- все группы населения, проживающих на данных улицах в количестве 146 человек. Удельный вес благополучателей 146/1004 х 100 =14,5% |
| 1.7 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Сети водоснабжения по улицам Советская и Пионерская в с.Богородск снова будут функционировать многие десятки лет, будут являться муниципальной собственностью, поддерживаться в нормативном состоянии за счет бюджетных средств. Предусматривается установка таблички «Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, ул.Пионерская в с.Богородск, проект инициативного бюджетирования» 2019 год. |
| 1.8 | Продолжительность реализации Проекта | 10 месяцев |
| 1.9 | Сроки начала и окончания Проекта | Начало проекта – декабрь 2018 года Конец проекта – сентябрь 2019 года |
| 1.10 | Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за Проект (номер телефона, адрес электронной почты) | Половинкина Наталья Васильевна – житель с.Богородск, руководитель инициативной группы, ответственная за проект. Номер телефона сот. 89523387970; Эл.почта: |
| Обоснование стоимости Проекта |
| 2 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | 964124,54 рублей |
| 2.1 | средства краевого бюджета (не более 90%) | 867712,09 рублей |
| 2.2 | средства местного бюджета (не менее 10%, в том числе: | 96412,45 рублей |
| 2.2.1 | Денежные средства населения | 48302,64 рублей |
| 2.2.2 | Денежные средства бюджета Богородского сельского поселения Октябрьского муниципального района | 771,30 рублей |
| 2.3.3 | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности | 47338,51 рублей |
| 3 | Не денежный вклад населения (трудовое участие, материалы и др.) | Изготовление и установка табличек «Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Советская, ул.Пионерская в с.Богородск, проект инициативного бюджетирования» 2019 год. |

Представитель инициативной группы  _______________/ Половинкина Н.В./

(подпись)