| АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПОЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 20. 03. 2018 г. |  |  |  | № 09 |
| О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2018 году. |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 21. 12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21. 07. 1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», п. п. 10, 24, 25 ст. 6 Устава Енапаевского сельского поселения, в целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2018 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и ликвидации последствий вредного воздействия вод, |
| Утвердить состав оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности при администрации Енапаевского сельского поселения (далее – КЧС и ОПБ). (Приложение №1.). Утвердить план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков в 2018 году. (Приложение №2.). Отчет о работе оперативной группы КЧС и ОПБ представлять в администрацию района, ответственный - Хузин А.Р. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. |
| Глава сельского поселения – глава администрации Енапаевского сельского поселения |  |  | Р.Г.Башаров |

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Енапаевского сельского поселения

Октябрьского МР Пермского края

от 09. 02. 2017 г. № 09

СОСТАВ

оперативной группы Комиссии по предупреждению, ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

при Администрации Енапаевского сельского поселения

| Башаров Р.Г. | - | Глава сельского поселения - глава администрации Енапаевского сельского поселения, председатель КЧС. |
| --- | --- | --- |
| Хузин А.Р. | - | специалист администрации Енапаевского сельского поселения по имуществу, градостроительству и землеустройству, ответственный за организацию обеззараживания воды, поступающей в водопроводную сеть |
| Л.Х.Габдулазянова | - | начальник МКУ «пожарная охрана», заместитель руководителя группы; ответственный за организацию спасательной службы |
| Драчев В.Н. | - | ответственный за пропуск воды через ГТС (в д. Будкеево), (по согласованию); |
| Жарков А.В. | - | депутат Совета депутатов Енапаевского сельского поселения - ответственный за пропуск воды через ГТС (в д. Мостовая), (по согласованию); |
| Рахимов Р.Т. | - | пожарный МПО с.Енапаево, ответственный за пропуск воды через ГТС (в с.Енапаево). |
| Балеевских В.В. | - | ИП, обеспечение техническими средствами и трактором и бульдозером на случай непредвиденных ситуаций (по согласованию); |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Енапаевского сельского поселения

Октябрьского МР Пермского края

от 09. 02. 2017 г. № 09

Организационно-технические мероприятия по пропуску

весеннего половодья 2017 года

| № п.п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС, разработать планы организационно-технических мероприятий | Глава администрации | март 2018 |
| 2 | Обследовать плотины на ГТС, пруда на р. Тюш у д. Будкеево, на р. Ирень у с. Енапаево, на р. Бартым у д. Мостовая. | Хузин А.Р., Тавапов Х.М. | с начала до окончания паводков еженедельно |
| 3 | Освидетельствовать состояние водосбросных сооружений плотин | Хузин А.Р. – рук. оперативной группы | до 15. 04. 2018 |
| 4 | Очистить водосбросные тракты от посторонних предметов | Габдулязянова Л.Х. | до паводков 2018 |
| 5 | Произвести пополнение аварийного запаса инструментов | Глава администрации, Габдулязянова Л.Х. | до паводков 2018 |
| 6 | Обеспечить закрепление поленниц, срубов, пиломатериала в зоне затопления | население | до паводков |
| 7 | После пропуска паводковых вод произвести осмотр объектов и определить объемы работ по ликвидации последствий паводка | Хузин А.Р., Габдулязянова Л.Х. | по завершении половодья |

Уважаемые, жители Енапаевского сельского поселения!

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в самое ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории населённых пунктов Енапаевского сельского поселения.

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселения, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах, вблизи водных объектов.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять следующие меры:

- Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.

- Очистить придомовую территорию от снега, мусора.

- Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора.

- Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации 
от грязи.

- Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется 
отрезанным от «большой земли».

- Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.

- Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.

- Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их.

- Емкости с бензином, керосином и др.горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.

- Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.

- Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, таккак чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

- выходить в весенний период на водоемы;

- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах затора льда,

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,

- измерять глубину реки или любого водоема,

- ходить по льдинам и кататься на них.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

- отключить воду, газ, электричество;

- погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;

- закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять особой:

- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

- комплект одежды и обуви по сезону;

- запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

При внезапном наводнении до прибытия помощи необходимо как можно быстрее:

- Если затопление в частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления.

- Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Оставайтесь на нем до прибытия помощи.

- Принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

- в светлое время — вывесить на высоком месте полотнища (например, белое или цветное полотенце);

- в темное время — подавать световые сигналы: разведите костер, зажгите фонарь, подавайте сигналы фонариком.

Отталкивайте шестом опасные предметы.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно.

Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления по делам ГО и ЧС.