ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы».

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) является повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Достижение цели в 2018 году осуществлялось путём реализации следующей задачи:

организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения. В 2018 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы привлечено 294,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 294,0 тыс. рублей (исполнение составило 100,0%). Из бюджета Пермского края привлечено 218,5 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 218,5 тыс. рублей (исполнение составило 100,0%).

В бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 225,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 225,0 тыс. рублей (исполнение составило 100,0 %).

В 2018 году по муниципальной программе был запланирован 1 показатель, уровень исполнения которого составил 100,0%.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2018 году в рамках достижения обозначенных цели и задач реализация муниципальной программы обеспечила следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер, направленных на формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы»

Реализация подпрограммы 1 обеспечила следующие результаты:

В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края выполнены работы по благоустройству территории общественного пользования «Мемориальный парк памяти павшим в Великой Отечественной войне», а именно: устройство площадки с покрытием из тротуарной плитки, устройство тротуара с покрытием из тротуарной плитки, устройство решетчатого ограждения, установка 3-х скамеек, 2-х урн, 5-ти светильников.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, составил 737,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 294,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края - 218,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения – 225,0 тыс. рублей.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация системы мер, направленных на формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»» |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, 1 ед. | 31.12.2018 | 01.11.2018 | - 60 | Контрольная точка не выполнена. Количество благоустроенных общественных территорий в 2018 году составило 1 ед.: выполнены работы по благоустройству территории общественного пользования «Мемориальный парк памяти павшим в Великой Отечественной войне» |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Реализация системы мер, направленных на формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы» |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер, направленных на формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы»

Основное мероприятие подпрограммы 1 выполнено, а целевой показатель подпрограммы 1 достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы 1, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполне-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 225,0 | 225,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 218,5 | 218,5 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 294,0 | 294,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 737,5 | 737,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация системы мер, направленных на формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 225,0 | 225,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 218,5 | 218,5 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 294,0 | 294,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 737,5 | 737,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 225,0 | 225,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 218,5 | 218,5 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 294,0 | 294,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 737,5 | 737,5 | 100,0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 марта 2018 г. № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 31.08.2017 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы». Изменения вносились в связи с изложением муниципальной программы в новой редакции с целью приведения в соответствие с действующим законодательством.

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 апреля 2018 г. № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 31 августа 2017 г. № 78». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Реализация системы мер, направленных на формирование современной городской среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы».