ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Целями муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – муниципальная программа) являются развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Достижение целей в 2018 году осуществлялось путём реализации следующих задач:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведение муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения;

обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждение аварий на газопроводе и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения. В 2018 году из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий муниципальной программы привлечено 402,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 295,8 тыс. рублей (исполнение составило 73,4%).

В бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 2605,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 2271,7 тыс. рублей (исполнение составило 87,2% от запланированного объема).

8 показателей из 9 по итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение целей муниципальной программы.

В 2018 году в рамках достижения обозначенных целей и задач реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм обеспечила следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Реализация подпрограммы 1 обеспечила следующие результаты:

В рамках решения задачи по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задачи по улучшению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения выполнены работы по ремонту 1,62 км дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задачи по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов выполнены работы по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в количестве 8 штук.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения и совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, составил 1326,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 402,9 тыс. рублей, бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения – 923,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

По итогам реализации подпрограммы 2 обеспечены следующие результаты:

В рамках решения задачи по обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена периодическая проверка технического состояния 17 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задачи по повышению надежности функционирования объектов коммунального хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения достигнуты следующие результаты:

выполнены работы по ремонту 100 м водопроводных сетей;

обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 1170,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Реализация подпрограммы 3 обеспечила следующие результаты:

В рамках решения задач по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения, развитию сетей наружного уличного освещения Заводо-Тюшевского сельского поселения обеспечено 100% содержание уличных сетей наружного освещения. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения, от количества требуемых, составила 100,0%.

В рамках решения задач по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения, вывозу и утилизации вновь образующихся и ранее накопленных отходов с несанкционированной свалки Заводо-Тюшевского сельского поселения, достигнут следующий результат:

вывезено 334 м3 отходов с несанкционированной свалки на полигон ТБО Октябрьского района или 100,0% от планового показателя.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий по благоустройству территории Заводо-Тюшевского сельского поселения за счет средств бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, составил 511,8 тыс. рублей.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 1.1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, 100% | 31.12.2018 | 24.12.2018 | - 7 | Контрольная точка выполнена. В 2018 году обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, 1,62 км | 31.12.2018 | 21.11.2018 | - 40 | Контрольная тоска выполнена. В 2018 году протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составила 1,62 км |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» |
| 1.2.1. | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 8 шт. | 31.12.2018 | 30.07.2018 | - 154 | Контрольная тоска выполнена. В 2018 году установлено 8 дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование жилищного хозяйства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 2.1.1. | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, 17 ед. | 31.12.2018 | 12.07.2016 | - 172 | Контрольная точка выполнена. В 2017 году прошли проверку технического состояния 17 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 2.2.1 | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, 67 % | 31.12.2018 | - | - | Контрольная точка не выполнена. Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины в связи с недостаточностью бюджетных средств |
| 2.2.2. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, 100 м | 31.12.2018 | 03.09.2018 | - 119 | Контрольная точка выполнена. В 2018 году протяженность отремонтированных водопроводных сетей составила 100 м |
| 2.2.3. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, 100 % | 31.12.2018 | 26.12.2018 | - 5 | Контрольная точка выполнена. В 2018 году обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 3.1.1. | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, 100 % | 31.12.2018 | 27.12.2018 | - 4 | Контрольная точка выполнена. В 2018 году обеспечено 100% содержание уличных сетей наружного освещения. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых составила 100,0% |
| 3.1.2. | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, 334 м3 | 31.12.2017 | 26.12.2018 | - 5 | Контрольная точка выполнена. Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, в 2018 году составило 334 м3 |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км | 1,62 | 1,62 | 0 | - |
| 1.3. | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, шт. | 8 | 8 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт электроосвещения, ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, ед. | 17 | 17 | 0 | - |
| 2.3. | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, % | 67 | 0 | - 100 | Плановый показатель не выполнен. Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины в связи с недостаточностью бюджетных средств |
| 2.4. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, м | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.5. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, % | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3.1. | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3.2. | Протяженность отремонтированного ограждения кладбищ, м | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, м3 | 544 | 544 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Анализ исполнения мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, а целевые показатели подпрограммы 1 достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Однако низкий уровень освоения средств дорожного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения явился основным фактором, отрицательно повлиявшим на ход реализации подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Среди факторов, повлиявших на реализацию мероприятий подпрограммы 2 можно отметить недостаточный уровень бюджетного финансирования. Показатель «Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения», запланированный на 2018 год, не достигнут по причине недостаточности бюджетных средств.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Все запланированные мероприятия подпрограммы 3 выполнены, а целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. В качестве фактора, отрицательно повлиявшего на ход реализации подпрограммы 3, можно отметить низкий уровень освоения средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2605,6 | 2271,7 | 87,2 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 402,9 | 295,8 | 73,4 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3008,5 | 2567,5 | 85,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 923,2 | 889,4 | 96,3 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 402,9 | 295,8 | 73,4 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1326,1 | 1185,2 | 89,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 885,2 | 851,4 | 96,2 | экономия по результатам проведения конкурсной процедуры (33,8 тыс. руб.) |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | 402,9 | 295,8 | 73,4 | экономия по результатам проведения конкурсной процедуры (107,1 тыс. руб.) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1288,1 | 1147,2 | 89,1 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 38,0 | 38,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 38,0 | 38,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1170,6 | 1016,6 | 86,8 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1170,6 | 1016,6 | 86,8 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование жилищного хозяйства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1159,6 | 1005,6 | 86,7 | Не освоены бюджетные средства в сумме 154,0 тыс. рублей, предусмотрен-ные на оплату электрической энергии по артезианским скважинам (147,4 тыс. руб.) и уплату водного налога (6,6 тыс. руб.), в связи с потреблением меньшего количества электроэнергии, чем было запланировано |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1159,6 | 1005,6 | 86,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 511,8 | 365,7 | 71,5 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 511,8 | 365,7 | 71,5 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 511,8 | 365,7 | 71,5 | Не освоены бюджетные средства: в сумме 101,7 тыс. рублей, предусмотренные на оплату электрической энергии по уличному освещению в связи с потреблением меньшего количества эл.энергии, чем было запланировано; в сумме 44,4 тыс. руб., запланированные на вывоз и утилизацию ТБО с несанкциониро- ванной свалки в связи с меньшим количеством ТБО чем ожидалось |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 511,8 | 365,7 | 71,5 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 февраля 2018 г. № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы  1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 апреля 2018 г. № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы  1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 мая 2018 г. № 47 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

4. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 июня 2018 г. № 61 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

5. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 июля 2018 г. № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с дополнением целевого показателя и изменением объемов финансирования по направлениям расходов подпрограммы  1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», с изменением планового значения целевого показателя подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

6. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 сентября 2018 г. № 93 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

7. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 октября 2018 г. № 108 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились с увеличением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

8. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 13 ноября 2018 г. № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».