ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

Целями муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – муниципальная программа) являются развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Для достижения целей сформированы следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

приведение муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения;

обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждение аварий на газопроводе и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение целей муниципальной программы.

В 2016 году в рамках достижения обозначенных целей и задач реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм обеспечила следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках решения задачи по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках решения задачи по приведению муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения проведена периодическая проверка технического состояния 19 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

В рамках решения задачи по обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждению аварий на газопроводе и обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках решения задачи по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения достигнуты следующие результаты:

1) Обеспечено 100% содержание уличных сетей наружного освещения. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения, от количества требуемых, составила 100,0%.

2) Вывезено 336 м3 отходов с несанкционированной свалки на полигон ТБО Октябрьского района.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 1.1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, 100% | 31.12.2016 | 26.12.2016 | - 5 | Контрольная точка выполнена. В 2016 году обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, 0,59 км | 31.12.2016 | - | - | Контрольная тоска не выполнена. Не проведен ремонт 0,59 км дорог общего пользования местного значения в связи с признанием электронного аукциона несостоявшимся из-за отсутствия заявок |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование жилищного хозяйства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 2.1.1. | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, 19 ед. | 31.12.2016 | 24.06.2016 | - 190 | Контрольная точка выполнена. В 2016 году прошли проверку технического состояния 19 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 2.2.1 | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, 67 % | 31.12.2016 | - | - | Контрольная точка не выполнена. Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины, на что повлияли организационно-управленческие факторы |
| 2.2.2. | Протяженность отремонтирован-ных водопроводных сетей, 200 м | 31.12.2016 | - | - | Контрольная точка не выполнена. Не проведен ремонт водопроводных сетей, на что повлияли организационно-управленческие факторы |
| 2.2.3. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, 100 % | 31.12.2016 | 26.12.2016 | - 5 | Контрольная точка выполнена. В 2016 году обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 3.1.1. | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, 100 % | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 0 | Контрольная точка выполнена. В 2016 году обеспечено 100% содержание уличных сетей наружного освещения. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения, от количества требуемых, составила 100,0% |
| 3.1.2. | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, 336 м3 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | - 9 | Контрольная точка выполнена. Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, в 2016 году составило 336 м3 |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км | 0,59 | 0,0 | - 100 | Плановый показатель не выполнен. Неисполнение планового показателя связано с признанием электронного аукциона несостоявшимся из-за отсутствия заявок |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт электроосвещения, ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, ед. | 19 | 19 | 0 | - |
| 2.3. | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, % | 67 | 0 | - 100 | Плановый показатель не выполнен. Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины |
| 2.4. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, м | 200 | 0 | - 100 | Плановый показатель не выполнен. Не выполнен ремонт водопроводных сетей |
| 2.5. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, % | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 3.1. | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3.2. | Протяженность отремонтированного ограждения кладбищ, м | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, м3 | 336 | 336 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Основным фактором, ограничивающим эффективную реализацию подпрограммы в части мероприятия 1.1, явилось отсутствие подрядчиков на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в результате чего электронный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

На ход реализации подпрограммы в 2016 году повлияли организационно-управленческие факторы, в результате которых не установлены приборы учета воды на четыре артезианские скважины, не выполнен ремонт 200м водопроводных сетей.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены, а целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1592,9 | 1184,7 | 74,4 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1592,9 | 1184,7 | 74,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 427,9 | 114,0 | 26,6 | Не освоены средства в размере 313,9 тыс. руб. в связи с признанием электронного аукциона несостоявшимся из-за отсутствия заявок |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 427,9 | 114,0 | 26,6 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 427,9 | 114,0 | 26,6 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 427,9 | 114,0 | 26,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 857,4 | 792,0 | 92,4 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 857,4 | 792,0 | 92,4 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование жилищного хозяйства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 851,7 | 786,3 | 92,3 | Не освоены средства в размере 65,4 тыс. рублей, из них: 16,8 тыс. рублей в связи с отсутствием документов на оплату за эл.энергию по артезианским скважинам за декабрь 2016г., оплата будет осуществлена в 2017г.; 46,4 тыс. рублей ввиду не выполнения работ по установлению приборов учета воды на артезианские скважины и не выполнения ремонта водопроводных сетей; 2,2 тыс. рублей остались по причине фактического начисления налога на имущество в сумме меньшей, чем запланировано |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 851,7 | 786,3 | 92,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 307,6 | 278,7 | 90,6 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 307,6 | 278,7 | 90,6 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 307,6 | 278,7 | 90,6 | Не освоены средства в размере 28,9 тыс. рублей в связи с отсутствием документов на оплату за уличное освещение за декабрь 2016г., оплата будет осуществлена в 2017г. |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 307,6 | 278,7 | 90,6 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 мая 2016г. № 38 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 сентября 2016г. № 100 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи изменением плановых значений целевых показателей и увеличением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края».

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 17 октября 2016г. № 117 «О внесении изменений в приложения 6, 7 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи изменением объемов финансирования по видам расходов основного мероприятия 2.2. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».

4. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09 ноября 2016г. № 128 «О внесении изменений в приложения 3, 4, 6, 7, 8 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», уменьшением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края».

5. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 декабря 2016г. № 142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились с целью пролонгации муниципальной программы до 2019 года.