ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края».

Целью муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство;

обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Анализ выполненных мероприятий показал – муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2016 году результатами:

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Приоритеты  политики Заводо-Тюшевского сельского поселения  в сфере управления земельными ресурсами направлены на увеличение частной собственности на землю и ориентированы на их эффективное управление путем создания условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала земли.

В рамках решения задачи по вовлечению в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 522,3 га для дальнейшего их использования, развития сельскохозяйственного производства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

В рамках решения задачи по обеспечению эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества Заводо-Тюшевского сельского поселения выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние имущества муниципальной казны – проведен капитальный ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Управление и распоряжение земельными участками на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» |
| 1.1.1. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, 522,3 га | 31.12.2016 | 19.09.2016 | - 103 | Контрольная точка выполнена. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, в 2016 году составила 522,3 га |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в нормативном состоянии имущества муниципальной казны» |
| 2.1.1. | Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние, 1 ед. | 31.12.2016 | 24.06.2016 | - 190 | Контрольная точка выполнена. Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние в 2016 году составило 1 ед.: проведен капитальный ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1.1. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство, га | 522,3 | 522,3 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 2.1. | Количество муниципального имущества приведенного в нормативное состояние, ед. | 1 | 1 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Основное мероприятие подпрограммы выполнено, а целевой показатель подпрограммы достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Основное мероприятие подпрограммы выполнено, а целевой показатель подпрограммы достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 260,0 | 258,3 | 99,3 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 260,0 | 258,3 | 99,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 54,2 | 54,2 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 54,2 | 54,2 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Управление и распоряжение земельными участками на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 54,2 | 54,2 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 54,2 | 54,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 205,8 | 204,1 | 99,2 |  |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 205,8 | 204,1 | 99,2 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в нормативном состоянии имущества муниципальной казны» | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 205,8 | 204,1 | 99,2 | Не освоены средства в размере 1,7 тыс. рублей в связи с экономией сложившейся в результате определения рыночной стоимости права аренды и годовой арендной платы здания котельной, по размещению печатного материала в СМИ о заключении договора аренды |
|  | Бюджет Пермского края, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 205,8 | 204,1 | 99,2 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 27 апреля 2016г. № 32 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

2. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 июня 2016г. № 57 «О внесении изменений в приложения 1, 4, 5, 7 к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с изменением основного мероприятия и направления расходов подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

3. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09 сентября 2016г. № 99 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».

4. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 12 декабря 2016г. № 141 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 90». Изменения вносились с целью пролонгации муниципальной программы до 2019 года.