ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы».

Целями муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» (далее – муниципальная программа) являются развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Для достижения целей сформированы следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

приведение муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения;

обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждение аварий на газопроводе и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение целей муниципальной программы.

В 2015 году в рамках достижения обозначенных целей и задач получены следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы»

В рамках решения задачи по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения в состоянии, соответствующем нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей достигнуты следующие результаты:

1) Обеспечено 100% содержание 17,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

2) Отремонтировано 0,24 км дорог общего пользования местного значения Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы»

В рамках решения задачи по приведению муниципального жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения достигнуты следующие результаты:

1) Проведен ремонт электроосвещения в помещениях четырех многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

2) Проведена периодическая проверка технического состояния 19 дымоходов муниципального жилищного фонда Заводо-Тюшевского сельского поселения.

3) Отремонтировано 200,0 м водопроводных сетей.

В рамках решения задачи по обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, предупреждению аварий на газопроводе и обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий обеспечено 100% техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 2,8 км газопроводов, находящихся в собственности Заводо-Тюшевского сельского поселения.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы»

В рамках решения задачи по приведению в качественное состояние элементов благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения достигнуты следующие результаты:

1) Проведен ремонт уличных сетей наружного освещения, установлен 61 светильник. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения, от количества требуемых, составила 100,0%.

2) Отремонтировано 180,0 м ограждения кладбища в п.Тюш.

3) Вывезено 116 м3 отходов с несанкционированной свалки на полигон ТБО.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, 100% | 31.12.2015 | 24.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, составила 100% |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, 0,24 км | 31.12.2015 | 30.09.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составила 0,24 км |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 2.1. | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт электроос-вещения, 4 дома | 31.12.2015 | 30.11.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт электроосвещения, составило 4 дома |
| 2.2. | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, 19 ед. | 31.12.2015 | 29.06.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, составило 19 ед. |
| 2.3. | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, 50 % | 31.12.2015 | - | - | Контрольная точка не выполнена. Не установлены приборы учета воды на артезианские скважины в связи с недостаточностью бюджетных средств |
| 2.4. | Протяженность отремонтирован-ных водопроводных сетей, 200 м | 31.12.2015 | 19.08.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей составила 200 м |
| 2.5. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, 100 % | 31.12.2015 | 28.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, составила 100 % |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 3.1. | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, 100 % | 31.12.2015 | 27.11.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, составила100 % |
| 3.2. | Протяженность отремонтирован-ного ограждения кладбищ, 180 м | 31.12.2015 | 19.08.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Протяженность отремонтированного ограждения кладбищ составила 180 м |
| 3.3. | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, 116 м3 | 31.12.2015 | 28.12.2015 | 0 | Контрольная точка выполнена. Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, составило 116 м3 |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км | 0,24 | 0,24 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 2.1. | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт электроосвещения, ед. | 4 | 4 | 0 | - |
| 2.2. | Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния, ед. | 19 | 19 | 0 | - |
| 2.3. | Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения, % | 50 | 0 | - 100 | не установлены приборы учета воды на артезианские скважины в связи с недостаточнос-тью бюджетных средств |
| 2.4. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, м | 200 | 200 | 0 | - |
| 2.5. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании, % | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» |
| 3.1. | Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых, % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3.2. | Протяженность отремонтированного ограждения кладбищ, м | 180 | 180 | 0 | - |
| 3.3. | Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО, м3 | 116 | 116 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы»

Анализ исполнения мероприятий подпрограммы в 2015 году в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, а целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы»

Среди факторов, повлиявших на реализацию мероприятий подпрограммы можно отметить недостаточный уровень бюджетного финансирования. Показатель «Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения», запланированный на 2015 год, не достигнут по причине недостаточности бюджетных средств.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы»

Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены, а целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 2157,2 | 2005,9 | 93,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2157,2 | 2005,9 | 93,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 577,7 | 577,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 577,7 | 577,7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 487,7 | 487,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 487,7 | 487,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 1121,5 | 1009,3 | 90,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1121,5 | 1009,3 | 90,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 151,6 | 151,6 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 151,6 | 151,6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 969,9 | 857,7 | 88,4 | экономия средств по эл.энергии по артезианским скважинам в связи с потреблением населением меньшего объема воды за год |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 969,9 | 857,7 | 88,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 -2017 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 458,0 | 418,9 | 91,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 458,0 | 418,9 | 91,5 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Уличное освещение» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 354,6 | 315,5 | 89,0 | экономия средств в связи с работой уличного освещения не в полном объеме |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 354,6 | 315,5 | 89,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и содержание мест захоронения» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 51,0 | 51,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 51,0 | 51,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб. | 52,4 | 52,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 52,4 | 52,4 | 100,0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2014г. № 121 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с изменением объемов и источников финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском  поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

2. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 февраля 2015г. № 13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

3. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 июля 2015г. № 69 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи изменением планового значения целевого показателя и увеличением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», дополнением целевого показателя, а также изменением объемов и источников финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», изменением планового значения целевого показателя, изменением объемов и источников финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

4. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 03 августа 2015г. № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с корректировкой и уточнением формулировок целевых показателей, а также объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», увеличением объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015-2017 годы».

5. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 октября 2015г. № 127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района  Пермского края на 2015 -2017 годы».

6. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 декабря 2015г. № 142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения от 09.10.2014 № 91». Изменения вносились в связи с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы», подпрограммы 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» и увеличением объемов финансирования подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы».

7. Постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 декабря 2015г. № 152 «О внесении изменений в постановление администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 09.10.2014 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы». Изменения вносились в связи с уточнением наименования муниципальной программы и с целью пролонгации муниципальной программы до 2018 года.