

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

10.03.2016 № 5

**О мерах по безаварийному**

**пропуску весеннего половодья**

**и паводков в 2016 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь п.п. 8 ч.1 ст.6 Устава Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в целях подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2016 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и ликвидации последствий вредного воздействия вод:

1. Утвердить состав оперативной группы Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петропавловского сельского поселения. (Прилагается).

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков в 2016 году. (Прилагается).

3. Обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья и талых вод;

4. Провести заседания комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, разработать планы организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению населения безопасной питьевой водой;

5. О начале и прохождении весеннего половодья информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Октябрьского муниципального района по телефонам 3-04-40, «112», в случае подтопления жилья и объектов экономики информацию передавать немедленно.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Петропавловского

сельского поселения Ф.М.Якупова

|  |
| --- |
| Утвержден распоряжением Администрации Петропавловского сельского поселения от 10.03.2016 № 5 |

П Л А Н

организационно-технических мероприятий

по пропуску весеннего половодья и паводков в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести заседания комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, разработать планы организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья. Определить должностных лиц, несущих персональную ответственность за обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод и состояние гидротехнических сооружений, централизованных систем водоснабжения и водоотведения. | Глава поселения | до 25.03.2016 |
| 2 | Разработать планы ликвидации аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, создать резервы материальных ресурсов, обеззараживающих средств.  | -- | -- |
| 3 | Обследовать экологически опасные сооружения, находящихся в эксплуатации; принять меры по устранению повреждений, возникших в течение зимнего периода; определить меры защиты объектов и предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод – источников водоснабжения, могущих повлечь за собой нарушения водоснабжения населения.  | -- | -- |
| 4 | Обследовать состояние и толщину ледового покрова, принять меры по околке льда в местах его припоя к поверхности креплений откосов, к затворам подпорных сооружений, с устройством на порогах подпорных сооружений майн шириной 1-2 метра. |   --  | -- |
| 5 | Удалить из зоны затопления все временные сооружения, конструкции, прекратить какие-либо работы в нижнем бьефе плотин. |  -- | -- |
| 6 | Обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами, расположенными в зоне возможного подтопления. | Глава поселения  | -- |
| 7 | Откорректировать схему и порядок оповещения населения при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации. | Глава поселения |  |
| 8 | Произвести пополнение аварийного запаса инструментов, механизмов, спасательных средств. | Глава поселения | До 01.04.2016 |
| 9 | Укомплектовать аварийные бригады, составить графики дежурств ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств, произвести инструктажи |  -- |  |
| 10 | Установить постоянный контроль за зонами ежегодного и прогнозируемого уровня паводковых вод | -- | В период паводка |
| 11 | При угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации немедленно информировать население, единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефонам: «112», 3-04-40. | -- | -- |
| 12 | После пропуска паводка произвести комиссионный осмотр объектов и определить объемы работ по ликвидации последствий паводка.Результаты обследования оформить актом, в котором зафиксировать состояние сооружения. | -- | По завершению половодья |

|  |
| --- |
| Утвержден распоряжением Администрации Петропавловского сельского поселения от 10.03.2016 № 10 |

СОСТАВ

оперативной группы Комиссии по предупреждению, ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Петропавловского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Якупова Ф.М. | - | глава Петропавловского сельского поселения, председатель комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководитель группы; |
| Файрузов И.В. | - | депутат Совета депутатов Петропавловского сельского поселения; |
| Шаматов В.Г. | - | депутат Совета депутатов Петропавловского сельского поселения. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |